от 17.12.2015 №2269

Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=C85801C7BF56D0BCC4ABCB78A7680352319008BB93C16D7810D1599BAC25BEC6D39E3850D234H7v7K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 29.10.2015 №892 "Об одобрении проекта муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы":

1. Утвердить муниципальную программу "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" согласно приложению.

2. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева.

Исполняющий обязанности

главы администрации города С.А. Левкин

Приложение к постановлению

администрации города

от 17.12.2015 №2269

**Муниципальная программа**

**"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного**

**обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска**

**на 2016-2020 годы"**

**I. Паспорт муниципальной программы**

**"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного**

**обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска**

**на 2016-2020 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (далее - муниципальная программа) |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| **Цели муниципальной программы** | 1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска.  2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска.  3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг |
| **Задачи муниципальной программы** | 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства.  2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок.  3. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | 2016-2020 годы:  - I этап - 2016 год;  - II этап - 2017 год;  - III этап - 2018 год;  - IV этап - 2019 год;  - V этап - 2020 год |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы** | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7 227 495,5 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств бюджета города:  2016 год – 1 399 540,2 тыс. руб.;  2017 год – 1 385 184,7 тыс. руб.;  2018 год – 1 385 184,7 тыс. руб.;  2019 год – 1 385 184,7 тыс. руб.;  2020 год – 1 385 184,7 тыс. руб.;  - за счет средств бюджета автономного округа:  2016 год – 102 887,0 тыс. руб.;  2017 год – 90 323,0 тыс. руб.;  2018 год – 94 006,5 тыс. руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности** | 1. Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения, составит 1 654 тыс. кв.м.  2. Площадь отремонтированных дорог составит 292,86 тыс. кв.м.  3. Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения, составит: светофоров - 92 шт., ограждений - 31 881 п.м.  4. Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения составит: светофоров - 1 шт., ограждений - 1 136 п.м.  5. Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города составит 260 000 п.м.  6. Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей составит 13%.  7. Количество перевезенных пассажиров достигнет 46 959,5 тыс. чел.  8. Протяженность сетей уличного освещения составит 250,4 км.  9. Площадь озеленения улично-дорожной сети города составит 876 947,7 кв.м.  10. Протяженность берегоукрепления составит 2,9 км.  11. Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города, составит 8 шт.  12. Количество (площадь) мест общего пользования составит 30 шт., мест захоронения - 49,02 га, аттракционов - 11 шт.  13. Количество транспортированных тел (останков) умерших (погибших) составит 1 000 ед.  14. Количество отловленных безнадзорных животных составит 2 400 ед. |

**II. Характеристика вопросов,**

**на решение которых направлена муниципальная программа**

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена социально-экономическими приоритетами развития города.

Муниципальная программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества содержания и ремонта автомобильных дорог города.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года, основными направлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства которой являются обеспечение благоприятных условий проживания жителей, сохранение стабильной работы инфраструктуры города.

Одной из важнейших задач дорожного хозяйства является обеспечение содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города в соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.

В городе Нижневартовске площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, составляет 1 647 тыс. кв.м. Около 94% автомобильных дорог города имеют усовершенствованный тип с асфальтобетонным покрытием, остальные - цементобетонный, щебеночный и грунтовый типы покрытия. В состав конструктивных элементов автомобильных дорог входит дорожное покрытие, обочины, зеленая зона и ливневая канализация. На улично-дорожной сети города имеются элементы обустройства и искусственные сооружения: тротуары, автобусные остановки, урны и скамейки. К искусственным сооружениям относятся 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный мост. Все автомобильные дороги города оснащены техническими средствами организации дорожного движения: 91 светофорный объект, 26 200 п.м пешеходных направляющих ограждений. На проезжую часть дорог ежегодно наносится 260 000 п.м дорожной разметки в соответствии с дислокацией (проектом организации дорожного движения города).

Объем выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения находится на достаточном уровне, но и остается недостаточным в части выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог.

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города предусматривает:

- формирование сети и организацию маршрутов регулярных перевозок;

- обеспечение маршрутов регулярных перевозок объектами инфраструктуры, необходимыми для обслуживания пассажиров (остановочные пункты, разворотные площадки, остановочные павильоны и другие элементы благоустройства);

- создание условий для обеспечения безопасного и качественного обслуживания, повышения культуры обслуживания пассажиров;

- отбор перевозчиков на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок;

- контроль за соблюдением установленных условий выполнения перевозок пассажиров.

Безопасность перевозок на регулярных городских маршрутах является одним из основных условий при осуществлении перевозок пассажиров, поэтому автотранспортные предприятия (далее - перевозчики) для осуществления перевозок пассажиров и багажа определяются по итогам конкурсного отбора.

В настоящее время перевозку пассажиров осуществляют 9 перевозчиков различных форм собственности, заключивших с администрацией города договоры по итогам конкурса. На основании условий договоров ежедневно около 300 единиц автобусов работают на 38 городских автобусных маршрутах.

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по городским маршрутам устанавливаются перевозчиками в пределах, не превышающих максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских маршрутах, утвержденные Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Эффективная работа пассажирского транспорта зависит не только от укрепления материально-технической базы и обновления городского парка, но и от рациональной организации схемы движения маршрутов с учетом застройки новых микрорайонов города. Изменение маршрутной сети требует технико-экономических обоснований, изучения целесообразности и необходимости этих мероприятий. Оптимизация автобусной маршрутной сети и совершенствование организации пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования на территории города Нижневартовска в период с 2015 года и на перспективу до 2020 года позволит поэтапно продлить автобусную маршрутную сеть (с учетом новых застраиваемых территорий) до 497 км.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города Нижневартовска, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют в полной мере современным требованиям, предъявляемым к качеству городской среды проживания, а уровень износа объектов благоустройства территории города Нижневартовска продолжает увеличиваться.

Определение перспектив благоустройства объектов территории города Нижневартовска позволит добиться сосредоточения сил и средств для обеспечения условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска.

1. Уличное освещение.

Протяженность сетей уличного освещения составляет 250,4 км, светильников – 6 930 шт. Отсутствие освещения на отдельных участках улиц города снижает пропускную способность автомобильных дорог, резко увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

2. Озеленение.

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки является развитие озеленения. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуются работы по своевременному уходу за зелеными насаждениями.

Общая площадь существующих газонов составляет 876 947,7 кв.м. Выполнение работ по озеленению и уходу за зелеными насаждениями включает следующий комплекс работ:

- устройство и уходные работы на объектах вертикального озеленения;

- уходные работы за существующими газонами;

- санитарная обрезка деревьев и кустарников;

- устройство цветников и уходные работы за цветниками;

- восстановление газонов на улично-дорожной сети города.

3. Организация и содержание мест захоронения.

Администрацией города специализированной службе по вопросам похоронного дела, являющейся структурным подразделением муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3", предоставляются субсидии на возмещение затрат по содержанию мест захоронения, выполнение работ по зимнему и летнему содержанию мест захоронения:

- расчистка дорог на кладбище от выпадающего снега;

- в течение всего зимнего периода вывоз снега на специально отведенные территории;

- очистка территорий кладбищ от случайного мусора с вывозом контейнеров на специально оборудованный полигон;

- откачка септика;

- уход за памятниками и надгробиями.

4. Мероприятия по благоустройству города Нижневартовска.

4.1. Содержание и ремонт берегоукрепления.

Для поддержания существующего гидротехнического сооружения "Берегоукрепление реки Обь (1-5 очереди)" в надлежащем техническом состоянии, обеспечения его долговечности, своевременного выявления дефектов, неблагоприятных процессов и явлений в течение всего срока эксплуатации необходимо обеспечить систематическое натурное наблюдение (мониторинг безопасности), проведение плановых ремонтных работ. Комплекс мероприятий по техническому содержанию (технической эксплуатации и поддержанию надлежащего состояния) включает следующие работы:

- наблюдение за фильтрационным напором;

- водолазное обследование шпунтовой стенки;

- водолазное обследование дна акватории;

- траление, содержание знаков навигационной обстановки;

- подготовка к навигации и консервации после навигации;

- профилактические работы с населением города по предупреждению несчастных случаев (нанесение надписей и установка табличек о запрещении купания на территории берегоукрепления);

- очистка откосов берегоукрепления от травы;

- в послепаводковый период установка технических средств по обеспечению безопасного нахождения граждан на берегоукреплении (металлические лестницы на нижних прогулочных площадках, перильные ограждения на спусках, перильные устройства на пассажирском причале), а также демонтаж технических средств в осенний период;

- зимнее содержание территории берегоукрепления (состоит из двух периодов обслуживания и включает в себя проведение мероприятий по предотвращению размыва со стороны берега путем очистки от снега верхней прогулочной площадки);

- проведение антипаводковых мероприятий в виде очистки от снега территории берегоукрепления по всей протяженности берегоукрепления, включая территорию причала, прилегающего к верхней прогулочной площадке;

- содержание ливнеприемной канализации берегоукрепления в течение всего летнего сезона: очистка водопропускных лотков и труб, смотровых колодцев;

- обеспечение сохранности и поправка малых архитектурных форм (скамеек, урн и т.д.) в течение всего периода содержания берегоукрепления.

4.2. Содержание произведений монументально-декоративного искусства.

В течение года выполняется комплекс работ по зимнему и летнему содержанию произведений монументально-декоративного искусства.

Зимнее содержание - обметание от снега с удалением изморози и загрязнений.

Летнее содержание:

- промывка водой, удаление пятен, грязи и копоти;

- ремонт отдельных частей;

- окраска.

4.3. Санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха.

Для выполнения работ в летний период по санитарной очистке и благоустройству зоны отдыха на озере Комсомольское на территории площадью 600 кв.м определен комплекс мероприятий: сбор мусора по всей территории зоны отдыха, установка контейнеров для мусора и вывоз мусора с контейнерных площадок, установка и санитарное обслуживание биотуалетов, установка кабин для переодевания и ограждений от солнца типа "Грибок".

4.4. Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка.

Ежегодно в дни новогодних праздников город празднично преображается. Доброй традицией стало возведение на площади Нефтяников новогоднего городка и устройство новогодних горок в парке Победы. Устройство новогоднего городка включает следующие работы:

- разработка эскизного проекта новогоднего городка;

- создание (включая покраску и заливку) скульптурных новогодних композиций на площади Нефтяников;

- установка искусственной елки с подсветкой;

- монтаж декоративной подсветки и иллюминации, техническое обслуживание электрооборудования новогоднего городка;

- санитарное содержание территории новогоднего городка.

4.5. Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения.

Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения осуществляется в целях предотвращения распространения эпидемий, улучшения санитарного состояния, обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения города и наведения порядка в сфере осуществления транспортировки тел (останков) умерших (погибших) из общественных мест (в том числе учреждений культуры, спортивных и прочих учреждений), мест происшествий, катастроф, квартир в специализированные медицинские учреждения.

4.6. Отлов и содержание безнадзорных животных в границах города.

Отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных и бродячих домашних животных осуществляется в целях обеспечения общественного порядка, является мероприятием по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, и основывается на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности.

В целях оздоровления санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечения безопасности граждан, проживающих в городе, осуществляются следующие мероприятия:

- отлов и транспортировка безнадзорных и бродячих домашних животных;

- содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных;

- умерщвление и утилизация бродячих домашних животных.

Указанные мероприятия осуществляются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=438FC2016431C8474C4CDFB880D7C7EA18753180A1D908A8D06C71D1625AlBL) от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", [законами](consultantplus://offline/ref=97B7F93351616D326F80531068E5F288B9FE1E8184F0EDFAF02A9418E5B97D0363l8L) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2000 №134-оз "О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 05.04.2013 №29-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных", [постановлением](consultantplus://offline/ref=97B7F93351616D326F80531068E5F288B9FE1E818DF2E8FFF3779E10BCB57F60l4L) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 23.07.2001 №366-п "Об утверждении Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и других организационных мероприятий", распоряжением администрации города от 16.04.2014 №603-р "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных".

4.7. Содержание и обслуживание мест общего пользования, территорий и элементов парка Победы.

В целях поддержания санитарного состояния территории населенных мест города, придания чистого, ухоженного вида социально значимому месту общегородского значения - парку Победы ежегодно из бюджета города предоставляются субсидии предприятиям на возмещение затрат по содержанию и обслуживанию мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами (общественные туалеты ЖЭУ-19), биотуалетов, а также территории и элементов обустройства парка Победы.

4.8. Обслуживание и содержание общественных туалетов, аттракционов парка Победы.

Значительная доля средств местного бюджета направлена на субсидии предприятиям на компенсацию недополученных доходов, возникших в результате:

- разницы между экономически обоснованным тарифом и размером тарифа для населения, утвержденными муниципальным правовым актом города Нижневартовска, исходя их фактического количества посетителей за отчетный период при обслуживании и содержании общественных туалетов, расположенных по адресам: проспект Победы, 16а; Индустриальная, 4; Интернациональная, 32/П, строение 1;

- разницы между фактическими расходами по обслуживанию и содержанию аттракционов парка Победы и доходами, полученными от оказания услуг населению по установленным тарифам.

4.9. Обслуживание общественных туалетов, расположенных на разворотных площадках общественного транспорта.

В целях поддержания санитарного состояния территории населенных мест города выполняются работы по обслуживанию общественных туалетов, расположенных на разворотных площадках общественного транспорта, в районе автобусных остановок.

4.10. Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций.

Во исполнение Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе" организация демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций включает в себя следующий комплекс работ:

- демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций;

- транспортировка демонтированных рекламных конструкций к месту хранения;

- хранение демонтированных рекламных конструкций;

- уничтожение демонтированных рекламных конструкций в случае необходимости.

5. Оказание специализированной службой по вопросам похоронного дела услуг по погребению.

Компенсация недополученных доходов при оказании специализированной службой услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, не возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами иных уровней, предоставляется в виде разницы между стоимостью услуг по погребению, утвержденной муниципальным правовым актом города Нижневартовска, и стоимостью услуг по погребению, компенсируемой за счет средств внебюджетных фондов и бюджета автономного округа, определенной законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исходя из общей численности умерших граждан при оказании специализированной службой по вопросам похоронного дела услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя.

6. Участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству.

Основными задачами участия во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству являются стимулирование предприятий жилищно-коммунальной сферы к повышению качества своей работы, улучшению предоставляемых услуг и повышению благоустройства территорий города.

**III. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Цели муниципальной программы:

1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска.

2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска.

3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства.

2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок.

3. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска.

**IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Сроки реализации муниципальной программы - 2016-2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы:

- I этап - 2016 год;

- II этап - 2017 год;

- III этап - 2018 год;

- IV этап - 2019 год;

- V этап - 2020 год.

**V. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города и средств бюджета автономного округа. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016-2020 годы составляет 7 227 495,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города:

2016 год – 1 399 540,2 тыс. руб.;

2017 год – 1 385 184,7 тыс. руб.;

2018 год – 1 385 184,7 тыс. руб.;

2019 год – 1 385 184,7 тыс. руб.;

2020 год – 1 385 184,7 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета автономного округа:

2016 год – 102 887,0 тыс. руб.;

2017 год – 90 323,0 тыс. руб.;

2018 год – 94 006,5 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы определяются в установленном порядке при формировании бюджета города на плановый финансовый год.

**VI. Механизм реализации муниципальной программы**

6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

6.2. Ответственный исполнитель:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;

- своевременно вносит изменения в муниципальную программу;

- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

- ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент экономики администрации города отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской для формирования итогов социально-экономического развития города Нижневартовска за отчетный период;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- доводит до сведения главы администрации города и Думы города информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год не позднее 1 апреля следующего года;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

6.3. Ответственный исполнитель с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.

6.4. Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства.

**VII. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы**

Эффективность решения поставленных задач посредством реализации программных мероприятий оценивается ежегодно посредством мониторинга достижения значений установленных показателей эффективности муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы:

1. Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения (тыс. кв.м).

Значение показателя рассчитывается исходя из фактической площади автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

2. Площадь отремонтированных дорог (тыс. кв.м).

Значение показателя рассчитывается исходя из фактической площади отремонтированных автомобильных дорог города.

3. Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения (светофоров (шт.), ограждений (п.м.)).

Значение показателя определяется исходя из фактического количества технических средств организации дорожного движения в отчетном году.

4. Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения (светофоров (шт.), ограждений (п.м)).

Значение показателя определяется исходя из проведенного капитального ремонта технических средств организации дорожного движения в отчетном году.

5. Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города (п.м).

Значение показателя определяется по проекту организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Нижневартовска (дислокация дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и элементов обустройства улично-дорожной сети города).

6. Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей (%).

Значение показателя определяется как отношение вновь введенной маршрутной сети в отчетном году к общей маршрутной сети.

7. Количество перевезенных пассажиров (тыс. чел.).

Значение показателя определяется исходя из фактического количества перевезенных пассажиров перевозчиками.

8. Протяженность сетей уличного освещения (км).

Значение показателя определяется по фактической протяженности сетей уличного освещения в отчетном году.

9. Площадь озеленения улично-дорожной сети города (кв.м).

Значение показателя определяется по фактическому количеству площади озеленения в отчетном году.

10. Протяженность берегоукрепления (км).

Значение показателя определяется по фактической протяженности берегоукрепления в отчетном году.

11. Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города (шт.).

Значение показателя определяется по фактическому количеству произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города в отчетном году.

12. Количество (площадь) мест общего пользования (шт.), мест захоронения (га), аттракционов (шт.).

Значение показателя определяется по фактическому количеству мест общего пользования, аттракционов и площади мест захоронения в отчетном году.

13. Количество транспортированных тел (останков) умерших (погибших) (ед.).

Значение показателя определяется по фактическому количеству тел (останков) умерших (погибших), транспортировка которых произведена в отчетном году.

14. Количество отловленных безнадзорных животных (ед.).

Значение показателя определяется по фактическому количеству отловленных безнадзорных животных в отчетном году.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство**

**территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Базовый**  **показатель**  **на начало**  **реализации**  **муниципальной**  **программы** | **Значение показателя по годам** | | | | | **Целевое**  **значение**  **показателя**  **на момент**  **окончания**  **действия**  **муниципальной**  **программы** |
| **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения (тыс. кв.м) | 1 647 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 |
| 2. | Площадь отремонтированных дорог (тыс. кв.м) | 115,96 | 97,62 | 97,62 | 97,62 | 0 | 0 | 292,86 |
| 3. | Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |
| светофоров (шт.) | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| ограждений (п.м) | 26 200 | 27 337 | 28 473 | 29 609 | 30 745 | 31 881 | 31 881 |
| 4. | Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |
| светофоров (шт.) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ограждений (п.м) | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 |
| 5. | Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города (п.м) | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 6. | Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей (%) | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 7. | Количество перевезенных пассажиров (тыс. чел.) | 9 391,9 | 9 391,9 | 9 391,9 | 9 391,9 | 9 391,9 | 9 391,9 | 46 959,5 |
| 8. | Протяженность сетей уличного освещения (км) | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 |
| 9. | Площадь озеленения улично-дорожной сети города (кв.м) | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 |
| 10. | Протяженность берегоукрепления (км) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 11. | Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города (шт.) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12. | Количество (площадь): |  |  |  |  |  |  |  |
| мест общего пользования (шт.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| мест захоронения (га) | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 |
| аттракционов (шт.) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 13. | Количество транспортированных тел (останков) умерших (погибших) (ед.) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 14. | Количество отловленных безнадзорных животных (ед.) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |

**VIII. Перечень программных мероприятий**

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Основные мероприятия**

**муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства,**

**организация транспортного обслуживания и благоустройство**

**территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **муниципальной**  **программы** | **Источники**  **финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию**  **муниципальной программы**  **(тыс. руб.)** | | | | | |
| **всего** | **в том числе** | | | | |
| **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Цель 1: повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска** | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения**  **и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 3 435 036,35 | 694 209,47 | 685 206,72 | 685 206,72 | 685 206,72 | 685 206,72 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  автономного  округа | 283 661,50 | 101 702,00 | 89 138,00 | 92 821,50 | 0 | 0 |
| 1.3. | Расходы на софинансирование затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 5 352,74 | 5 352,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 34 680,00 | 6 936,00 | 6 936,00 | 6 936,00 | 6 936,00 | 6 936,00 |
| 1.5. | Содержание технических средств организации дорожного движения, нанесение разметки на проезжую часть автомобильных дорог города | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 321 528,95 | 64 305,79 | 64 305,79 | 64 305,79 | 64 305,79 | 64 305,79 |
|  | **Итого по задаче 1** |  | **бюджет**  **автономного округа** | **283 661,50** | **101 702,00** | **89 138,00** | **92 821,50** | **0** | **0** |
| **бюджет**  **города** | **3 796 598,04** | **770 804,00** | **756 448,51** | **756 448,51** | **756 448,51** | **756 448,51** |
| **всего** | **4 080 259,54** | **872 506,00** | **845 586,51** | **849 270,01** | **756 448,51** | **756 448,51** |
| **Цель 2: повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска** | | | | | | | | | |
| **Задача 2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Субсидия на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 2 222 108,25 | 444 421,65 | 444 421,65 | 444 421,65 | 444 421,65 | 444 421,65 |
|  | **Итого по задаче 2** |  | **бюджет**  **автономного округа** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет**  **города** | **2 222 108,25** | **444 421,65** | **444 421,65** | **444 421,65** | **444 421,65** | **444 421,65** |
| **всего** | **2 222 108,25** | **444 421,65** | **444 421,65** | **444 421,65** | **444 421,65** | **444 421,65** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 3: создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан,**  **повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг** | | | | | | | | | |
| **Задача 3. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение работ по содержанию, техническому обслуживанию сетей уличного освещения | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 480 577,75 | 96 115,55 | 96 115,55 | 96 115,55 | 96 115,55 | 96 115,55 |
| 3.2. | Проведение работ по озеленению улично-дорожной сети города | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 53 120,00 | 10 624,00 | 10 624,00 | 10 624,00 | 10 624,00 | 10 624,00 |
| 3.3. | Организация и содержание мест захоронения | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 87 070,00 | 17 414,00 | 17 414,00 | 17 414,00 | 17 414,00 | 17 414,00 |
| 3.4. | Капитальный ремонт берегоукрепления | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 20 750,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 |
| 3.5. | Техническое, санитарное содержание берегоукрепления | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 77 825,00 | 15 565,00 | 15 565,00 | 15 565,00 | 15 565,00 | 15 565,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Содержание произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города | | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 11 355,00 | 2 271,00 | 2 271,00 | 2 271,00 | 2 271,00 | 2 271,00 |
| 3.7. | Обслуживание общественных туалетов, расположенных на разворотных площадках общественного транспорта | | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 475,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 3.8. | Санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха | | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 2 205,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 |
| 3.9. | Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения | | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 19 675,00 | 3 935,00 | 3 935,00 | 3 935,00 | 3 935,00 | 3 935,00 |
| 3.10. | Отлов и содержание безнадзорных животных в границах города | | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  автономного округа | 3 555,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 0 | 0 |
| бюджет  города | 32 705,00 | 6 541,00 | 6 541,00 | 6 541,00 | 6 541,00 | 6 541,00 |
| всего | 36 260,00 | 7 726,00 | 7 726,00 | 7 726,00 | 6 541,00 | 6 541,00 |
| 3.11. | Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка | | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 22 915,00 | 4 583,00 | 4 583,00 | 4 583,00 | 4 583,00 | 4 583,00 |
| 3.12. | Содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | | бюджет  города | 25 245,00 | 5 049,00 | 5 049,00 | 5 049,00 | 5 049,00 | 5 049,00 |
| 3.13. | Содержание территории и элементов обустройства парка Победы | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | | бюджет  города | 31 345,00 | 6 269,00 | 6 269,00 | 6 269,00 | 6 269,00 | 6 269,00 |
| 3.14. | Обслуживание аттракционов парка Победы | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | | бюджет  города | 20 630,00 | 4 126,00 | 4 126,00 | 4 126,00 | 4 126,00 | 4 126,00 |
| 3.15. | Содержание и обслуживание общественных туалетов | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | | бюджет  города | 13 685,00 | 2 737,00 | 2 737,00 | 2 737,00 | 2 737,00 | 2 737,00 |
| 3.16. | Содержание и обслуживание биотуалетов | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | | бюджет  города | 1 390,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
| 3.17. | Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | | бюджет  города | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18. | Компенсация недополученных доходов при оказании специализированной службой по вопросам похоронного дела услуг по погребению | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 19 415,00 | 3 883,00 | 3 883,00 | 3 883,00 | 3 883,00 | 3 883,00 |
| 3.19. | Участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города | бюджет  города | 690,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
|  | **Итого по задаче 3** |  | **бюджет**  **автономного округа** | **3 555,00** | **1 185,00** | **1 185,00** | **1 185,00** | **0** | **0** |
| **бюджет**  **города** | **921 572,75** | **184 314,55** | **184 314,55** | **184 314,55** | **184 314,55** | **184 314,55** |
| **всего** | **925 127,75** | **185 499,55** | **185 499,55** | **185 499,55** | **184 314,55** | **184 314,55** |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **бюджет**  **автономного округа** | **287 216,50** | **102 887,00** | **90 323,00** | **94 006,50** | **0** | **0** |
| **бюджет**  **города** | **6 940 279,04** | **1 399 540,20** | **1 385 184,71** | **1 385 184,71** | **1 385 184,71** | **1 385 184,71** |
| **всего** | **7 227 495,54** | **1 502 427,20** | **1 475 507,71** | **1 479 191,21** | **1 385 184,71** | **1 385 184,71** |