МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ( ЮГРА

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

от «26» марта 2021 года   		                  	        	    №740

| О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска «О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год», внесенный главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города от 30.09.2010 №1139 (с изменениями от 25.11.2011 №1444, 27.08.2012 №1074, 03.04.2013 №621, 07.08.2013 №1636, 05.12.2013 №2552, 12.02.2014 №253, 30.04.2014 №817, 25.07.2014 №1448, 21.11.2014 №2383, 12.03.2015 №523, 31.07.2015 №1444, 10.12.2015 №2202, 12.02.2016 №181, 27.05.2016 №751, 15.02.2017 №206, 24.08.2017 №1306, 22.02.2018 №246, 31.08.2018 №1186, 25.12.2018 №1481, 14.03.2019 №169, 05.08.2019 №627, 06.02.2020 №95, 11.12.2020 №1055, 19.03.2021 №221), за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

2.   Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы

города Нижневартовска                                                                             М.В. Клец

Дата подписания: «26» марта 2021 года

|  |  |  | Приложение к решению Думы города Нижневартовска от 26.03.2021 №740 |
| --- | --- | --- | --- |

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

за 2020 год

В целях реализации потенциала энергосбережения города Нижневартовска реализовывалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа).

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы из городского бюджета в 2020 году предусмотрено 13 763,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы составило          13 760,76 тыс. рублей или 99,98% (Таблица 1).

Реализация муниципальной программы проводилась по следующим основным мероприятиям, направленным на выполнение утвержденных задач муниципальной программы:

Задача 1. Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы

В организациях бюджетной сферы выполнены следующие мероприятия:

- в 4 образовательных учреждениях произведена замена оконных блоков, в одном – утепление перекрытия над проездом, в 10 учреждениях модернизированы приборы учета с передачей данных по GSM каналу;

- на  объектах социальной сферы выполнена замена 627 светильников и прожекторов на энергосберегающие, проведена модернизация системы отопления с установкой термостатических регулируемых вентилей для отопительных приборов в количестве 158 штук, заменено 3 стеклопакета на энергосберегающие, проведена поверка 2 узлов учета тепловой энергии и воды.

В целях привлечения внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению продолжена работа по заключению энергосервисных контрактов. На объектах образования в 2020 году заключено 8 энергосервисных контрактов. В рамках энергосервисных контрактов предусмотрена установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замена энергоемкого освещения на светодиодное.

Кассовое исполнение по задаче 1 муниципальной программы составило 12 762,76 тыс. рублей или 100% от плана.

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города

В жилом фонде города продолжена установка и замена индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах (116,83 тыс. рублей).

Вновь вводимые многоквартирные дома отвечают требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принимаются с индивидуальными и общедомовыми узлами учета энергоресурсов и воды.

Кассовое исполнение по задаче 2 муниципальной программы составило 116,83 тыс. рублей или 100% от плана.

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

На объектах коммунальной инфраструктуры выполнена замена светильников уличного освещения на светодиодные в количестве 32 шт. по улицам Таежной и Омской в створе улиц Мусы Джалиля - Дружбы Народов.

Кассовое исполнение по задаче 3 муниципальной программы составило 881,17 тыс. рублей или 99,77% от плана.

Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации.

Ожидаемые значения всех двадцати пяти целевых показателей муниципальной программы достигнуты (Таблица 2).

По результатам интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2020 года муниципальной программе присваивается высокая степень эффективности (Таблица 3).

Таблица 1

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город

Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

за 2020 год

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) | Выполнение плана (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | бюджет города | 9 233,50 | 9 233,50 | 100 |
| 1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | бюджет города | 1 529,50 | 1 529,26 | 99,98 |
| 1.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | бюджет города | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
|  | Итого по задаче 1 | бюджет города | 12 763,00 | 12 762,76 | 100 |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города |
| 2.1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | бюджет города | 116,83 | 116,83 | 100 |
|  | Итого по задаче 2 | бюджет города | 116,83 | 116,83 | 100 |
| Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 3.6 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | бюджет города | 883,17 | 881,17 | 99,77 |
|  | Итого по задаче 3 | бюджет города | 883,17 | 881,17 | 99,77 |
|  | Всего по муниципальной программе | бюджет города | 13 763,00 | 13 760,76 | 99,98 |

Таблица 2

Анализ целевых показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город

Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года»

за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Выполнение плана (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрической энергии | кВт*ч/чел. | 179 | 179 | 100 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловой энергии | Гкал/ кв.м | 0,24 | 0,24 | 100 |
| 3 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодной воды | куб. м/чел. | 3,5 | 2,3 | 152,2 |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - горячей воды | куб. м/чел. | 1 | 0,6 | 166,7 |
| 5 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,02 | 0,02 | 100 |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 153,44 | 152,46 | 100,6 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/Гкал | 31,8 | 31,8 | 100 |
| 8 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14 | 14 | 100 |
| 9 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11 | 10,3 | 106,8 |
| 10 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 88 | 88 | 100 |
| 12 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 95 | 95 | 100 |
| 13 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96 | 96 | 100 |
| 14 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/ кв.м | 71,7 | 69,21 | 103,6 |
| 16 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловой энергии | Гкал/ кв.м | 0,28 | 0,25 | 112 |
| 17 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодной воды | куб.м/ чел. | 34 | 33,5 | 101,5 |
| 18 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячей воды | куб. м/ чел. | 13 | 12 | 108,3 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч/кв.м | 14 | 14 | 100 |
| 20 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрической энергии | кВт*ч/ чел. | 1170 | 1049 | 111,5 |
| 21 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природного газа | куб.м/ чел. | 120 | 120 | 100 |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/ куб.м | 1 | 0,9 | 111,1 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/ куб.м | 1 | 1 | 100 |
| 24 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/ кв. м | 3,2 | 3,2 | 100 |
| 25 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 8 | 8 | 100 |

Таблица 3

Интегральная оценка эффективности реализация муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город

Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» за 2020 год

| Наименование критерия | Наименование подкритерия | Значение Подкритерия (%) | Оценка по подкритерию (баллы | Оценка по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Результативность муниципальной программы | степень достижения целевых значений показателей | 106,97 | 10 | 10 |
|  | степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 99,98 | 10 |  |
| Обеспечение муниципальной программы | отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 99,98 | 10 | 7 |
|  | отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования | 0 | 5 |  |
|  | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0 | 5 |  |
| Интегральная оценка: 8,5 |

Комплексный критерий оценки эффективности составил 8,5 баллов, степень эффективности реализации муниципальной программы высокая.