**ПРОТОКОЛ**

**заседания муниципального штаба по газификации**

**муниципального образования город Нижневартовск**

|  |  |
| --- | --- |
| 21.06.2022 | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

г. Нижневартовск

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя | - | Сериков С.Е., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Секретарь | - | Карпов Р.В, начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |

Присутствовали:

Антонова Н.Ю. – исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

Сушков В.Г. – исполняющий обязанности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

Степченков О.Е. - директор ООО «Нижневартовскгаз»;

Соколов М.М. - главный инженерООО «Нижневартовскгаз».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О нарушении сроков газораспределительной организации направления заявителям проектов договоров на технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газоснабжения в рамках догазификации.

Докладчики:

Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»;

Соколов М.М. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз».

2. Об актуализации пообъектного и сводного плана-графиков догазификации на основании поступивших заявок.

Докладчики:

Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»;

Соколов М.М. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз».

РЕШИЛИ:

1. ООО «Нижневартовскгаз» усилить контроль за сроками предоставления заявителям проектов договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки.

Срок: постоянно

2. ООО «Нижневартовскгаз» обеспечить направление заявителям договоров на технологическое присоединение в рамках догазификации
по которым срок нарушен.

Срок: до 24.06.2022

3. ООО «Нижневартовскгаз» провести анализ подписанных исполнителем проектов договоров ненаправленных заявителями в течении
30 рабочих дней со дня получения. В случае выявления данных фактов аннулировать заявку.

 Срок: до 24.06.2022

4. ООО «Нижневартовскгаз» направить в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города предложения
по актуализации пообъектного и сводного плана-графиков догазификации
на основании поступивших заявок и пункта 3 Протокола.

 Срок: 27.06.2022

5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города направить информацию по актуализации пообъектного и сводного плана-графиков догазификации в адрес Департамента строительства
и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с учетом предложений ООО «Нижневартовскгаз».

 Срок: 27.06.2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя |  | С.Е. Сериков |
| Секретарь |  | Р.В. Карпов |