22
ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
 (седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ 
совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству         и комитета по вопросам безопасности населения 

24 сентября 2025 года				                                г. Нижневартовск
                                                                                                
Председательствовал: 	Давыдов Д.С., председатель комитета           по городскому хозяйству и строительству,
	депутат по избирательному округу №21

	Одокиенко Роман Геннадьевич
	депутат по одномандатному округу
	№2

	Зяблицкая Наталья Викторовна
	депутат по одномандатному округу
	№4

	Жигалов Сергей Николаевич
	депутат по одномандатному округу
	№10

	Мухин Александр Алексеевич
	депутат по одномандатному округу
	№11

	Повх Степан Владимирович
	депутат по одномандатному округу
	№12

	Землянкин Сергей Федорович
	депутат по одномандатному округу
	№13

	Елин Павел Алексеевич
	депутат по одномандатному округу
	№14

	Лариков Павел Анатольевич[footnoteRef:1] [1:  Покинул зал заседания с 8 вопроса повестки совместного заседания комитетов.] 

	депутат по одномандатному округу
	№17

	Джек Владимир Петрович
	депутат по одномандатному округу
	№19

	Зворыгина Светлана Анатольевна
	депутат по одномандатному округу
	№20

	Давыдов Дмитрий Сергеевич
	депутат по одномандатному округу
	№21

	Панфилова Эльвира Марселевна
	депутат по одномандатному округу
	№23

	Криста Анатолий Владимирович
	депутат по одномандатному округу
	№25


Присутствовали: 
Отсутствовали: Сочилин В.В., Куштанов Р.Р., Великий Д.С., Лисин А.В., Чиканцев Т.А., Рачков В.Ю., Власюк Е.Н., Сатинов А.В.

Приглашенные:
Танкеев В.М. 	  депутат Тюменской областной Думы седьмого созыва;
Жигулина Т.В.	  депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва;
  Суханова С.П. 	председатель счетной палаты города Нижневартовска;
  Боков А.Н.	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;
  Чеботарев С.В.	заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;
  Халитова М.Н.	начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска;
  Подгурский А.В.	начальник юридического управления администрации города Нижневартовска;
  Лещук М.А.	начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска;
Тремасова А.Е.     помощник прокурора города Нижневартовска. 
	
В тексте протокола словосочетания:
1) «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», «ХМАО - Югра» -  «автономный округ» - равнозначны;
2) «городской округ», «город», «город Нижневартовск», «муниципальное образование» - равнозначны;
3) «Дума города Нижневартовска», «Дума города», «Дума» - равнозначны;
4) «администрация города Нижневартовска», «администрация города», «администрация» - равнозначны;
5) «муниципальное бюджетное учреждение», «бюджетное учреждение», «МБУ», - равнозначны.

	
   


1. СЛУШАЛИ: о повестке дня совместного заседания комитета                                по   городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.
Докладчик: Давыдов Д.С., председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

РЕШЕНИЕ: утвердить следующую повестку дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.
	1. 
	О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству    и строительству и комитета по вопросам безопасности населения. 
Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

	
	Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству                        и строительству  

	2. 
	Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор». 
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	3. 
	Об исполнении протокольного поручения о ремонте тротуара в районе дома №18 по улице Мусы Джалиля в границах улично-дорожной сети города.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	4. 
	Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32»; МАДОУ «Ромашка»; МБОУ «Гимназия №2»; БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (Женская консультация).
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	5. 
	Об исполнении протокольного поручения по разработке проекта реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги               в сторону РЭБ флота, с учетом обустройства остановочных павильонов и проработки вопроса защиты от затоплений и потоплений территорий города Нижневартовска.
       Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	6. 
	О результатах выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству 11.08.2025.
Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

	7. 
	О результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска»                                (с изменениями)» от 17.07.2025.          
Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей  группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13.

	8. 
	О результатах выездного заседания рабочей группы комитета                 по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» от 01.08.2025. 
Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13.

	9. 
	О ходе реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска».
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	10. 
	О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск».
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

	
	Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения

	11. 
	О результатах выездного заседания комитета по вопросам безопасности населения 09.09.2025.  
Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета    по вопросам безопасности населения.

	
	   Вопросы по повестке дня 43 заседания Думы города Нижневартовска

	12. 
	О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска           от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями).
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

	13. 
	О Положении о муниципальном жилищном контроле.
Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

	14. 
	О Положении о муниципальном земельном контроле.
Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

	15. 
	О Положении о муниципальном лесном контроле.
Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

	16. 
	О Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства.
Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

	17. 
	О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

	18. 
	О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.
Докладчик: Подгурский Александр Владимирович, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

	19. 
	Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижневартовска.
Докладчик: Подгурский Александр Владимирович, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

	20. 
	Об утверждении Порядка избрания главы города Нижневартовска Думой города Нижневартовска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижневартовска. 
Докладчик: Подгурский Александр Владимирович, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

	21. 
	О признании утратившим силу решения Думы города Нижневартовска от 27.11.2017 №259 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий в сфере профилактики правонарушений».
Докладчик: Лещук Максим Анатольевич, начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска.

	22. 
	О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 22.12.2016 №83 «О ежегодном отчете главы города Нижневартовска о результатах его деятельности, деятельности администрации города Нижневартовска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Нижневартовска». 
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4.

	23. 
	О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска          от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте Думы города Нижневартовска» 
(с изменениями).
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4.

	24. 
	О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска         от 29.03.2024 №407 «О комиссии по соблюдению требований                  к служебному поведению муниципальных служащих Думы города Нижневартовска и урегулированию конфликта интересов»                      (с изменением).
Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы          города Нижневартовска.

	25. 
	О внесении изменений в некоторые решения Думы города Нижневартовска.
Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы          города Нижневартовска.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13
«за» - 13
«против» - 0
«воздержался» - 0                            повестка дня утверждена.

Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству 
и строительству

2. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                       по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор». 
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству парковочных мест в районе МАУДО                                         г. Нижневартовска СШОР «Самотлор» по улице Омской. В рамках контракта предусмотрено организация 10 дополнительных парковочных мест и тротуара вдоль парковки. Срок выполнения работ 30.09.2025. 
	Прорабатывается вопрос дополнительного обустройства освещения               в районе парковочной зоны.

Выступили: Давыдов Д.С., Боков А.Н.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета          по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор» до очередного заседания комитета                 в октябре 2025 года.

Выступили: Давыдов Д.С., Быков А.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 13
«за» - 13
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

3. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                        по городскому хозяйству и строительству о ремонте тротуара в районе дома №18 по улице Мусы Джалиля в границах улично-дорожной сети города.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что в рамках муниципального контракта комплексного ремонта улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина ремонт тротуара в районе дома №18 по улице Мусы Джалиля в границах улично-дорожной сети города выполнен. 

Выступил: Землянкин С.Ф. 

РЕШЕНИЕ: снять с контроля протокольное поручение комитета                              по городскому хозяйству и строительству о ремонте тротуара в районе дома №18 по улице Мусы Джалиля в границах улично-дорожной сети города.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 13
«за» - 13
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

4. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32»; МАДОУ «Ромашка»; МБОУ «Гимназия №2»; БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (Женская консультация).
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что с целью обеспечения дополнительного парковочного пространства муниципальным бюджетным учреждением «Управление              по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» составлены и направлены в ресурсоснабщающие организации предварительные схемы размещения дополнительных парковок (парковочных мест) на территориях, прилегающих к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32», МАДОУ «Ромашка», МБОУ «Гимназия №2», БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация).
Стоимость обустройства дополнительных парковок (парковочных мест) будет определена с учетом технической возможности (охранных зон инженерных сетей). Работы будут выполнены в 2026 году после определения источника финансирования.  

Выступили: Лариков П.А., Боков А.Н., Землянкин С.Ф.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32»; МАДОУ «Ромашка»; МБОУ «Гимназия №2»; БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (Женская консультация) до очередного заседания комитета в октябре 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 13
«за» - 13
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

5. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                           по городскому хозяйству и строительству по разработке проекта реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону     РЭБ флота, с учетом обустройства остановочных павильонов и проработки вопроса защиты от затоплений и потоплений территорий города Нижневартовска.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что заключен контракт «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Проезд от улицы 2П-2 к садово-огородническим некоммерческим товариществам «Буровик», «Березка», «Рубин».
В рамках ремонта проезда подрядной организацией выполнены следующие виды работ:
- устройство асфальтобетонного основания;
- укрепление обочин щебнем;
- устройство остановочного павильона и площадки для его размещения;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки.
Работы выполнены в полном объеме.
С целью предотвращения подтопления проезжей части данного проезда подрядной организацией выполнены работы:
- отсыпка щебнем (поднятие земляного полотна) проезжей части;
- прокладка дополнительных 2 труб (диаметром 1000 мм) с целью обеспечения дополнительного водоотведения;
- укрепление обочин (откосов) железобетонными плитами с целью недопущения размыва.
	Подъездная дорога по направлению РЭБ флота - переправа Орехово-Ермаковского месторождения 	приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
Нижневартовска от 11.03.2011 №326 передана в аренду ООО «Ермаковская транспортная компания». Учитывая, что администрация города не вправе расходовать бюджетные ассигнования на содержание и ремонт подъездной дороги в адрес ООО «Ермаковская транспортная компания» направлено письмо о рассмотрении возможности выполнения мероприятий по ремонту и содержанию подъездной дороги. Компания запланировала проведение ремонтных работ. 

Давыдов Д.С. предложил результаты выполненных работ рассмотреть                    в формате выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству. 

Выступили: Землянкин С.Ф., Боков А.Н. 

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета       по городскому хозяйству и строительству по разработке проекта реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону РЭБ флота, с учетом обустройства остановочных павильонов и проработки вопроса защиты от затоплений и потоплений территорий города Нижневартовска          до очередного заседания комитета в октябре 2025 года.
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 13
«за» - 13
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

6. СЛУШАЛИ: о результатах выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству (от 11.08.2025).
Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. 

Давыдов Д.С сообщил, что в рамках выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству депутаты Думы города Нижневартовска совместно с представителями администрации города Нижневартовска рассмотрели вопрос ремонта участка дороги вдоль дома №18 проспекта Победы (со стороны ЗАГСа). 
	По результатам выездного заседания выработаны компромиссные решения, включающие уменьшение ширины дорожки (1,8 метров)                           и компенсационные посадки новых деревьев и кустарников. Дополнительно запланированы работы по благоустройству территории, включающие установку скамеек, урн, вазонов и освещения.

Боков А.Н. проинформировал о том, что на сегодняшний день выполнены работы по устройству тротуара. Озеленение запланировано в 2026 году.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о результатах выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству (от 11.08.2025).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 13
«за» - 13
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

7. СЛУШАЛИ: о результатах заседания рабочей группы комитета                          по городскому хозяйству и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями)» от 17.07.2025.          
Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13.

Землянкин С.Ф. проинформировал о том, что 17.07.2025 состоялось итоговое заседание рабочей группы по доработке проекта Правил благоустройства территории города Нижневартовска (далее - Правила благоустройства). Итоговая редакция Правил благоустройства подготовлена с привлечением всех заинтересованных служб и с учетом поступивших предложений и замечаний членов рабочей группы. 
	По итогам заседания принято решение считать представленный проект Правил благоустройства доработанным, администрации города Нижневартовска принять документ за основу для подготовки соответствующего проекта решения Думы города Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667          «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска»                      (с изменениями)» (от 17.07.2025). 
        
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 13
«за» - 13
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

8. СЛУШАЛИ: о результатах заседания рабочей группы комитета                              по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» (от 01.08.2025). 
Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13.

Землянкин С.Ф. проинформировал о том, что 01.08.2025 состоялось очередное заседание рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор». 
Городские территории в районе жилых домов №61, 65, 69                                 по улице Чапаева (за отделом полиции №3 УВД г. Нижневартовска)                        и по улице Дзержинского, 17б (территория, прилегающая к зданию социального фонда России) ранее определены рабочей группой как перспективные для размещения скверов. 
	На территории в районе жилых домов №61, 65, 69 по улице Чапаева        (за отделом полиции №3 УВД города Нижневартовска) выполнены следующие работы: 
- разборка покрытий и оснований;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня;
- установка бортовых камней;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- укладка плит под скамейки в количестве 4 штук;
- установка урн и скамеек в количестве 4 штук.
Работы выполнены в полном объеме.
На территории по улице Дзержинского, 17б (территория, прилегающая к зданию социального фонда России) выполнены следующие работы:
- разборка бортовых камней на щебеночном основании, покрытия                             и основания;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка              и щебня;
- установка бортовых камней;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- установка урн и скамеек в количестве 2 штук. 
Работы выполнены в полном объеме.

Боков А.Н. сообщил, что муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Нижневартовска»:
- внесены изменения в проект межевания застроенной территории планировочного района 8 и 9;
- образованы отдельные земельные участки с кадастровыми номерами 86:11:0102006:283 (5В микрорайон) и 86:11:0101008:809 (7 микрорайон), на которых стало возможно реализация проекта «Сквер в каждый двор». 
18.09.2025 комиссия по обследованию автомобильных дорог, произвела визуальное обследование двух пешеходных дорожек:
- пешеходная дорожка в районе средней школы №11 по адресу: Комсомольский бульвар, 10а (5 микрорайон города);
- пешеходная дорожка в районе детского сада №31 "Медвежонок" по адресу: Нефтяников, 74а (7 микрорайон города).
Включение в перечень бесхозяйных автомобильных дорог и проездов, элементов обустройства дорог октябрь 2025 года.
После принятия пешеходных дорожек в муниципальную собственность возможна в 2026 году реализация проекта «Сквер в каждый двор». 



Выступили: Землянкин С.Ф., Боков А.Н., Жигалов С.Н.
 
РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» (от 01.08.2025). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

9. СЛУШАЛИ: о ходе реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания                                 и благоустройство территории города Нижневартовска».
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. Целями муниципальной программы в части содержания дорожного хозяйства определено:
- повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска;
- создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания.
	План Программы составил 5 423 714,62 тыс. руб., из которых: за счет бюджета автономного округа 830 816,90 тыс. руб., за счет бюджета города 4 592 797,72 тыс. руб. 
Кассовое исполнение составило 2 712 239,51 тыс. руб., из которых:           за счет бюджета автономного округа 242 338,42 тыс. руб., за счет бюджета города 2 469 901,09 тыс. руб.
Выполнение мероприятий Программы по состоянию на 01.09.2025 года составляет 50,0% уточненного плана на 2025 года.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

10. СЛУШАЛИ: о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск».
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Чеботарев С.В. сообщил, что в рамках реализации программы в 2025 году благоустраиваются:
1. Объект «Комсомольский бульвар от улицы Мира до озера Комсомольское города Нижневартовска», Цена контракта: 122,5 млн. рублей. Срок завершения работ: 30.09.2025.
2. Территории в 26 квартале. Цена контракта: 22,45 млн. рублей.
Срок завершения работ: 30.09.2025.
3. Территория по адресу: 12 микрорайон, ул. Мира, 62а.
Цена контракта: 21,2 млн. рублей. Срок завершения работ: 30.09.2025.
4. Пешеходная зона в 21 квартале г. Нижневартовска.
Цена контракта: 8,7 млн. рублей. Срок завершения работ: 30.09.2025.
5. Тротуар между средней школой №21 и детским садом №14 в 15 микрорайоне г. Нижневартовска.
Цена контракта: 7,6 млн. рублей. Срок завершения работ: 30.09.2025.

Выступили: Танкеев В.М., Чеботарев С.В.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды          в муниципальном образовании город Нижневартовск».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения

11. СЛУШАЛИ: о результатах выездного заседания комитета по вопросам безопасности населения 09.09.2025.  
Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета                             по вопросам безопасности населения.

Жигалов С.Н. сообщил, что в ходе выездного заседания комитета по вопросам безопасности населения были рассмотрены вопросы:
1.О переносе конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У Северной Рощи».
2. Об обеспечении безопасности на детских площадках.

По вопросу переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У Северной Рощи».
По информации администрации города Нижневартовска в целях создания безопасных условий для пассажиров общественного транспорта и пешеходов, переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У северной Рощи» за пределы жилой зоны, разработана проектная документация, с расположением данного объекта на участке                с северо-восточной стороны пересечения улиц Заводская - Садовая. Получено положительное заключение экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства. Стоимость строительства объекта, с учетом реализации в 2026 году составляет 36,696 млн. рублей.
В связи с необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки города в части смены территориальной зоны, данный вопрос будет рассмотрен на ближайшей комиссии по градостроительному зонированию в сентябре 2025 года. Планируемый срок утверждения изменений в Правила землепользования и застройки - I квартал 2026 года.

Выступили: Криста А.В., Боков А.Н., Жигалов С.Н.,  Давыдов Д.С. 

Жигалов С.Н. сообщил, что в рамках второго вопроса посещено 2 объекта:
1. Футбольная площадка, расположенная в створе улиц: Первомайской и Октябрьской вблизи Храма в честь Рождества Иоанна Предтечи по улице Октябрьская, 44. Площадка построена на личные средства жителя старой части города, который в свою очередь самостоятельно осуществляет уход за территорией, однако сталкивается с трудностями при уборке и разрешении конфликтных ситуаций с владельцами соседних участков, связанных с попаданием мячей на частную территорию.
 Рекомендовано:
- комитету по социальным вопросам Думы города Нижневартовска взять данный вопрос на контроль;
- администрации города Нижневартовска проработать возможные варианты передачи спортивного объекта в ведение управления по физической культуре и спорту.
2. Детская площадка, расположенная в районе дома 21 по улице Рабочей. 
Объект был построен в рамках реализации инициативных проектов                         в 2022 году. За это время некоторые его элементы износились и пришли                в негодность.
Рекомендовано МБУ «УДХиБ» вопрос по содержанию площадки взять              на контроль и устранить выявленные недочеты. 

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению информацию о результатах выездного заседания комитета по вопросам безопасности населения 09.09.2025.  
2. Комитету по городскому хозяйству и строительству наказ: п.102 «В связи          с расширением жилой застройки предлагается перенести конечную остановку и стоянку пассажирского автотранспорта «У Северной Рощи» (ул. Заводская –      ул. Луговая) далее по улице Заводской в район ул. Садовой» перевести                     в протокольное поручение. 
3. Поручить администрации города Нижневартовска проработать вопрос переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой                         «У Северной Рощи» за пределы жилой зоны.
4. Вопрос функционирования спортивного объекта, расположенного в створе улиц: Первомайской и Октябрьской, вблизи Храма в честь Рождества Иоанна Предтечи (по улице Октябрьская, 44), направить для рассмотрения в адрес комитета по социальным вопросам Думы города Нижневартовска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

Вопросы по повестке сорок третьего заседания Думы города Нижневартовска

12. СЛУШАЛИ: о внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями).
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667
«О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска                      от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями)», подготовлен для приведения                     в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Изменения вносятся с целью упорядочивания организации, размещения и эксплуатации на территории города Нижневартовска законодательства, регулирующего торговую деятельность, осуществляемую      с использованием нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках любой формы собственности. В частности, изменения касаются требований к отделочным материалам и условиям размещения таких объектов на территории города Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменение           в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

13. СЛУШАЛИ: о Положении о муниципальном жилищном контроле.
Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения разработан в целях совершенствования порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля                        на территории города Нижневартовска и предусматривает управление и профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля, а также проведение контрольных (надзорных) мероприятий муниципального жилищного контроля.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

14. СЛУШАЛИ: о Положении о муниципальном земельном контроле.
Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения разработан в целях совершенствования порядка организации и осуществления муниципального земельного контроля                   на территории города Нижневартовска и предусматривает управление                  и профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля, а также проведение контрольных мероприятий муниципального земельного контроля.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить Положение о муниципальном земельном контроле.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.
	

15. СЛУШАЛИ: о Положении о муниципальном лесном контроле. 
Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.



Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения разработан в целях совершенствования порядка организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории города Нижневартовска и предусматривает управление                        и профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля, а также проведение контрольных мероприятий по муниципальному лесному контролю.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить Положение о муниципальном лесном контроле.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

16. СЛУШАЛИ: о Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства.
Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения разработан в целях совершенствования порядка организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Нижневартовска и предусматривает управление и профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, а также проведение контрольных мероприятий                            по муниципальному контролю в сфере благоустройства.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.


17. СЛУШАЛИ: о Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
Докладчик: Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения разработан в целях совершенствования порядка организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве земельного контроля на территории города Нижневартовска и предусматривает управление и профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и          в дорожном хозяйстве, а также проведение контрольных мероприятий муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте                   и в дорожном хозяйстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

18. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.
Докладчик: Подгурский Александр Владимирович, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения Думы города предусматривает внесение изменения            в статью 27 и 29 Устава города Нижневартовска.
Изменения в статью 27 Устава города вносятся с целью установления  лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, гарантии на получение дополнительного профессионального образования и принятие участия в семинарах, конференциях, форумах.
Изменения в статью 29 Устава города вносятся в связи с представлением счетной палаты города Нижневартовска от 18.03.2025 №206 с целью включения в перечень полномочий администрации города полномочий по распоряжению земельными участками, которые расположены в границах города Нижневартовска, государственная собственность на которые не разграничена.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения            в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города                         от 20.06.2005 №502.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

19. СЛУШАЛИ: об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижневартовска.
Докладчик: Подгурский Александр Владимирович, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения Думы города «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижневартовска» разработан в связи с вступлением в силу Федерального закона от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» на основании модельного акта, разработанного Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижневартовска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

20. СЛУШАЛИ: об утверждении Порядка избрания главы города Нижневартовска Думой города Нижневартовска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижневартовска. 
Докладчик: Подгурский Александр Владимирович, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения Думы города «Об утверждении Порядка избрания главы города Нижневартовска Думой города Нижневартовска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижневартовска» разработан в связи    с вступлением в силу Федерального закона от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» на основании модельного акта, разработанного Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить Порядок избрания главы города Нижневартовска Думой города Нижневартовска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижневартовска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

21. СЛУШАЛИ: о признании утратившим силу решения Думы города Нижневартовска от 27.11.2017 №259 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий в сфере профилактики правонарушений».
Докладчик: Лещук Максим Анатольевич, начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проектом решения Думы города Нижневартовска предлагается признать утратившим силу решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2017 №259 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий в сфере профилактики правонарушений», в целях приведения          в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска признать утратившим силу решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2017 №259 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий в сфере профилактики правонарушений».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

22. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №83 «О ежегодном отчете главы города Нижневартовска о результатах его деятельности, деятельности администрации города Нижневартовска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Нижневартовска». 
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4.



[bookmark: _GoBack]Краткая аннотация к проекту: 
проект решения Думы города Нижневартовска разработан в целях реализации права Думы города Нижневартовска на оценку деятельности главы города Нижневартовска по результатам его ежегодного отчета перед Думой города Нижневартовска в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 21 Федерального закона от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения            в решение Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №83 «О ежегодном отчете главы города Нижневартовска о результатах его деятельности, деятельности администрации города Нижневартовска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Нижневартовска». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

23. СЛУШАЛИ: о  внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте Думы города Нижневартовска» 
(с изменениями).
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4.

Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения Думы города Нижневартовска разработан в целях приведения Регламента в соответствие с требованиями Федерального закона от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Предлагается:
- исключить заявительный характер присутствия граждан на внеочередном заседании Думы города Нижневартовска. Предлагается допускать граждан на данное заседание при предъявлении документа, удостоверяющего их личность, без подачи письменного заявления на имя председателя Думы города Нижневартовска. Отказ в присутствии на указанном заседании Думы города Нижневартовска будет осуществляется         в случае не предъявления документа, удостоверяющего их личность;
- дополнить ведение видеозаписи заседаний депутатских слушаний             с размещением ее на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска;
- определить порядок, сроки и формат составления и представления отчетов перед избирателями депутатами Думы города Нижневартовска.
Иные правки в проекте решения носят юридико-технический характер.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения                      в решение Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте Думы города Нижневартовска» (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

24. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.03.2024 №407 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы города Нижневартовска и урегулированию конфликта интересов» (с изменением).
Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
проект решения Думы города Нижневартовска разработан                                в соответствии с изменениями в Указ Президента Российской Федерации           от 09.07.2025 №465 «О внесении изменений в Положение о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. №821»  Предлагается:
1) включить положение о том, что распоряжением председателя Думы города Нижневартовска назначаются председатель комиссии, его заместитель, секретарь и определяются другие члены комиссии;
2) конкретизировать наименования образовательных организаций представители которых входят в состав комиссии – профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования и организации дополнительного профессионального образования.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения                      в решение Думы города Нижневартовска от 29.03.2024 №407 «О комиссии         по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы города Нижневартовска и урегулированию конфликта интересов» (с изменением).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.

25. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в некоторые решения Думы города Нижневартовска.
Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проектом решения Думы города Нижневартовска предлагается вывести из состава комитетов Думы города депутата по одномандатному избирательному округу № 8 Гасымову Галину Александровну на основании решения Думы города Нижневартовска от 20.06.2025 №549 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Нижневартовска седьмого созыва».

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения                      в некоторые решения Думы города Нижневартовска:
1) от 01.10.2021 №6 «О составе комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Нижневартовска седьмого созыва» (с изменениями);
2) от 01.10.2021 №7 «О составе комитета по социальным вопросам Думы города Нижневартовска седьмого созыва» (с изменениями);
3) от 01.10.2021 №8 «О составе комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска седьмого созыва»                                (с изменениями);
4) от 01.10.2021 №9 «О составе комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска седьмого созыва» (с изменениями);
5) от 25.03.2022 №91 «О составе комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Думы города Нижневартовска седьмого созыва» (с изменениями).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                             решение принято.



Председатель комитета по 
городскому хозяйству и строительству                                               Д.С. Давыдов


