Приложение к письму

от _______ № ________

- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Модернизация спортивной площадки у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №13» (далее — Проект).

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 04.04.2023 по 25.08.2023 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй».

В рамках проекта была создана спортивная площадка с травмобезопасным покрытием (баскетбольная и волейбольная площадки), увеличено количество спортивных снарядов на площадке для воркаута. Установлены лавочки для отдыха и урны. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 5060000,00 | 4780000,00 | 280000,00 | 5009400,00 | 50600,00 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |