Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Модернизация спортивной площадки у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13» (далее — Проект).**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 04.04.2023 по 25.08.2023 (окончательный расчет по проекту).

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй».

В рамках проекта была создана спортивная площадка с травмобезопасным покрытием (баскетбольная и волейбольная площадки), увеличено количество спортивных снарядов на площадке для воркаута. Установлены лавочки для отдыха и урны. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта** **всего** | **в том числе** | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 5060000,00 | 4780000,00 | 280000,00 | 5009400,00 | 50600,00 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |