ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 28 декабря 2017 года |  | №8 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Ситников Виктор Петрович | – | заместитель главы города по строительству |
| Присутствовали: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 7 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

2. О рассмотрении проектной инициативы «Создание детского технопарка «Кванториум».

3. О рассмотрении проектной инициативы «Создание снегоплавильного комплекса».

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Попович Наталья Александровна – начальник управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Внести изменения в пункты 1.3., 1.4. протокола Проектного комитета 
от 20.09.2017 №5 заменив заказчика проекта «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся квартале №25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» с директора департамента образования администрации горда Козловой Ольги Петровны на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну, заменив руководителя проекта «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» с заместителя директора департамента образования администрации города Князева Евгения Петровича на заместителя директора департамента образования администрации города Котова Дмитрия Анатольевича (далее – руководитель проекта).

Руководителю проекта подготовить, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в соответствии 
с распоряжением администрации города от 30.03.2017 №447–р «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом» и постановлением администрации города 
от 22.05.2017 №762 «О Регламенте управления проектом».

Копии принятых управленческих документов направить в муниципальный проектный офис в течение 3 дней с даты их утверждения.

Срок: до 1 марта 2018 года

2. СЛУШАЛИ:

Игошин Эдмонд Валерьевич – директор департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. По результатам рассмотрения проектной инициативы «Создание детского технопарка «Кванториум» принять проектную инициативу, включить в перечень предварительно одобренных проектов.

2.2. Назначить заказчиком проекта «Создание детского технопарка «Кванториум» директора департамента образования администрации города Игошина Эдмонда Валерьевича.

2.3. Назначить куратором проекта «Создание детского технопарка «Кванториум» заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

2.4. Назначить руководителем проекта «Создание детского технопарка «Кванториум» заместителя директора департамента образования администрации города Князева Евгения Петровича.

3. СЛУШАЛИ:

Коротаев Максим Александрович – заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. По результатам рассмотрения проектной инициативы «Создание снегоплавильного комплекса» принять проектную инициативу, принять решение о запуске проекта.

3.2. Назначить заказчиком проекта «Создание снегоплавильного комплекса» заместителя главы города Лукаша Николая Владимировича.

3.3. Назначить куратором проекта «Создание снегоплавильного комплекса» заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Коротаева Максима Александровича.

3.4. Назначить руководителем проекта «Создание снегоплавильного комплекса» заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Воликовскую Ирину Олеговну (далее – руководитель проекта).

3.5. Руководителю проекта подготовить, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в соответствии 
с распоряжением администрации города от 30.03.2017 №447–р «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом» и постановлением администрации города 
от 22.05.2017 №762 «О Регламенте управления проектом».

Копии принятых управленческих документов направить в муниципальный проектный офис в течение 3 дней с даты их утверждения.

4. СЛУШАЛИ:

Хасанов Александр Рашидович - начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.7. протокола Проектного комитета от 20.09.2017 №5.

4.2. Внести изменение в пункт 1.6. протокола Проектного комитета 
от 29.08.2017 №4 изложив его в новой редакции:

«1.6. Начальнику управления муниципальных закупок администрации города Нижневартовска (М.А. Ильиной) при заключении соглашений о сотрудничестве проработать вопрос о привлечении дополнительных средств для проведения XLIII фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018». Информацию направить куратору проекта.

Срок: до 31.01.2018»

5. СЛУШАЛИ:

Кощенко Дмитрий Александрович – заместитель главы города.

РЕШИЛИ:

5.1. Поручить управлению инвестиций администрации города 
(Н.А. Попович) к очередному заседанию Проектного комитета проработать вопрос о реализации положения Федерального закона от 29.12.2014 №473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

| Заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета | В.П. Ситников |
| --- | --- |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.12.2017 №8

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 декабря 2017 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска: |  |  |
| - Ситников Виктор Петрович | – | заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| - Попович Наталья Александровна | – | начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| - Волчанина Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике |
| - Коротаев Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| - Кощенко Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города |
| - Лукаш Николай Владимирович | – | заместитель главы города |
| - Рябых Елена Владимировна | – | заместитель главы города по экономике |
| - Шилова Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| - Крутовцов Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города |
| - Морозова Наталья Владимировна | – | исполняющий обязанности управляющего делами администрации города |
| Приглашенные: |  |  |
| - Игошин Эдмонд Валерьевич | – | директор департамента образования администрации города |
| - Котов Дмитрий Анатольевич | – | заместитель директора департамента образования администрации города |
| - Князев Евгений Петрович | – | заместитель директора департамента образования администрации города |
| - Воликовская Ирина Олеговна | – | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| - Хасанов Александр Рашидович | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |
| - Плетухина Анастасия Юрьевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |
| - Сысак Сергей Александрович | – | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Регион-Медиа", председатель Общественного совета по вопросам инвестиционной и проектной деятельности при администрации города Нижневартовска |