**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Аллея павших героев».**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 05.08.2021 по 25.11.2021.

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации инициативного проекта:

В рамках проекта произведена поставка, монтаж и художественная роспись малых архитектурных форм. Приобретены и посажены саженцы деревьев.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 2 человека. Проведены ландшафтные работы на участке аллеи, вскопаны посадочные ямы и траншей в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ, политы саженцы после посадки.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта** **всего** | **в том числе** | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 2 291 352,0 | 2 291 352,0 | 0,0 | 5 331 000,0 | 0 | - |