Приложение к письму

от _______ № ________

Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Сквер «Поколение» (далее — Проект).

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 16.05.2023 по 27.09.2023 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК".

В рамках проекта создана комфортная среда для людей всех возрастов. Реализован уникальный концепт «Двор-парк» включающий в себя зоны как активного (скалодрома "Сова"), так и пассивного отдыха. Выполнено устройство освещения, озеленение территории и установка малых архитектурных форм.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 4 человека. В рамках проекта произведена уборка территории, высадка деревьев и кустарников.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

(руб.)

| Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 7495507,20 | 7327507,20 | 168000,00 | 5909492,75 | 1586014,45 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |