от 23.03.2018 №359-р

Об организации и проведении мероприятий по озеленению территории города Нижневартовска в 2018 году

В целях организации и проведения мероприятий по озеленению территории города Нижневартовска в 2018 году в рамках реализации Концепции комплексного благоустройства территории города Нижневартовска с учетом местных климатических особенностей, утвержденной постановлением администрации города от 31.03.2017 №494, на основании постановления администрации города от 16.03.2018 №353 "Об утверждении перечня отдельных мероприятиях по созданию и содержанию зеленых насаждений на территории города Нижневартовска":

1. Структурным подразделениям администрации города, участвующим               в организации и проведении мероприятий по озеленению территории города Нижневартовска, руководствоваться следующими принципами:

- переход от наращивания количественных показателей к их стабилизации на уровне 10 000 деревьев и кустарников и повышение качества ландшафтной организации озелененных территорий с использованием декоративных деревьев и кустарников, доля которых в 2018 году должна составлять                      не менее 25%;

- приоритет использования хвойных, красиво цветущих и декоративно-лиственных видов деревьев и кустарников, их функционального сочетания;

- приоритет создания многофункциональных ландшафтных композиций     и ландшафтных групп как наиболее универсальных объектов озеленения.

2. Управлению по природопользованию и экологии администрации города (В.А. Кайгородов):

2.1. В срок до 10.04.2018 организовать разработку плана озеленения          территории города Нижневартовска, схемы озеленения улично-дорожной сети           и территорий общего пользования:

- выполнить подготовку схемы озеленения улично-дорожной сети и территорий общего пользования с нанесением на картографический материал            на текущий год;

- согласовать схему озеленения улично-дорожной сети и территорий            общего пользования на текущий год с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управлением архитектуры и градостроительства администрации города и владельцами инженерных сетей и коммуникаций;

- сформировать план озеленения территории города Нижневартовска, включающий в себя улично-дорожную сеть, территории общего пользования, территории микрорайонов, территории учреждений образования, культуры                       и спорта.

2.2. В срок до 15.04.2018 разместить на официальном сайте органов      местного самоуправления города Нижневартовска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для ознакомления жителей города, изучения общественного мнения и получения замечаний и предложений:

- схему озеленения улично-дорожной сети и территорий общего пользования;

- проект плана озеленения территории города Нижневартовска.

2.3. Не позднее 04.05.2018 доработанную по результатам изучения общественного мнения схему озеленения улично-дорожной сети и территорий общего пользования, план озеленения территории города Нижневартовска направить на утверждение главе города.

2.4. В срок до 20.03.2018 разработать медиаплан по проведению информационной кампании в целях привлечения организаций и жителей города                  к участию в процессе озеленения. Предусмотреть как традиционные форматы     и каналы информирования (инфографика, сюжеты, брифинги, статьи), так               и нетрадиционные, с охватом максимальной аудитории в социальных сетях              и прямой трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.5. В срок до 01.06.2018 обеспечить заключение муниципального контракта на оказание услуг по созданию и содержанию ландшафтных композиций из многолетних насаждений на территории города Нижневартовска.

2.6. В срок до 31.05.2018 выполнить работу по поиску и маркировке посадочного материала на весенний период, в срок до 01.09.2018 - на осенний           период. Довести до всех участников процесса озеленения требования по заготовке и посадке деревьев и кустарников.

2.7. В срок до 25.05.2018 составить карту мест заготовки саженцев                с разбивкой по количеству и породному составу с указанием порядковых номеров и геопривязкой мест заготовки.

2.8. В срок до 19.05.2018 выполнить разметку в местах озеленения             на улично-дорожной сети, территориях общего пользования, обеспечить подготовку карты мест озеленения на улично-дорожной сети, территориях общего пользования (с указанием количества саженцев и породного состава) с привязкой к местам заготовки.

2.9. Организовать комплекс необходимых мероприятий для проведения общегородских мероприятий по озеленению 18.05.2018 и 15.09.2018. Обеспечить участие муниципальных учреждений, коммерческих организаций, общественных организаций и иных объединений граждан в мероприятиях по озеленению.

2.10. Провести согласование с владельцами инженерных сетей и коммуникаций мест озеленения территорий улично-дорожной сети, расположенных             в границах охранных зон и ранее не рассматриваемых под размещение объектов озеленения. Обеспечить внедрение единых подходов к озеленению охранных зон (породный состав кустарников, возможность периодической пересадки, устойчивость к неблагоприятным факторам среды произрастания и механическим повреждениям).

2.11. Обеспечить замену погибших саженцев деревьев и кустарников           на ранее озелененных территориях улично-дорожной сети и объектах общего пользования.

2.12. В срок до 01.09.2018 разработать муниципальную программу              "Озеленение города Нижневартовска и обустройство рекреационных зон                  на 2019-2023 годы".

2.13. В срок до 01.06.2018 и в срок до 01.11.2018 представить главе города и населению города (через средства массовой информации) отчет о проведенных мероприятиях по созданию и содержанию зеленых насаждений на территории города Нижневартовска.

2.14. В случае выявления фактов повреждений зеленых насаждений либо получения информации о таких фактах обеспечить оперативное направление данной информации в управление муниципального контроля администрации города для принятия мер.

3. Заместителю главы города, директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаеву:

- обеспечить согласование владельцами инженерных сетей и коммуникаций схемы озеленения улично-дорожной сети и территорий общего пользования города Нижневартовска, в том числе в границах охранных зон;

- обеспечить участие в мероприятиях по озеленению подведомственных организаций;

- обеспечить своевременное и качественное планирование и проведение мероприятий по озеленению организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, и внедрение практики приобретения декоративного посадочного материала в специализированных питомниках;

- организовать уборку сухостоя и аварийных деревьев и кустарников               на улично-дорожной сети и территориях общего пользования.

4. Муниципальному казенному учреждению "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин):

- обеспечить проведение комплекса уходных работ за зелеными насаждениями на улично-дорожной сети, включая полив, внесение удобрений, санитарную и формовочную обрезку;

- обеспечить уборку сухостоя и аварийных деревьев и кустарников               на улично-дорожной сети;

- создать резерв инвентаря и материалов для организации и проведения общегородских и иных мероприятий по озеленению.

5. Управлению муниципального контроля администрации города                    (Н.С. Жукова):

- обеспечить проведение регулярных плановых (рейдовых) осмотров территорий земельных участков на предмет соблюдения Правил благоустройства города Нижневартовска, уделяя особое внимание объектам озеленения, высаженным на общедоступных городских территориях, в том числе один раз              в месяц совместно с сотрудниками правоохранительных органов во внерабочее вечернее время;

- в случае выявления фактов повреждения зеленых насаждений при                отсутствии субъекта правонарушения либо получения информации о выявлении таких фактов обеспечить направление информации в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску                в целях установления личности виновного лица (виновных лиц) для последующего привлечения предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности, а также возмещения материального вреда;

- в случае если повреждение зеленых насаждений является следствием размещения транспортных средств на газонах, направить информацию в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города для решения вопроса об установке ограждений вокруг озелененных территорий;

- обеспечить проведение профилактической работы с жителями города,          в том числе в средствах массовой информации, о недопустимости повреждения зеленых насаждений и необходимости бережного отношения к молодым                   саженцам.

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (А.А. Ракитский) представлять управлению по природопользованию и экологии администрации города необходимую информацию и картографические материалы для формирования схемы озеленения города Нижневартовска с учетом перспективной застройки.

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города обеспечить информационное сопровождение мероприятий по озеленению территории города Нижневартовска.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Н.В. Лукаша, заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаева.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов