ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

(седьмой созыв)

##### ПРОТОКОЛ

совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения

22 ноября 2023 года г. Нижневартовск

Председательствовал: Давыдов Д.С., председатель комитета по городскому хозяйству и строительству,

депутат по избирательному округу №21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одокиенко Роман Геннадьевич | депутат по одномандатному округу | №1 |
| Куштанов Руслан Рамисович | депутат по одномандатному округу | №2 |
| Чиканцев Тарас Александрович | депутат по одномандатному округу | №3 |
| Зяблицкая Наталья Викторовна | депутат по одномандатному округу | №4 |
| Гасымова Галина Александровна | депутат по одномандатному округу | №8 |
| Жигалов Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №10 |
| Повх Степан Владимирович | депутат по одномандатному округу | №12 |
| Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| Великий Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №15 |
| Лариков Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Рачков Валерий Юрьевич | депутат по одномандатному округу | №18 |
| Джек Владимир Петрович | депутат по одномандатному округу | №19 |
| Зворыгина Светлана Анатольевна | депутат по одномандатному округу | №20 |
| Давыдов Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №21 |
| Сатинов Алексей Владимирович | депутат по одномандатному округу | №24 |
| Криста Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №25 |

Присутствовали:

Отсутствовали: Гришин Д.С., Мухин А.А., Сочилин В.В., Лисин А.В., Власюк Е.Н., Елин П.А.

Приглашенные:

Суханова С.П. председатель счетной палаты города Нижневартовска;

Лукаш Н.В. заместитель главы города Нижневартовска;

Мурашко И.Н. заместитель главы города по экономике и финансам;

Боков А.Н. заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Ситников В.П. заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;

Рафикова Ю.А. старший помощник прокурора горда Нижневартовска;

Манохин А.Г. заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Нижневартовску;

Калугин В.А. начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Нижневартовску.

|  |  |
| --- | --- |
| В тексте протокола словосочетания:  1) «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», «ХМАО - Югра» - равнозначны;  2) «городской округ», «город», «город Нижневартовск», «муниципальное образование» - равнозначны;  3) «Дума города Нижневартовска», «Дума города», «Дума» - равнозначны;  4) «администрация города Нижневартовска», «администрация города», «администрация» - равнозначны;  5) «муниципальное бюджетное учреждение», «МБУ», «БУ» - равнозначны. |  |

1. СЛУШАЛИ: о повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.

Докладчик:Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.  Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству* |
|  | О результатах выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству от 17.11.2023.  Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу разработки плана мероприятий («дорожной карты») по выполнению работ, необходимых для содержания мест захоронений по сформированным спискам ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, граждан, внесших большой личный вклад в развитие города Нижневартовска, с учетом фактических финансовых возможностей.  Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города,  директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств по сплошному асфальтированию проезда от автодороги Нижневартовск - Сургут до стационара Нижневартовского противотуберкулезного диспансера.  Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города,  директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу увеличения дорожного фонда и выделения дополнительных денежных средств на содержание и ремонт внутриквартальных проездов при планировании бюджета города Нижневартовска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.  Докладчики:  Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.  Мурашко Ирина Николаевна, заместитель главы города Нижневартовска по экономике и финансам. |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству о подготовке необходимых документов для подачи заявки в адрес Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с предложением о включении объекта «Укрепление берега и дна реки Обь города Нижневартовска (7 очередь)» в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Экологическая безопасность».  Докладчики:  Криста Анатолий Владимирович, депутат Думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу №25.  Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
|  | О ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска» (по состоянию на ноябрь 2023 года).  Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города,  директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
|  | О ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» (по состоянию на ноябрь 2023 года).  Докладчик: Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города,  директор департамента строительства администрации города Нижневартовска. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения* |
|  | О ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске» (по состоянию на ноябрь 2023 года).  Докладчик: Лукаш Николай Владимирович, заместитель главы города Нижневартовска. |
|  | *Вопросы по повестке дня двадцать третьего заседания Думы города Нижневартовска* |
|  | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.11.2019 №555 «О порядке принятия решения о применении к депутату Думы города Нижневартовска, главе города Нижневартовска мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска. |
|  | О Порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Нижневартовска, в связи с утратой доверия.  Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска. |
|  | О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502 (с изменениями).  Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 повестка дня утверждена.

*Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству*

2. СЛУШАЛИ: о результатах выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству от 17.11.2023.

Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

Давыдов Д.С. сообщил, что 17 ноября 2023 года состоялось выездное заседание рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству. В маршрут были включены три объекта: внутриквартальный проезд вдоль дома 68а по улице Мира, земельный участок в районе фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и автомобильная дорога по улице Интернациональной (от улицы Ханты-Мансийской до транспортной развязки «Бегущая лань»).

По результатам рабочая группа отметила:

1. Необходимость благоустройства внутриквартального проезда вдоль дома 68а по улице Мира с обустройством пешеходного тротуара и организацией уличного освещения для обеспечения безопасности учащихся близлежащих школ и пешеходов.

2. Запланированные работы по ремонту автомобильной дороги по улице Интернациональной (от улицы Ханты-Мансийской до транспортной развязки «Бегущая лань») выполнены.

3. Необходимость организации прогулочной зоны (сквера) в районе отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Землянкин С.Ф. в целях благоустройства общественных территорий города предложил создать рабочую группу по городскому хозяйству и строительству с участием заинтересованных лиц по вопросу разработки проекта комплексного развития дополнительных зон отдыха (скверов) в микрорайонах города.

Сатинов А.В. предложил назначить депутата Землянкина С.Ф. руководителем рабочей группы. Депутатам, желающим войти в состав рабочей группы, обращаться к руководителю.

Выступили: Ситников В.П., Землянкин С.Ф., Жигалов С.Н., Давыдов Д.С., Боков А.Н.

Землянкин С.Ф. предложил включить в план работы комитета на 2024 год вопрос асфальтирования территории, прилегающей к зданию казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» в целях обеспечения условий доступности и безопасности для детей-инвалидов.

РЕШЕНИЕ:

1.Поручить администрации города Нижневартовска проработать вопрос благоустройства внутриквартального проезда вдоль жилого дома №68-а по улице Мира и обустройства пешеходного тротуара. Вопрос освещения территории между жилым домом №68-а по улице Мира и МБОУ «СШ №5», МБОУ «СШ №30» оставить на контроле комитета в рамках исполнения наказов, подконтрольных комитету по городскому хозяйству и строительству.

2.Протокольное поручение по вопросу реконструкции автомобильной дороги по улице Интернациональной (от улицы Ханты-Мансийской до транспортной развязки «Бегущая Лань») снять с контроля.

3.Создать рабочую группу комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации скверов на территории города Нижневартовска, с участием заинтересованных лиц. Назначить руководителем рабочей группы депутата Землянкина С.Ф.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

3. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу разработки плана мероприятий («дорожной карты») по выполнению работ, необходимых для содержания мест захоронений по сформированным спискам ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, граждан, внесших большой личный вклад в развитие города Нижневартовска, с учетом фактических финансовых возможностей.

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города,

директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что создана рабочая группа по инвентаризации индивидуальных могил ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, граждан, внесших большой личный вклад в развитие города Нижневартовска. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города у потенциальных исполнителей, работающих в сфере ритуальных услуг (изготовление и установка надгробных сооружений) проведен анализ стоимости цен:

- гранит (наиболее долговечный вариант), стоимость с установкой памятника и оградки составляет 74,00 тыс. руб.

В летний период произведен осмотр надгробных сооружений ветеранов Великой Отечественной войны и выявлено 10, находящихся в неудовлетворительном состоянии. С целью уточнения информации о родственниках ведется работа с МБУ "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева".

Выступили: Давыдов Д.С., Боков А.Н.

РЕШЕНИЕ: изложить протокольное поручение в новой редакции: «Администрации города Нижневартовска направить в комитет перечень мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, граждан, внесших большой личный вклад в развитие города Нижневартовска, планируемых к благоустройству в 2024-2026 годах с указанием источников финансирования» до заседания комитета в апреле 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

4. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств по сплошному асфальтированию проезда от автодороги Нижневартовск - Сургут до стационара Нижневартовского противотуберкулезного диспансера.

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города,

директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что стоимость ремонтных работ проезда к тубдиспансеру составляет 128,5 млн. руб. Потребность данных средств направлена в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В настоящее время финансовые средства на выполнение работ не выделены.

РЕШЕНИЕ: продлить контроль за исполнением протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств по сплошному асфальтированию проезда от автодороги Нижневартовск - Сургут до стационара Нижневартовского противотуберкулезного диспансера до заседания комитета в марте 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

5. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу увеличения дорожного фонда и выделения дополнительных денежных средств на содержание и ремонт внутриквартальных проездов при планировании бюджета города Нижневартовска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Докладчики:

Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Мурашко Ирина Николаевна, заместитель главы города Нижневартовска по экономике и финансам.

Боков А.Н. сообщил, что при формировании проекта бюджета города Нижневартовска на 2024-2026 годы на содержание и ремонт заявлена потребность по состоянию на 01.11.2023:

- муниципальные внутриквартальные проезды (улицы в жилой застройке) протяжённостью 38 883 м;

- бесхозяйные проезды протяжённостью 13 418 м (увеличилось на 1631,5 м).

При распределении доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города на 2024 год выделены бюджетные ассигнования в размере:

- содержание и обслуживание улиц в жилой застройке, принятых   
в муниципальную собственность, проезжей части бесхозяйных дорог и проездов – 24 679,09 тыс. руб.

Мурашко И.Н. сообщила, что расходы на содержание внутриквартальных проездов не являются расходами дорожного фонда, а осуществляются в рамках дорожного хозяйства за счет средств бюджета города. Данные изменения учтены при составлении проекта бюджета города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Вопрос о выделении денежных средств на содержание внутриквартальных проездов может быть рассмотрен в очередном финансовом году в процессе исполнения бюджета 2024 года за счет остатка средств на начало финансового года.

Выступили: Землянкин С.Ф., Мурашко И.Н., Боков А.Н., Давыдов Д.С.

РЕШЕНИЕ: изложить протокольное поручение в новой редакции: «Администрации города Нижневартовска направить в комитет информацию (перечень) внутриквартальных проездов по которым запанированы содержание и ремонт в 2024-2026 годах в рамках доведенного финансирования» до заседания комитета в январе 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

6. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству о подготовке необходимых документов для подачи заявки в адрес Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с предложением о включении объекта «Укрепление берега и дна реки Обь города Нижневартовска (7 очередь)» в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Экологическая безопасность».

Докладчики:

Криста Анатолий Владимирович, депутат Думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу №25.

Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Криста А.В. сообщил, что в комитет была направлена информация о принятых администрацией города обязательств и запланированных мероприятиях во исполнение протокольного поручения 21.07.2023. Предложил заслушать администрацию города по исполнению запланированных мероприятий.

Боков А.Н. сообщил, что разработан план мероприятий «дорожная карта» по объекту капитального строительства «Укрепление берега и дна реки Обь города Нижневартовска (7 очередь)» (далее – объект). Вопрос о состоянии берега реки Обь в районе Старого Вартовска был рассмотрен на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска. Комиссионно проведен визуальный осмотр береговой линии реки Обь, попадающей в зону подтопления и обрушения.

В Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Природнадзор Югры) направлены материалы для включения объекта в перечень объектов, предлагаемых к реализации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность».

Получен ответ о том, что Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры доведены предельные объемы по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» без учета денежных средств на строительство объекта. Учитывая, что строительство объекта является капиталоемким   
(по предварительному расчету стоимость определена в размере 3 325,9 млн. рублей) изыскать средства внутри государственной программы   
не предоставляется возможным. Предлагается обеспечить строительство берегоукрепительных сооружений на участке реки Обь в районе Старого Вартовска за счет собственных средств.

Выступил: Давыдов Д.С.

РЕШЕНИЕ:

1. Снять протокольное поручение комитета по городскому хозяйству и строительству о подготовке необходимых документов для подачи заявки в адрес Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с предложением о включении объекта «Укрепление берега и дна реки Обь города Нижневартовска (7 очередь)» в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Экологическая безопасность» с контроля.

2. Рекомендовать администрации города Нижневартовска продолжить взаимодействие с органами власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросу укрепления берега и дна реки Обь города Нижневартовска (7 очередь строительства).

3. Вопрос укрепления берега реки Обь города Нижневартовска (7 очередь строительства) оставить на контроле комитета в рамках исполнения наказов избирателей, подконтрольных комитету по городскому хозяйству и строительству.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

7. СЛУШАЛИ: о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска» (по состоянию на ноябрь 2023 года).

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города,

директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Выступили: Боков А.Н., Джек В.П.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска» (по состоянию на ноябрь 2023 года).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

8. СЛУШАЛИ: о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» (по состоянию на ноябрь 2023 года).

Докладчик: Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города,

директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Выступили: Ситников В.П., Давыдов Д.С., Одокиенко Р.Г., Криста А.В., Повх С.В.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» (по состоянию на ноябрь 2023 года).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято

*Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения*

9. СЛУШАЛИ: о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске» (по состоянию на ноябрь 2023 года).

Докладчик: Лукаш Николай Владимирович, заместитель главы города Нижневартовска.

Выступили: Джек В.П., Лукаш Н.В., Давыдов Д.С., Криста А.В.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске» (по состоянию на ноябрь 2023 года).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято

*Вопросы по повестке дня двадцать третьего заседания*

*Думы города Нижневартовска*

10. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.11.2019 №555 «О порядке принятия решения о применении к депутату Думы города Нижневартовска, главе города Нижневартовска мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

*Краткая аннотация к проекту:*

решение Думы города Нижневартовска от 29.11.2019 №555 «О порядке принятия решения о применении к депутату Думы города Нижневартовска, главе города Нижневартовска мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнено правовыми нормами, в целях недопущения нарушений требований Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=453314&date=08.09.2023) от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести предлагаемые изменения в решение Думы города Нижневартовска от 29.11.2019 №555 «О порядке принятия решения о применении к депутату Думы города Нижневартовска, главе города Нижневартовска мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

11. СЛУШАЛИ: о Порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Нижневартовска, в связи с утратой доверия.

Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

*Краткая аннотация к проекту:*

проект решения Думы города Нижневартовска «О Порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Нижневартовска, в связи   
с утратой доверия» (далее проект решения) разработан в соответствии   
с Федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проектом решения установлены лица, замещающие муниципальные должности, на которых распространяется данное решение, случаи увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия и процедура рассмотрения вопроса об увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить [Порядок](consultantplus://offline/ref=5ACAB3ED7ABD67EBD623ED5BCFBADACBF6BBC3BFB189771EF51ED64CCDD4CA53C2F371061DC709575BEABA410C7AEBD7A084F8DFE2B68957FB429C6AX0hAK) увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Нижневартовска, в связи с утратой доверия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.

12. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502 (с изменениями).

Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

*Краткая аннотация к проекту:*

Изменения вносятся в форме точного воспроизведения положений законодательства Российской Федерации: в пункт 1 статьи 6, пункт 2 статьи 23, статью Устава города Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести предлагаемые изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502 (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 16

«за» - 16

«против» - 0

«воздержался» - 0 решение принято.



Председатель комитета

по городскому хозяйству и строительству Д.С. Давыдов