Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Безопасная дорога домой» (далее - Проект).
Место реализации: город Нижневартовск, улица Мира в створе домов 25Б,               27 ст.1, 27 ст.2, 27, 27/1.

2.	Дата начала и окончания реализации проекта: с 27.03.2026  по 07.07.2026 (акт приемки объекта благоустройства «Безопасная дорога домой»                         от 07.07.2026).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:
В рамках муниципального контракта, заключенного с подрядчиком ИП Гусейновой Роксаной Фидаил кызы, были выполнены работы по устройству тротуара и парковки,  установке ограждения, озеленению территории (рябина 15 штук).

 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
С учетом сезонности работ по озеленению, безвозмездная передача                           8 саженцев берез, посадка саженцев и уборка территории запланирована до 30.09.2026.

5. Сведения о финансировании Проекта: 

	Стоимость Проекта
 всего, руб.
	в том числе
	Цена контракта, руб.
	в том числе
	Экономия, руб.

	
	Бюджет города, руб. 

	Софинанси-рование заинтересован-ных лиц, руб.
	
	Бюджет города, руб.

	Софинанси-рование заинтересован-ных лиц, руб.
	

	4 264 300,78
	4 264 300,78
	
0

	
3 668 893,51

	
3 668 893,51

	0
	595 407,27


 

