Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Безопасная дорога домой» (далее - Проект).

Место реализации: город Нижневартовск, улица Мира в створе домов 25Б,               27 ст.1, 27 ст.2, 27, 27/1.

2.	Дата начала и окончания реализации проекта: с 27.03.2026  по 07.07.2026 (акт приемки объекта благоустройства «Безопасная дорога домой»                         от 07.07.2026).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта, заключенного с подрядчиком ИП Гусейновой Роксаной Фидаил кызы, были выполнены работы по устройству тротуара и парковки,  установке ограждения, озеленению территории (рябина 15 штук).

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

С учетом сезонности работ по озеленению, безвозмездная передача                           8 саженцев берез, посадка саженцев и уборка территории запланирована до 30.09.2026.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость Проекта всего, руб. | в том числе |  | Цена контракта, руб. | в том числе |  | Экономия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города, руб. | Софинанси-рование заинтересован-ных лиц, руб. |  | Бюджет города, руб. | Софинанси-рование заинтересован-ных лиц, руб. |  |
| 4 264 300,78 | 4 264 300,78 | 0 | 3 668 893,51 | 3 668 893,51 | 0 | 595 407,27 |