от 01.06.2018 №763-р

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", приложением 20 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №423-п, постановлением администрации города от 30.04.2014 №818 "Об утверждении Положения о работе комиссий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду",              в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов              и оценки готовности муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2018-2019 годов:

1. Утвердить:

- мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск            к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению 1;

- план организационных мероприятий для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов                  согласно приложению 2;

- состав комиссии по оценке готовности электрических установок, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии                к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению 3;

- состав комиссии по оценке готовности жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению 4;

- состав комиссии по оценке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению 5;

- состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы              (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению 6;

- состав комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики                к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению 7.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства     администрации города М.А. Коротаева, заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города 									   В.В. Тихонов

| Приложение 1 к распоряжению администрации города от 01.06.2018 №763-р МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, объем | Финансовые средства (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
|  |  |  |  | местный бюджет | средства предприятия | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Теплоснабжение |
| Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение" |
| 1. | Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) | км | 1,234 | 61 187,530 | 30 782,570 | 91 970,100 | май-сентябрь | С.Н. Шалапа |
| 1.1. | Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе: | км | 0,570 | 27 752,700 | 30 782,570 | 58 535,270 |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-57 до УТ-58 по ул. 60 лет Октября (выход УТ-57, проход компенсаторов - 2 шт., проход Н.О - 2 шт., до т. А (11,0 м от УТ-2-58)), контур котельной №3А | км | 0,176 | 20 032,370 | 0,000 | 20 032,370 |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от узла 73А до УТ-3 (к ЦТП-10А/5 от точки А (3,0 м от УТ-73А), переход под ул. Интернациональная, переход под ул. Дзержинского до точки Б (УП-2 (угол поворота))), 10А мкр. | км | 0,132 | 5 920,840 | 0,000 | 5 920,840 |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-77 до УТ-77А по ул. Интернациональная проход УТ-77Д, контур котельной №3А | км | 0,010 | 1 799,490 | 0,000 | 1 799,490 |  |  |
| 1.1.4. | Магистральных ветхих сетей теплоснабжения | км | 0,252 | 0,000 | 30 782,570 | 30 782,570 |  |  |
| 1.2. | Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения, в том числе: | км | 0,664 | 33 434,830 | 0,000 | 33 434,830 |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от ж/д №14 (ул. Жукова, 4А) до ж/д 18 (ул. Жукова, 4Б) и по техподполью ж/д №18 (ул. Жукова, 4б) 4 мкр. | км | 0,040 | 1 431,080 | 0,000 | 1 431,080 |  |  |
| 1.2.2. | Замена трубопроводов ТС от УТ-20 до УТ-21, 6 микрорайон | км | 0,062 | 2 433,150 | 0,000 | 2 433,150 |  |  |
| 1.2.3. | Замена трубопроводов ТС от УТ-33 до УТ-25, 6 микрорайон | км | 0,136 | 6 466,350 | 0,000 | 6 466,350 |  |  |
| 1.2.4. | Замена трубопроводов ТС от УТ-25 до ж/д по ул. Менделеева 28, 6 микрорайон | км | 0,017 | 1 506,780 | 0,000 | 1 506,780 |  |  |
| 1.2.5. | Замена трубопроводов ТС от УТ-16 до ж/д по ул. Северная 28, 6 микрорайон | км | 0,030 | 1 374,980 | 0,000 | 1 374,980 |  |  |
| 1.2.6. | Замена трубопроводов ТС от УТ-8 до ж/д по ул. Маршала Жукова 24, 6 микрорайон | км | 0,039 | 4 401,110 | 0,000 | 4 401,110 |  |  |
| 1.2.7. | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-92 через УТ-1 и УТ-2 до ЦТП-5 (9/4) по ул. Ленина №17, строение 1 (от точки А (23,5 м от УТ-8-92) до точки Б (1,5 м до ТК-3), от точки В (2,5 м от ТК-3) до ЦТП-9/4), квартал Ленина | км | 0,340 | 15 821,380 | 0,000 | 15 821,380 |  |  |
|  | Итого | км | 1,234 | 61 187,530 | 30 782,570 | 91 970,100 |  |  |
| 2. | Выполнение планово-предупредительных работ (далее - ППР) сетей теплоснабжения | км | 302,890 |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка котельных, всего, в том числе: | ед. | 8 | 0,000 | 5 871,527 | 5 871,527 |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт водогрейного котла ВА-300 | ед. | 1 | 0,000 | 1 401,571 | 1 401,571 |  |  |
| 3.2. | Текущий ремонт котлов | ед. | 17 | 0,000 | 216,167 | 216,167 |  |  |
| 3.3. | Текущий ремонт сетевых насосов | ед. | 32 | 0,000 | 172,941 | 172,941 |  |  |
| 4. | Подготовка центральных тепловых пунктов | ед. | 81 | 0,000 | 660,800 | 660,800 |  |  |
|  | Всего | км | 1,234 | 61 187,530 | 37 314,897 | 98 502,427 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" |
| 1. | Котельное оборудование |  |  | 0,000 | 104,000 | 104,000 | август | А.В. Бондарев; Р.В. Тюрин |
| 1.1. | Зачистка дымогарных труб, газоходов котлов "ТТ-100"- 2 ед., "КВГ- 4,0-115 Н" - 2 ед. Очистка барабанов от накипи | шт. | 4 | 0,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |
| 1.2. | Очистка дымоходов котлов и зольных шахт-отстойников | ед. | 4 | 0,000 | 24,000 | 24,000 |  |  |
| 1.3. | Готовность котлов к пробному пуску | шт. | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2. | Трубопроводы и запорная арматура |  |  | 0,000 | 96,000 | 96,000 | июль-август |  |
| 2.1. | Очистка грязевиков обратных трубопроводов в котельной | шт. | 2 | 0,000 | 12,000 | 12,000 | август |  |
| 2.2. | Замена и ремонт запорной арматуры, манометров, клапанов на трубопроводах внутреннего контура котельной | шт. | по факту | 0,000 | 36,000 | 36,000 | июль |  |
| 2.3. | Замена и ремонт запорной арматуры, клапанов на трубопроводах наружного контура котельной | шт. | по факту | 0,000 | 48,000 | 48,000 | август |  |
| 3. | Насосы |  |  | 0,000 | 84,000 | 84,000 | июль-август |  |
| 3.1. | Ремонт и техническое обслуживание сетевых насосов внешнего контура "Д-320-50" | шт. | 4 | 0,000 | 34,000 | 34,000 | июль |  |
| 3.2. | Ремонт и техническое обслуживание подпиточных насосов внешнего контура "К-80-50-200" | шт. | 4 | 0,000 | 13,000 | 13,000 |  |  |
| 3.3. | Ревизия, ремонт, замена изношенных деталей топливных насосов CKm 50-BP. Замена (очистка) фильтров тонкой очистки нефти | шт. | 3 | 0,000 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание циркуляционных насосов внутреннего контура котельной "Wilo CronoLine IL" 150/220-11/4 | шт. | 3 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | август |  |
| 3.5. | Техническое обслуживание подпиточных насосов внутреннего контура котельной "MVI 203" | шт. | 2 | 0,000 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 4. | Нефтяное хозяйство |  |  | 0,000 | 159,000 | 159,000 | июль |  |
| 4.1. | Очистка расходной нефтяной емкости и фильтра-отстойника внутри котельной | шт. | 2 | 0,000 | 24,000 | 24,000 |  |  |
| 4.2. | Очистка уличных расходных емкостей от парафина, песка. Откачка и вывоз шлама из емкостей | шт. | 4 | 0,000 | 105,000 | 105,000 |  |  |
| 4.3. | Ремонт (обмуровка) защитной ванны вокруг нефтяных емкостей | м | 20 | 0,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |
| 5. | Комплекс химической водоочистки (далее - ХВО) |  |  | 0,000 | 80,000 | 80,000 | август |  |
| 5.1. | Обслуживание комплекса ХВО (замена загрузки фильтров) | комп-лекс | 1 | 0,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |
| 5.2. | Ревизия и ремонт насоса-дозатора ХВО | шт. | 1 | 0,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
| 6. | Электрооборудование |  |  | 0,000 | 40,000 | 40,000 |  |  |
| 6.1. | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования электрощитовой 0,4 кВ котельной | шт. | 1 | 0,000 | 40,000 | 40,000 |  |  |
| 7. | Горелки |  |  | 0,000 | 160,000 | 160,000 |  |  |
| 7.1. | Пуско-наладочные работы, настройка и регулировка горелок "Oilon" | шт. | 4 | 0,000 | 160,000 | 160,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 723,000 | 723,000 |  |  |
| Закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" |
| 1. | Гидропневматические испытания сетей теплоснабжения | км | 3,026 | 0,000 | 800,000 | 800,000 | 01.06.2018-14.06.2018 | А.С. Тихонов |
| 2. | Текущий ремонт котельной | шт. | 1 | 0,000 | 1 500,000 | 1 500,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 2 300,000 | 2 300,000 |  |  |
|  | Итого по разделу I |  |  | 61 187,530 | 40 337,897 | 101 525,427 |  |  |
| II. Водоснабжение и водоотведение |
| Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал" |
| 1. | Капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе: | км | 5,583 | 113 905,997 | 0,000 | 113 905,997 | июль-октябрь | Е.Н. Семенова; А.Б. Гарифуллин |
| 1.1. | Капитальный ремонт внутриквартальных инженерных сетей: | км | 3,819 | 40 710,896 | 0,000 | 40 710,896 |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт (замена) сетей холодного водоснабжения ж/домов по ул. Мира, 31 в квартале Мира с подключением ЦТП-8 (7/1) | км | 0,655 | 3 127,789 | 0,000 | 3 127,789 | август |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт (замена) сетей холодного водоснабжения от ЦТП-12/1 к жилым домам №15/1, №15/2 по ул. Чапаева и №19 по ул. Ленина 12 мкр. | км | 0,310 | 1 445,693 | 0,000 | 1 445,693 | июль |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт (замена) сетей холодного водоснабжения 8А мкр. с подключением ЦТП-8А/2 | км | 1,811 | 19 375,675 | 0,000 | 19 375,675 | сентябрь |  |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в Парке Славы (квартал Прибрежный-1) | км | 1,043 | 16 761,739 | 0,000 | 16 761,739 | октябрь |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт магистральных инженерных сетей: | км | 1,764 | 73 195,101 | 0,000 | 73 195,101 | июль-октябрь |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт (замена) водовода по ул. Пионерской от ж/дома №5 до ВК/ПГ-5 по ул. Нефтяников (с перемычкой в парковой зоне) | км | 0,964 | 17 961,669 | 0,000 | 17 961,669 | октябрь |  |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора по ул. Северной от КК-У14/43 до КК-У14/44 | км | 0,037 | 8 513,243 | 0,000 | 8 513,243 | июль |  |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора от КК-У5П/26 по ул. Индустриальной до КК-У6П/5 по ул. 6П | км | 0,286 | 18 631,585 | 0,000 | 18 631,585 | август |  |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора от КК-У1П/26 по ул. Менделеева до КК-У8/29 по ул. Ленина | км | 0,477 | 28 088,604 | 0,000 | 28 088,604 | сентябрь |  |
|  | Всего, в том числе: | км | 5,583 | 113 905,997 | 0,000 | 113 905,997 | июль-октябрь |  |
|  | водоснабжение | км | 4,783 | 58 672,565 | 0,000 | 58 672,565 |  |  |
|  | водоотведение | км | 0,800 | 55 233,432 | 0,000 | 55 233,432 |  |  |
| 2. | Выполнение ППР трубопроводов холодного водоснабжения | км | 448,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | октябрь |  |
| 3. | Выполнение ППР канализационных трубопроводов | км | 285,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | октябрь |  |
|  | Всего |  |  | 113 905,997 | 0,000 | 113 905,997 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" |
| 1. | Ремонт водовода, ревизия запорной арматуры | шт. | 7 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | август | Р.В. Тюрин |
| 2. | Ремонт изоляции сетей водоснабжения | км | 0,050 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | сентябрь |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |
|  | Итого по разделу II |  |  | 113 905,997 | 80,000 | 113 985,997 |  |  |
| III. Газоснабжение |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" |
| 1. | Замена участка газопровода среднего давления d=325×8 мм по ул. 5П от ПК22+80 до ПК24+30 | км | 0,150 | 0,000 | 2 161,500 | 2 161,500 | июнь-август | С.П. Прусаков |
| 2. | Ремонт изоляции газопроводов высокого давления d=530 мм и среднего давления d=325 мм | км | 0,300 | 0,000 | 2 130,000 | 2 130,000 | июнь-ноябрь |  |
| 3. | Ремонт, ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давления | шт. | 180 | 0,000 | 680,000 | 680,000 | июнь-сентябрь | И.Г. Бачев |
| 4. | Замена задвижки Ду500 на г/пр высокого давления | шт. | 1 | 0,000 | 565,310 | 565,310 | июнь-август | С.П. Прусаков |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 5 536,810 | 5 536,810 |  |  |
|  | Итого по разделу III |  |  | 0,000 | 5 536,810 | 5 536,810 |  |  |
| IV. Жилищный фонд |
| Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 1 127,770 | 1 127,770 | июнь-август | О.В. Апутина |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 151 | 0,000 | 13,110 | 13,110 |  |  |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | пог.м | 1 140 | 0,000 | 408,000 | 408,000 |  |  |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 24 | 0,000 | 60,260 | 60,260 |  |  |
| 1.4. | Замена разбитых стекол в местах общего пользования | кв.м | 92 | 0,000 | 57,700 | 57,700 |  |  |
| 1.5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 30 | 0,000 | 19,080 | 19,080 |  |  |
| 1.6. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | пог.м | 140 | 0,000 | 28,000 | 28,000 |  |  |
| 1.7. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 24 | 0,000 | 5,740 | 5,740 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 163,460 | 163,460 |  |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 132 | 0,000 | 163,460 | 163,460 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 177,220 | 177,220 |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 132 | 0,000 | 177,220 | 177,220 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 935,570 | 1 468,450 |  |  |
| Акционерное общество "Управляющая компания №2" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 142,276 | 142,276 | июнь-август | К.В. Марталлер |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 90 | 0,000 | 15,944 | 15,944 |  |  |
| 1.2. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 131 | 0,000 | 6,913 | 6,913 |  |  |
| 1.3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 176,24 | 0,000 | 62,527 | 62,527 |  |  |
| 1.4. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 392 | 0,000 | 27,777 | 27,777 |  |  |
| 1.5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 278,42 | 0,000 | 29,115 | 29,115 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 332,887 | 332,887 |  | В.В. Черняев |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 368 | 0,000 | 332,887 | 332,887 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 348,680 | 348,680 |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 368 | 0,000 | 348,680 | 348,680 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 823,843 | 823,843 |  |  |
| Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 106,98 | 106,98 | июнь-август | А.Н. Соколов |
| 1.1. | Утепление и ремонт парапетных ограждений | кв.м | 140 | 0,000 | 17,608 | 17,608 |  |  |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | пог.м | 133 | 0,000 | 23,938 | 23,938 |  |  |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов и цоколя | кв.м | 21 | 0,000 | 12,564 | 12,564 |  |  |
| 1.4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 45 | 0,000 | 6,656 | 6,656 |  |  |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных клетках | кв.м | 34,76 | 0,000 | 10,319 | 10,319 |  |  |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 327 | 0,000 | 22,382 | 22,382 |  |  |
| 1.7. | Утепление трубопроводов в чердачных, подвальных помещениях, в подъездах | кв.м | 69,16 | 0,000 | 13,513 | 13,513 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 91,897 | 91,897 |  |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 272 | 0,000 | 91,897 | 91,897 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 131,700 | 131,700 |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 331 | 0,000 | 131,700 | 131,700 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 330,577 | 330,577 |  |  |
| Публичное акционерное общество "Жилищный трест №1" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 418,120 | 418,120 | до 31.08.2018 | В.М. Бондаренко |
| 1.1. | Утепление плит чердачных перекрытий | кв.м | 680 | 0,000 | 119,680 | 119,680 |  |  |
| 1.2. | Ремонт межпанельных швов фасада | пог.м | 1 200 | 0,000 | 183,600 | 183,600 |  |  |
| 1.3. | Смена тамбурных, входных, подвальных дверей | шт. | 10 | 0,000 | 37,970 | 37,970 |  |  |
| 1.4. | Смена тамбурных, входных, подвальных блоков | шт. | 10 | 0,000 | 43,970 | 43,970 |  |  |
| 1.5. | Замена разбитых стекол | кв.м | 60 | 0,000 | 25,740 | 25,740 |  |  |
| 1.6. | Смена пружин на входных дверях | шт. | 40 | 0,000 | 3,160 | 3,160 |  |  |
| 1.7. | Утепление трубопроводов системы отопления энергофлексом в подъездах, мусорных камерах | кв.м | 100 | 0,000 | 4,000 | 4,00 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 50,800 | 50,800 |  |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения в жилищном фонде | дом | 127 | 0,000 | 50,800 | 50,800 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 101,600 | 101,600 |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и промывка) в жилищном фонде | дом | 127 | 0,000 | 101,600 | 101,600 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 570,520 | 570,520 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Пирс" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 32,688 | 32,688 | июнь-август | Н.В. Кашапова |
| 1.1. | Ремонт швов фасада | пог.м | 48 | 0,000 | 14,400 | 14,400 |  |  |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 20 | 0,000 | 10,546 | 10,546 |  |  |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 71 | 0,000 | 5,822 | 5,822 |  |  |
| 1.4. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 30,7 | 0,000 | 1,920 | 1,920 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 10,800 | 10,800 |  | И.Г. Волков |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 27 | 0,000 | 10,800 | 10,800 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 13,500 | 13,500 |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 27 | 0,000 | 13,500 | 13,500 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 56,988 | 56,988 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилище-Сервис" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 273,30 | 273,300 | до 31.08.2018 | А.В. Кириченко; Ш.А. Агаев |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 9 | 0,000 | 3,02 | 3,020 | до 31.06.2018 |  |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | пог.м | 16 | 0,000 | 3,970 | 3,970 | до 31.08.2018 |  |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | 110 | 0,000 | 93,500 | 93,500 |  |  |
| 1.4. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 46 | 0,000 | 24,380 | 24,380 |  |  |
| 1.5. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 45 | 0,000 | 74,250 | 74,250 |  |  |
| 1.6. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | пог.м | 12 | 0,000 | 7,860 | 7,860 |  |  |
| 1.7. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 75 | 0,000 | 16,050 | 16,050 |  |  |
| 1.8. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 196 | 0,000 | 43,120 | 43,120 |  |  |
| 1.9. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 11 | 0,000 | 7,150 | 7,150 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 385,000 | 385,000 |  | А.В. Кириченко; М.В. Жмыхов |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 11 | 0,000 | 385,000 | 385,000 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 330,000 | 330,000 |  | А.В. Кириченко |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 11 | 0,000 | 330,000 | 330,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 988,300 | 988,300 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МЖК-Ладья" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 997,700 | 997,700 | июнь-сентябрь | Э.В. Николаев; Р.И. Недин |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 8 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | июнь-август |  |
| 1.2. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | кв.м | 24 | 0,000 | 36,000 | 36,000 |  |  |
| 1.3. | Ремонт швов фасада (текущий ремонт) | пог.м | 42 | 0,000 | 25,200 | 25,200 |  |  |
| 1.4. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 65 | 0,000 | 32,000 | 32,000 |  |  |
| 1.5. | Ремонт и смена тамбурных входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на кровлю | шт. | 22 | 0,000 | 770,000 | 770,000 |  |  |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 190 | 0,000 | 16,000 | 16,000 | сентябрь |  |
| 1.7. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 35 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | июнь-август |  |
| 1.8. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 15 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 1.9. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 240 | 0,000 | 105,000 | 105,000 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 85,000 | 85,000 |  | В.Н. Никитушкин |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 36 | 0,000 | 85,000 | 85,000 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 155,000 | 155,000 |  | Р.И. Недин |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 36 | 0,000 | 155,000 | 155,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 1 237,700 | 1 237,700 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 52,291 | 52,291 | июнь-август | С.В. Шумакова |
| 1.1. | Ремонт швов фасада | пог.м | 140 | 0,000 | 28,281 | 28,281 |  |  |
| 1.2. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | 4,8 | 0,000 | 7,737 | 7,737 |  |  |
| 1.3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 13 | 0,000 | 3,998 | 3,998 |  |  |
| 1.4. | Установка пружин на входных и тамбурных дверях | шт. | 51 | 0,000 | 4,174 | 4,174 |  |  |
| 1.5. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 3 | 0,000 | 1,056 | 1,056 |  |  |
| 1.6. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 36 | 0,000 | 4,752 | 4,752 |  |  |
| 1.7. | Зашивка слуховых окон в чердачном помещении | кв.м | 4,48 | 0,000 | 2,293 | 2,293 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.1. | Проведение планово-предупредительных работ силового электрооборудования, вводно-распределительных устройств этажных щитков и мест общего пользования | дом | 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления, водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 52,291 | 52,291 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квартал" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 785,000 | 785,000 | август | Р.Н. Хакимов |
| 1.1. | Ремонт швов фасада | пог.м | 140 | 0,000 | 112,000 | 112,000 |  |  |
| 1.2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 2 000 | 0,000 | 320,000 | 320,000 |  |  |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 240 | 0,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |
| 1.4. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | пог.м | 150 | 0,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | шт. | 160 | 0,000 | 47,000 | 47,000 |  |  |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 330 | 0,000 | 49,000 | 49,000 |  |  |
| 1.7. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 80 | 0,000 | 42,000 | 42,000 |  |  |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | пог.м | 200 | 0,000 | 95,000 | 95,000 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 112,000 | 112,000 |  |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 19 | 0,000 | 112,000 | 112,000 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 120,000 | 120,000 |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 19 | 0,000 | 120,000 | 120,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 1 017,000 | 1 017,000 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Сосна" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 72,000 | 72,000 | июнь-июль | О.И. Дашкова |
| 1.1. | Замена дверей, вентиляционных окон подвального помещения | шт. | 10 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | пог.м | 35 | 0,000 | 17,500 | 17,500 |  |  |
| 1.3. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 8 | 0,000 | 2,500 | 2,500 |  |  |
| 1.4. | Ремонт, смена тамбурных, входных, чердачных, подвальных дверей, чердачных люков | шт. | 4 | 0,000 | 25,000 | 25,000 |  |  |
| 1.5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.6. | Утепление трубопроводов чердачных и подвальных помещениях | пог.м | 55 | 0,000 | 7,000 | 7,000 |  |  |
| 1.7. | Ремонт кровельного покрытия, ремонт парапетов кровли | дом | 2 | 0,000 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 8,000 | 8,000 |  |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 2 | 0,000 | 8,000 | 8,000 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 25,000 | 25,000 |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 2 | 0,000 | 25,000 | 25,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 105,000 | 105,000 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Кедр" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 12,500 | 12,500 | июнь-август | В.А. Бурмич |
| 1.1. | Установка доводчиков и пружин на дверных блоках поливинилхлоридных | шт. | 4 | 0,000 | 12,500 | 12,500 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 17,600 | 17,600 |  |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 17,600 | 17,600 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 28,360 | 28,360 |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | 0,000 | 28,360 | 28,360 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 58,460 | 58,460 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Маяк" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 85,500 | 85,500 | июнь-август | А.А. Ахметова; общество с ограниченной ответственностью "СК Нивелир" |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | шт. | 5 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | август |  |
| 1.2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 2 | 0,000 | 3,000 | 3,000 |  |  |
| 1.3. | Ремонт теплоизоляци и прокладка нового утеплителя на трубопроводе в подвальном помещении | пог.м | 100 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | июль | А.А. Ахметова; общество с ограниченной ответственностью "Тех-Лайн" |
| 1.4. | Покраска и теплоизоляция индивидуального теплового пункта | пог.м | 40 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 1.5. | Ревизия состояния и утепление окон (демонтаж и утепление окна в комнате консьержа, замена утеплителя на окнах в коридорах, регулировка рам) | шт. | 41 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | август | А.А. Ахметова; общество с ограниченной ответственностью "СК Нивелир" |
| 1.6. | Ремонт во входной группе подъезда (в том числе утепление входной двери) | шт. | 1 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | июнь |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 20,000 | 20,000 | август | А.А. Ахметова; общество с ограниченной ответственностью "Стройэнерджи" |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 67,000 | 67,000 | май, август |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации. Промывка и опрессовка системы водоснабжения и отопления | дом | 1 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | август | А.А. Ахметова; общество с ограниченной ответственностью "Тех-Лайн" |
| 3.2. | Восстановительные работы по стояку системы отопления, проходящему через лестничную площадку | пог.м | 42 | 0,000 | 32,000 | 32,000 | май |  |
| 3.3. | Прокладка греющего кабеля в системе канализации чердачного помещения | пог.м | 10 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | август |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 172,500 | 172,500 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Единение" |
| 1. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 10,000 | 10,000 | июнь-сентябрь | А.А. Столков |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 2. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | 0,000 | 12,000 | 12,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 22,000 | 22,000 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Ладья" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 30,000 | 30,000 | до 28.08.2018 | А.В. Меньшенин |
| 1.1. | Частичный ремонт штукатурки цоколя | кв.м | 5 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 5 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 5 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  | общество с ограниченной ответственностью "ВиАлина" |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  | общество с ограниченной ответственностью "ВиАлина"; общество с ограниченной ответственностью "Тех-Лайн" |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 45,000 | 45,000 |  |  |
| Жилищный кооператив "Мир" |
| 1. | Плановый текущий ремонт |  |  | 0,000 | 127,000 | 127,000 | июнь-сентябрь | В.А. Немов |
| 1.1. | Ремонт тамбурных входных дверей, замена доводчиков и пружин | шт. | 9 | 0,000 | 16,000 | 16,000 | июль-август |  |
| 1.2. | Замена разбитых стекол, уплотнительных резинок на окнах в прилифтовых коридорах | шт. | 5 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | август |  |
| 1.3. | Ремонт фрамуг на лестничных маршах | шт. | 3 | 0,000 | 6,000 | 6,000 |  |  |
| 1.4. | Ремонт и установка замков на чердачных люках и выходах на крышу, вентиляционных шахт | шт. | 10 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | август- сентябрь |  |
| 1.5. | Заделка наружных межпанельных швов | пог.м | 154 | 0,000 | 90,000 | 90,000 | июнь-июль |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 15,000 | 15,000 | август- сентябрь | Р.А. Волошин |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 40,000 | 40,000 | август |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | 0,000 | 40,000 | 40,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 182,000 | 182,000 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Молодежный" |
| 1. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 27,000 | 27,000 | август | общество с ограниченной ответственностью "НижневартовскЭлектроСтрой" |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 27,000 | 27,000 |  |  |
| 2. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 80,000 | 80,000 | июль-август | общество с ограниченной ответственностью "АкваМастер" |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | 0,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 107,000 | 107,000 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" |
| 1. | Ремонтно-строительные работы |  |  | 0,000 | 77,482 | 77,482 | до 25.08.2018 | В.Ю. Азаров |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий, в том числе: | кв.м | 120 | 0,000 | 20,881 | 20,881 |  |  |
|  | ул. 2П-2, дом 38/1 | кв.м | 20 | 0,000 | 3,480 | 3,480 |  |  |
|  | ул. 2П-2, дом 38/2 | кв.м | 20 | 0,000 | 3,480 | 3,480 |  |  |
|  | ул. 2П-2, дом 38/3 | кв.м | 20 | 0,000 | 3,480 | 3,480 |  |  |
|  | ул. 2П-2, дом 38/4 | кв.м | 20 | 0,000 | 3,480 | 3,480 |  |  |
|  | ул. 2П-2, дом 38/5 | кв.м | 20 | 0,000 | 3,480 | 3,480 |  |  |
|  | ул. 2П-2, дом 38/6 | кв.м | 20 | 0,000 | 3,480 | 3,480 |  |  |
| 1.2. | Ремонт швов фасадов | пог.м | 87 | 0,000 | 12,223 | 12,223 |  |  |
| 1.3. | Ремонт тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 6 | 0,000 | 5,490 | 5,490 |  |  |
| 1.4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 20 | 0,000 | 7,613 | 7,613 |  |  |
| 1.5. | Смена пружин на входных дверях | шт. | 10 | 0,000 | 0,716 | 0,716 |  |  |
| 1.6. | Установка доводчиков на входных дверях | шт. | 6 | 0,000 | 4,929 | 4,929 |  |  |
| 1.7. | Утепление трубопроводов системы отопления | кв.м | 40 | 0,000 | 25,630 | 25,630 |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 2,400 | 2,400 |  |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 6 | 0,000 | 2,400 | 2,400 |  |  |
| 3. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 48,000 | 48,000 |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и промывка) в жилищном фонде | дом | 6 | 0,000 | 48,000 | 48,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 127,882 | 127,882 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "Единство" |
| 1. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | - | - | август | В.И. Будаковский |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | - | - |  |  |
| 2. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | - | - |  |  |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | 0,000 | - | - |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | - | - |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "Спутник" |
| 1. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | - | - | август | общество с ограниченной ответственностью "Аква-Мастер" |
| 1.1. | Ревизия запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего водоснабжения, тепловых сетей | шт. | 4 | 0,000 | - | - |  |  |
| 1.2. | Ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения с частичной заменой трубы | пог.м | 50 | 0,000 | - | - |  |  |
| 1.3. | Ремонт сетей канализации | пог.м | 10 | 0,000 | - | - |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | - | - |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "Товарищество собственников жилья Премьер" |
| 1. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 30,000 | 30,000 | август | общество с ограниченной ответственностью "Автоматика и системы безопасности" |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |
| 2. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 100,000 | 100,000 | июль-август | общество с ограниченной ответственностью "Мастер" |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | 0,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 130,000 | 130,000 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания АРГО" |
| 1. | Электромонтажные работы |  |  | 0,000 | 60,000 | 60,000 | август | Д.В. Руссу |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 2 | 0,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |
| 2. | Сантехнические работы |  |  | 0,000 | 195,640 | 195,640 |  |  |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 2 | 0,000 | 195,640 | 195,640 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 255,640 | 255,640 |  |  |
|  | Итого по разделу IV | дом/ кв.м | 1084/ 5442202,99 | 0,000 | 7 215,271 | 7 215,271 |  |  |
| V. Объекты социальной сферы |
| 1. | Подготовка объектов департамента образования администрации города | объект | 110 |  |  |  | август | Э.В. Игошин; Д.А. Котов |
| 2. | Подготовка объектов департамента по социальной политике администрации города | объект | 63 |  |  |  | июль-август | И.В. Чунарева; А.Э. Зенина; В.А. Титов |
| 3. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская больница" | объект | 3 |  |  |  | август-октябрь | Е.Е. Сорокина |
| 4. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая больница" | объект | 7 |  |  |  | сентябрь | В.В. Гриднев; В.Н. Нестеров; Л.И. Петрицкая |
| 5. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная больница №2" | объект | 6 |  |  |  | II-III кварталы | общество с ограниченной ответственностью "ССК"; Д.Р. Загрутдинов |
| 6. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника" | объект | 8 |  |  |  | июнь-август | К.А. Черепанова |
| 7. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 |  |  |  | июнь-сентябрь | М.Я. Опочинский |
| 8. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 |  |  |  | август | Т.Н. Каспорович |
| 9. | Подготовка объектов филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" в городе Нижневартовск | объект | 1 |  |  |  | III квартал | М.Г. Подкопаева |
| 10. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи" | объект | 3 |  |  |  | до 01.09.2018 | Е.А. Смирнова |
| 11. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская поликлиника" | объект | 6 |  |  |  | август-сентябрь | А.Н. Нестеров; Р.Р. Ярмухаметов |
| 12. | Подготовка объектов филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Клинический врачебно-физкультурный диспансер" в городе Нижневартовске | объект | 1 |  |  |  | II-IV кварталы | Н.Ю. Соловьева |
| 13. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер" | объект | 5 |  |  |  | июнь-август | А.А. Боярских |
| 14. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская психоневрологическая больница" | объект | 2 |  |  |  | июнь-август | Л.В. Вустяк |
| 15. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский противотуберкулезный диспансер" | объект | 2 |  |  |  | до 31.08.2018 | Н.А. Рашкулевич; Е.В. Ступина |
| 16. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" | объект | 1 |  |  |  | май-сентябрь | С.Н. Ермошин |
| 17. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" | объект | 1 |  |  |  | май-август | Н.Н. Лысенко; И.В. Чернова; Е.А. Бочков; А.В. Нечепуренко |
| 18. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр" | объект | 2 |  |  |  | до 01.09.2018 | А.С. Безбородов; В.И. Павлов |
| 19. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Станция переливания крови" | объект | 2 |  |  |  | август | Н.В. Спиридонова |
| 20. | Подготовка объектов муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | объект | 22 |  |  |  | июнь-август | О.Е. Колган |
|  | Итого по разделу V | объект | 249 |  |  |  |  |  |
| VI. Электроснабжение |
| Акционерное общество "Городские электрические сети" |
| 1. | Организационные мероприятия: проведение технического освидетельствования электрооборудования | шт. | 42 | 0,000 | 2 931,000 | 2 931,000 | в соответствии с графиком | начальники сетевых районов №1, 2, 3 |
| 2. | Текущий ремонт |  |  | 0,000 | 13 287,000 | 13 287,000 | март-сентябрь | начальники сетевых районов №1, 2, 3 |
| 2.1. | ПС 35/6(10) кВ | шт. | 15 | 0,000 | 13 287,000 | 13 287,000 |  |  |
| 2.2. | РП, РПЖ | шт. | 27 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.3. | ТП, БКТП-6/10/0,4 кВ | шт. | 169 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.4. | КТПН-6/10/0,4 кВ | шт. | 110 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.5. | ВЛ-6/10 кВ | км | 22,6 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.6. | ВЛ-0,4 кВ | км | 22 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.7. | КЛ-10 кВ | шт. | 10 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.8. | КЛ-0,4 кВ | шт. | 10 | 0,000 |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт оборудования | шт. | 20 | 0,000 | 17 744,000 | 17 744,000 | март-сентябрь | начальники сетевых районов №1, 2, 3 |
| 3.1. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции: 2/4, 318/з | шт. | 2 | 0,000 | 596,000 | 596,000 | март-апрель |  |
| 3.2. | Трансформаторные подстанции капитального исполнения: К/2, 5/1, 6/1, 6/10, 7/0, 9/2, 9/18, 10/4, 11/3, 11/8, 17/2, 65/х, 443/з | шт. | 13 | 0,000 | 13 524,000 | 13 524,000 | март-сентябрь |  |
| 3.3. | Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки: 18/х, 21/х, 32/х, 40/х, 88/х | шт. | 5 | 0,000 | 3 624,000 | 3 624,000 | июнь-сентябрь |  |
| 4. | Капитальный ремонт воздушных линий, в том числе: | км | 7,71 | 0,000 | 8 246,000 | 8 246,000 | май-сентябрь | начальники сетевых районов №1, 2, 3 |
| 4.1. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1, 2, 3 КТПН-39/х | км | 0,56 | 0,000 | 570,000 | 570,000 | май-июнь |  |
| 4.2. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1, 2, 3 КТПН-46/х | км | 0,53 | 0,000 | 833,000 | 833,000 | июнь-июль |  |
| 4.3. | ВЛ-0,4 кВ ф.№6 КТПН-9/122 | км | 0,43 | 0,000 | 584,000 | 584,000 | август- сентябрь |  |
| 4.4. | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, 3 КТПН-82/х | км | 0,55 | 0,000 | 455,000 | 455,000 | август- сентябрь |  |
| 4.5. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТПН-50/х | км | 0,48 | 0,000 | 634,000 | 634,000 | июль-август |  |
| 4.6. | ВЛ-10 кВ ф.№ 13 ПС Южная | км | 0,84 | 0,000 | 590,000 | 590,000 | июнь-июль |  |
| 4.7. | ВЛ-6 кВ ф.№16 ПС Энергонефть | км | 2,20 | 0,000 | 2 874,000 | 2 874,000 | май-июнь |  |
| 4.8. | ВЛ-6 кВ ф.№6, 16 ПС Базовая | км | 2,10 | 0,000 | 1 557,000 | 1 557,000 | июль-август |  |
| 4.9. | ВЛ-35 кВ ф.№5, 6 ПС ГПП-7 | км | 0,02 | 0,000 | 149,000 | 149,000 | август- сентябрь |  |
| 5. | Реконструкция подстанций, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | шт. | 10 | 0,000 | 14 649,000 | 14 649,000 | апрель-сентябрь | С.К. Сидельников |
| 5.1. | Реконструкция трансформаторных камер трансформаторных подстанций с заменой силовых трансформаторов: К/2, 5/1, 6/1, 7/0, 9/2, 9/18, 10/4, 11/3, 11/8 | шт. | 10 | 0,000 | 14 649,000 | 14 649,000 |  |  |
| 6. | Реконструкция электрических сетей 0,4/6/10 кВ: | км | 5,71 | 0,000 | 35 775,000 | 35 775,000 | март-сентябрь | С.К. Сидельников |
| 6.1. | КЛ-0,4кВ от ТП-3/7 до детского сада №10 | км | 0,22 | 0,000 | 1 350,000 | 1 350,000 |  |  |
| 6.2. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы, 26 | км | 0,52 | 0,000 | 2 460,000 | 2 460,000 |  |  |
| 6.3. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Мира, 18а | км | 0,27 | 0,000 | 1 210,000 | 1 210,000 |  |  |
| 6.4. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы, 28 | км | 0,34 | 0,000 | 1 674,000 | 1 674,000 |  |  |
| 6.5. | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы, 28а | км | 0,13 | 0,000 | 600,000 | 600,000 |  |  |
| 6.6. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова, 6б | км | 0,38 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |  |  |
| 6.7. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова, 6 | км | 0,34 | 0,000 | 3 930,000 | 3 930,000 |  |  |
| 6.8. | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова, 6а | км | 0,24 | 0,000 | 1 210,000 | 1 210,000 |  |  |
| 6.9. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова, 4а | км | 0,2 | 0,000 | 1 160,000 | 1 160,000 |  |  |
| 6.10. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова, 4 | км | 0,28 | 0,000 | 2 600,000 | 2 600,000 |  |  |
| 6.11. | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова, 4б | км | 0,12 | 0,000 | 650,000 | 650,000 |  |  |
| 6.12. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова, 2 | км | 0,26 | 0,000 | 1 600,000 | 1 600,000 |  |  |
| 6.13. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова, 2б | км | 0,16 | 0,000 | 990,000 | 990,000 |  |  |
| 6.14. | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова, 2а | км | 0,33 | 0,000 | 1 790,000 | 1 790,000 |  |  |
| 6.15. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Школа №11 | км | 0,22 | 0,000 | 830,000 | 830,000 |  |  |
| 6.16. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников, 21а, 23 | км | 0,44 | 0,000 | 2 808,000 | 2 808,000 |  |  |
| 6.17. | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников, 21 | км | 0,26 | 0,000 | 1 960,000 | 1 960,000 |  |  |
| 6.18. | КЛ-0,4кВ ТП-6/4 - Мира, 25 | км | 0,1 | 0,000 | 542,000 | 542,000 |  |  |
| 6.19. | КЛ-10кВ ТП-7/1 - ТП-7/2 | км | 0,55 | 0,000 | 3 859,000 | 3 859,000 |  |  |
| 6.20. | КЛ-10кВ ТП-13/2 - ТП-13/3 | км | 0,15 | 0,000 | 2 065,000 | 2 065,000 |  |  |
| 6.21. | КЛ-10кВ ТП-6/4 - ТП-6/5 | км | 0,2 | 0,000 | 1 487,000 | 1 487,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 92 632,000 | 92 632,000 |  |  |
|  | Итого по разделу VI |  |  | 0,000 | 92 632,000 | 92 632,000 |  |  |
| VII. Другие предприятия |
| Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" |
| 1.1. | Приобретение расходных материалов и спецодежды |  |  | 0,000 | 10 198,700 | 10 198,700 | июнь-октябрь | Е.А. Скварко |
| 1.2. | Технические мероприятия |  |  | 0,000 | 650,000 | 650,000 | июнь-сентябрь | А.В. Голунко |
| 1.3. | Ремонт сезонной техники |  |  | 0,000 | 9 700,000 | 9 700,000 | июнь-октябрь | В.В. Кубко; В.Н. Смелков |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 20 548,700 | 20 548,700 |  |  |
|  | Итого по разделу VII |  |  | 0,000 | 20 548,700 | 20 548,700 |  |  |
|  | Всего по мероприятиям, в том числе: |  |  | 175 093,527 | 166 350,678 | 341 444,205 |  |  |
|  | резерв материально-технических ресурсов муниципального образования город Нижневартовск |  |  | 8 927,830 | 19 307,580 | 28 235,410 |  |  |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 01.06.2018 №763-р

План организационных мероприятий

для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо- и газоснабжения, водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий со сроком службы 30 и более лет | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 1 октября 2018 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2019 году топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск | до 30 сентября 2018 года | муниципальное унитарное предприятие города Нижневар-товска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| 5. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 30 августа 2018 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 6. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения | в течение 2018 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 7. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим предоставлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 28 августа 2018 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 8. | Представлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов | ежедекадно, июнь-ноябрь 2018 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9. | Оценить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов: |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9.1. | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября 2018 года |  |
| 9.2. | Для объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября 2018 года |  |
| 9.3. | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) | до 1 сентября 2018 года |  |
| 10. | Провести корректировку схемы аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 сентября 2018 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности к отопительному периоду на каждый многоквартирный жилой дом, на каждый объект социальной сферы в соответствии с Правилами оценки готовности (далее - Правила) с последующим предоставлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 15 сентября 2018 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в соответствии с Правилами с последующим предоставлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 1 ноября 2018 года - теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъекты электроэнергетики; до 15 ноября 2018 года - муниципальное образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 13. | Предоставить копии паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 15 сентября 2018 года - потребители тепловой энергии; до 1 ноября 2018 года - теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъекты электроэнергетики; до 15 ноября 2018 года - муниципальное образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

Приложение 3 к распоряжению

администрации города

от 01.06.2018 №763-р

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности электрических установок,

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период

2018-2019 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель организации, в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 4 к распоряжению

администрации города

от 01.06.2018 №763-р

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности

жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Генеральный директор закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства       администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда       департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель управляющей организации (управляющей компании, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости,             жилищного кооператива), в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 5 к распоряжению

администрации города

от 01.06.2018 №763-р

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности предприятий

жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии)

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства       администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель организации, в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 6 к распоряжению

администрации города

от 01.06.2018 №763-р

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности

объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии)

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт управления по обеспечению работы руководства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Руководитель структурного подразделения администрации города, в отношении объектов которого проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 7 к распоряжению

администрации города

от 01.06.2018 №763-р

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Генеральный директор акционерного общества "Городские электрические сети" (по согласованию)

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства             администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Представитель отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)