**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 декабря 2020 года |  |  №44 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| ТихоновВасилий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 6 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О закрытии проектов «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске».**
2. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**
3. **О плане работы Проектного комитета администрации города на 2021 год.**
4. **Об исполнении решений Проектного комитета.**
5. **О закрытии проектов «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске».**

**СЛУШАЛИ:**

Чеботарева Станислава Васильевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продуктов проектов «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске», соответствующих требованиям, отраженным в паспортах проектов.

1.2. Утвердить итоговые отчеты по проектам «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске», закрыть проекты.

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Кощенко Дмитрия Александровича – заместителя главы города по экономике и финансам,

Лукаша Николая Владимировича – заместителя главы города,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации» и «Новогодний Нижневартовск 2021» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Внедрение механизма реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе планирования муниципальных проектов «Обустройство экотропы в городских лесах города Нижневартовска» и «Совершенствование системы муниципального контроля» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска» и «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске» и «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1. **О плане работы Проектного комитета администрации города на 2021 год.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2021 год (приложение 2 к протоколу).

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.3протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.10.2020 №42.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  | В.В. Тихонов |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета  | Н.А. Попович  |
| СОГЛСОВАНО:Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.12.2020 №44

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 28 декабря 2020 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Тихонов

Василий Владимирович | – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города |
| 1. Ситников

Виктор Петрович | –  | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместителя председателя Проектного комитета администрации города  |
| 1. Попович

Наталья Александровна | – | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 1. Коротаев

Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| 1. Кощенко

Дмитрий Александрович1. Лукаш

Николай Владимирович | –– | заместитель главы города по экономике и финансамзаместитель главы города |
| 1. Селиванова

Светлана Владимировна1. Шилова

Татьяна Александровна | –– | заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации городазаместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1. Морозова

 Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города |
|  |  |  |
| 1. Крутовцов

Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 1. Клец

 Максим Витальевич1. Святченко

 Инна Владимировна1. Котов

Дмитрий Анатольевич1. Чеботарев

 Станислав Васильевич1. Ивахненко

Виктория Владимировна16. Силецкий Иван Петрович | –––––– | председатель Думы городадиректор департамента образования администрации городазаместитель директора департамента образования администрации городазаместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации городаначальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации городадиректор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |

 |