ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 (шестой созыв)

##### ПРОТОКОЛ

##### совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения

09 декабря 2020 года г. Нижневартовск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель - | Дольников Л.А., председатель комитета по городскому хозяйству и строительству, депутат по избирательному округу №25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Крепких Владимир Владимирович | депутат по одномандатному округу | №3 |
| Зяблицкая Наталья Викторовна | депутат по одномандатному округу | №4 |
| Гасымова Галина Александровна | депутат по одномандатному округу | №8 |
| Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| Великий Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №15 |
| Сочилин Василий Валерьевич[[1]](#footnote-1) | депутат по одномандатному округу | №16 |
| Лариков Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Джек Владимир Петрович | депутат по одномандатному округу | №19 |
| Золов Вячеслав Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №20 |
| Давыдов Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №21 |
| Лисин Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №22 |
| Быкова Любовь Александровна | депутат по одномандатному округу | №23 |

Присутствовали депутаты комитета:

Отсутствовали: Лицук А.А., Бакунин С.Н., Крутей С.В., Жигалов С.Н., Книжников Н.Н., Сатинов А.В.

Приглашенные:

Клец М.В. председатель Думы города Нижневартовска шестого созыва.

Суханова С.П. председатель Счетной палаты города Нижневартовска.

Андреевский Д.В. старший помощник прокурора города Нижневартовска.

Омарова Е.И. председатель территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска.

Кощенко Д.А. заместитель главы города Нижневартовска по экономике и финансам.

Коротаев М.А. заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Воликовская И.О. заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска.

Чеботарев С.В. исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска.

Аксёнова М.М. исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.

Алексеев Е.А. советник главы города Нижневартовска.

1. СЛУШАЛИ: О повестке дня совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | О повестке дня заседания комитета по городскому хозяйству и строительству.Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству* |
|  | Об исполнении протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству.Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | О рассмотрении обращений в комитет по городскому хозяйству и строительству.Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | О плане работы комитета на 1 полугодие 2021 года.Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения* |
|  | Об исполнении протокольных поручений комитета по вопросам безопасности населения.Докладчик:Джек Владимир Петрович, заместитель председателя комитета по вопросам безопасности населения. |
|  | О рассмотрении обращений в комитет по вопросам безопасности населения.Докладчик:Джек Владимир Петрович, заместитель председателя комитета по вопросам безопасности населения. |
|  | О плане работы комитета по вопросам безопасности населения на 1 полугодие 2021 года.Докладчик:Джек Владимир Петрович, заместитель председателя комитета по вопросам безопасности населения. |
|  | *Вопросы по плану работы Думы города Нижневартовска* |
|  | О назначении на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования-счётной палаты города Нижневартовска.Докладчик: Клец Максим Витальевич, председатель Думы города Нижневартовска. |
|  | О плане работы Думы города Нижневартовска на первое полугодие 2021 года.Докладчик: Клец Максим Витальевич, председатель Думы города Нижневартовска |
|  |  О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 17.03.2016 №984 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города Нижневартовска» (с изменениями). Докладчик: Омарова Елена Ивановна, председатель территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска. |
|  | О бюджете города Нижневартовска **на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.**Докладчик: Кощенко Дмитрий Александрович, заместитель главы города по экономике и финансам. |
|  | О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №848 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска» (с изменениями).Докладчик: Коротаев Максим Александрович, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. |
|  | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 №509 «О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска».Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель директора, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города. |
|  | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 30.03.2018 №321 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в городе Нижневартовске».Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель директора, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города. |
|  | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.01.2020 №565 «О Правилах землепользования и застройки на территории города Нижневартовска».Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель директора, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города. |
|  | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 19.12.2005 №610 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан в городе Нижневартовске» (с изменениями).Докладчик: Аксёнова Марина Михайловна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города. |
|  | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2018 №304 «О Положении о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Нижневартовске» (с изменениями).Докладчик: Алексеев Евгений Александрович, советник главы города. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - 11

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Не голосовал – 1 (Крепких В.В.) повестка дня утверждена

2.СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

На контроле комитета со сроком исполнения ноябрь - декабрь 2020 года находятся следующие поручения:

1. Администрации города Нижневартовска подготовить план-график работ по обустройству дополнительных парковочных мест на территории города Нижневартовска, предусмотренных сформированным перечнем.

Планировался рабочий выезд с участием депутатов сокращенным составом. Выезд не состоялся.

Коротаев М.А. пояснил, что выезд не состоялся в связи с болезнью основной части участников комиссии, выезд запланирован на 16.12.2020 года в 16.00.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до следующего очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

2. Администрации города с привлечением юридических служб проработать механизм для выполнения благоустройства территории возле школы №14 с возможностью организации гостевой стоянки.

Информация администрацией предоставлена, вопрос остается открытым.

Землянкин С.Ф. предложил в очередной раз проработать механизм выполнения благоустройства территории возле школы №14 с учетом возможного финансирования данных мероприятий не за счет собственников многоквартирного дома, в состав имущества которого входит указанная территория.

Выступили: Коротаев М.А., Дольников Л.А.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до следующего очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

3. Благоустройство территории в районе ТК «Самотлор» (ул.Мира, 62А), оборудовать площадку для отдыха жителей микрорайона.

Администрации города проанализировать сложившуюся ситуацию в целях установления причин, по которым не состоялись аукционы по определению поставщика на выполнение работ по подготовке проектной документации на благоустройство территории в районе ТК «Самотлор» (ул.Мира, 62А).

Информация администрацией предоставлена.

Землянкин С.Ф. предложил пересмотреть техническое задание на благоустройство указанной территории для уменьшения стоимости работ.

Клец М.В. обратил внимание на необходимость согласования технического задания с депутатом по данному округу в рабочем порядке и повторного объявления аукциона на проектирование.

Чеботарев С.В. пояснил, что возможно основными причинами, по которым не состоялись аукционы, явилось отсутствие интереса у поставщиков. Аукцион будет размещен еще раз в 1 квартале 2021 года. Дополнительно будет прорисован упрощенный вариант благоустройства указанной территории. Информация о результатах будет представлена на следующем заседании комитета.

Выступили: Лариков П.А., Дольников Л.А.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в феврале 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

4. Администрации города Нижневартовска рассмотреть вопрос о выработке единого механизма реализации мероприятий с брошенным транспортом на ближайшем заседании рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города в очном формате с приглашением депутатов Думы города Нижневартовска и всех заинтересованных служб.

По информации администрации города, вопрос был рассмотрен 29 октября на заседании рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Коротаев М.А. пояснил, что рабочая группа состоялась с участием депутатов Думы города, выработано решение об установке специализированных знаков с временем действия. После внесения изменений в Комплексную схему организации дорожного движения города Нижневартовска знаки будут установлены, что позволит эвакуировать брошенный транспорт на правовом основании. Единый механизм выработан, предложил снять вопрос с контроля.

Выступили: Землянкин С.Ф., Дольников Л.А.

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

5. Поручить администрации города разработать график очередности объектов по выполнению мероприятий для обеспечения условий безопасного движения пешеходов к образовательным учреждениям города.

Землянкин С.Ф. сообщил, что график очередности объектов (школы и детские сады) предоставлен администрацией города, включает около 20 объектов, отображает приоритетность и стоимость выполнения работ, на определенные объекты имеются проекты. Неясен вопрос о финансировании данных мероприятий.

Кощенко Д.А. пояснил, что средства на эти мероприятия будут выделяться при наличии дополнительных источников финансирования в 1 квартале 2021 года в рамках исполнения бюджета

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля в части разработки и предоставления графика.

Выполнение мероприятий для обеспечения условий безопасного движения пешеходов к образовательным учреждениям города оставить на контроле комитета по городскому хозяйству и строительству.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

6. Поручить администрации города создать рабочую группу по разработке нормативно-правового акта, регулирующего в городе Нижневартовске порядок установки шлагбаумов и иных искусственных ограждений по границам придомовых территорий, на проезжей части сквозных проездов, а также устанавливающего ответственность за его нарушение.

Чеботарев С.В. пояснил, что документ разработан, ведется работа по согласованию и утверждению документа.

Выступили: Клец М.В., Джек В.П.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в феврале 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

7. На пересечении улиц Чапаева и Г.И. Пикмана провести работы по обустройству светофорной группы на пересечении улиц Чапаева и Г.И. Пикмана.

Вопрос находился на контроле комитета до ввода улицы Пикмана. По информации администрацией города строительство улицы Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева завершено, светофорная группа установлена и работает в штатном режиме. Предлагается снять поручение с контроля.

(Вошел депутат Сочилин В.В.)

Землянкин С.Ф. выразил мнение, что в такой редакции поручение необходимо снять с контроля. Предложил выехать на указанный перекресток в связи с наличием у жителей города вопросов по работе светофора.

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля в части обустройства светофорной группы. Вопрос работы светофора на пересечении улиц Чапаева и Г.И. Пикмана поставить на контроль комитета по вопросам безопасности населения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

8. Поручить администрации города проработать вопрос обустройства тротуаров вокруг МБОУ «Средняя школа №8».

Землянкин С.Ф. отметил, что школа №8 включена в график объектов по выполнению мероприятий для обеспечения условий безопасного движения пешеходов к образовательным учреждениям города, готова проектная документация. Считает возможным снять поручение с контроля в такой редакции.

Выступили: Клец М.В., Дольников Л.А.

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

9. Благоустройство дворовых территорий в квартале «Молодежный».

Землянкин С.Ф. отметил, что жилой дом по улице Омской, 17 был сдан в эксплуатацию без благоустройства дворовой территории. Вопрос о благоустройстве поднимался неоднократно, были выполнены проектная документация и смета. Предложил еще раз рассмотреть возможность выполнения благоустройства.

Выступили: Клец М.В., Дольников Л.В., Кощенко Д.А.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в феврале 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - 11

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Крепких В.В.)

Не голосовал – 1 (Сочилин В.В.) решение принято

10. Поручить администрации города проработать вопрос обустройства проезда, пешеходной зоны и парковки между домами №23 и №25 по улице Героев Самотлора (вопрос беспрепятственного выезда автотранспорта из двора жилого дома №23 по ул. Героев Самотлора).

Выступили: Дольников Л.А., Давыдов Д.С., Землянкин С.Ф., Клец М.В., Кощенко Д.А.

Клец М.В. предложил администрации города предоставить информацию о предполагаемых сроках ввода детского сада в данном районе. После предоставления информации вернуться к рассмотрению вопроса обустройства проезда.

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок исполнения поручения до очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в феврале 2021 года.
2. Поручить администрации города подготовить и направить информацию о завершении строительства недостроенного детского сада в районе домов №23 и №25 по улице Героев Самотлора в срок до очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в феврале 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - 12

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Крепких В.В.) решение принято

11. Администрации города дополнительно проработать вопрос организации парковочных мест на прилегающей территории ДК «Октябрь».

Землянкин С.Ф. отметил, что доступ к парковочным местам на прилегающей территории ДК «Октябрь» обеспечен. Предложил снять поручение с контроля в такой формулировке.

Выступили: Клец. М.В., Дольников Л.А.

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

12. Поручить администрации города проработать вопрос установки ограждения территории МБОУ «Средняя школа №40» со стороны жилого дома №60 по ул.Северной и предоставить информацию о сроках выполнения данного поручения.

Воликовская И.О. пояснила, что подготовлен сметный расчет на сумму 1 953,86 тысяч рублей. Деньги заявлены в проект бюджета на 2021 год, заявка включена в реестр потребности первоочередных расходов, при выделении финансирования работы будут выполнены. Предложила снять поручения с контроля.

Выступили: Дольников Л.А., Лариков П.А., Гасымова Г.А.

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

13. Поручить администрации города комплексно проработать вопрос обустройства дополнительной гостевой стоянки спортивного комплекса «Самотлор», рассмотрев возможность размещения стоянки на существующем газоне возле спортивного комплекса.

Воликовская И.О. пояснила, что работа в данном направлении ведется: определен подрядчик по разработке проектно-сметной документации, документация подготовлена частично. После получения полного объема проектно-сметной документации и понимания стоимости будут изыскиваться внебюджетные источники финансирования для выполнения работ.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в феврале 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - 12

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Не голосовал – 1 (Сочилин В.В.) решение принято

Землянкин С.Ф. отметил, что в настоящее время ведется проектирование новых микрорайонов под индивидуальную жилую застройку, появятся новые улицы. Предложил администрации рассмотреть возможность называть новые улицы именами участников Великой Отечественной войны.

Чеботарев С.В. пояснил, что работа в данном направлении ведется, в настоящее время совместно с общественными организациями ветеранов формируется список участников войны, по мере готовности список будет направлен в адрес Думы города.

3. СЛУШАЛИ: О рассмотрении обращений в комитет по городскому хозяйству и строительству.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

В комитет поступило обращение депутата Крепких В.В. о внесении в план работы комитета вопроса о заслушивании информации администрации города по передаче в концессию имущества горводоканала и теплоснабжения. Обращение прилагается.

Выступили: Крепких В.В., Землянкин С.Ф., Клец М.В., Дольников Л.А.

Землянкин С.Ф. предложил провести депутатские слушания по вопросу концессии системы теплоснабжения города.

Клец М.В. выразил мнение, что по вопросу передачи в концессию системы гороводоконала подводить итоги преждевременно, процесс передачи еще не завершен. Предложил включить в план работы комитета вопрос о результатах работы концессионера по итогам девяти месяцев.

РЕШИЛИ:

1. Включить вопрос «О результатах передачи в концессию систем водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска по итогам 9 месяцев» в план работы комитета по городскому хозяйству и строительству на второе полугодие 2021 года.
2. Провести депутатские слушания по вопросу «О результатах передачи в концессию систем теплоснабжения города Нижневартовска».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

4. СЛУШАЛИ: О плане работы комитета на первое полугодие 2021 года.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

РЕШИЛИ: Утвердить план работы комитета по городскому хозяйству и строительству на первое полугодие 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

5.СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольных поручений комитета по вопросам безопасности населения.

Докладчик: Джек Владимир Петрович, заместитель председателя комитета по вопросам безопасности населения.

(Депутат Великий Д.С. покинул зал заседаний.)

На контроле комитета находятся поручения:

1. О систематическом нарушении правил дорожного движения по улице Индустриальной.

Землянкин С.Ф. сообщил, что депутатами совместно с предпринимателями города проработан и согласован вопрос размещения специализированной техники на территории рынка «Западный», где обеспечены все необходимые условия (тепло, электроснабжение, шиномонтажные услуги и т.п.).

 С руководством УМВД и ГИБДД УМВД по городу Нижневартовску достигнуто взаимопонимание в данном вопросе. Совместная работа в данном направлении продолжается. Информация о результатах будет представлена.

Информацию приняли к сведению. Вопрос оставили на контроле комитета.

2. Администрации города проработать вопрос обеспечения безопасности для пешеходов при переходе через улицу Северная к автобусной остановке «Магазин Клан», установив светофор с ТВП (табло вызывное пешеходное) и рассмотреть возможность строительства пешеходных дорожек от остановки «Магазин Клан» через панель 16 до Нижневартовской городской поликлиники №3» и вдоль улицы Северной до проезда внутрь микрорайона Панель 16 (район медицинского центра «Профимед», ПТК «Самотлор-Хлеб» и других предприятий).

(Депутат Великий Д.С. вернулся в зал заседаний.)

Информация по исполнению поручения предоставлена администрацией города. По вопросу строительства пешеходных дорожек выполнен расчет стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Общая стоимость составит 9,20 млн. рублей, ПИР - 1,20 млн. рублей, СМР - 8,00 млн. рублей. Остается открытым вопрос выделения денежных средств.

Коротаев М.А. пояснил, что на заседании рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с участием депутатов принято решение о целесообразности установки светофора. В настоящее время вносятся изменения в комплексную схему организации движения. Установка светофорного объекта запланирована как перспективное мероприятие на 2021 год и будет выполнена при наличии финансирования в случае экономии.

Чеботарев С.В. пояснил, что при наличии финансирования в 1 квартале 2021 года запланированные мероприятия по пешеходным дорожкам будут выполнены.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до очередного заседания комитета по вопросам безопасности населения в феврале 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

6.СЛУШАЛИ: О рассмотрении обращений в комитет по вопросам безопасности населения.

Докладчик: Джек Владимир Петрович, заместитель председателя комитета по вопросам безопасности населения.

1. В комитет поступило обращение Думы города Лангепаса с предложением поддержать обращения к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сидорову А.Л. и председателю Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Хохрякову Б.С. по внесению изменений в Федеральный закон от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части отмены нормы о возврате животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания при организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Обращение прилагается.

Дополнил, что членами комитета обсуждались изменения в окружное законодательство по данному вопросу. Предложил поддержать обращения Думы города Лангепаса.

Клец М.В., отметил, что по результатам обсуждения предложения о внесении изменений в окружной закон по данному вопросу обобщены и направлены в Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры и Думы ХМАО-Югры.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о поддержке обращения Думы города Лангепаса к депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Сидорову А.Л. и председателю Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Хохрякову Б.С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

2. В комитет поступило обращение депутата Великого Д.С. с предложением рассмотреть на заседании комитета вопрос о внедрении комплекса автоматизации дорожного движения и установки камер фото видео фиксации для пресечения нарушений правил дорожного движения на аварийных участках дорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» или в рамках финансирования из бюджетных средств города. Обращение прилагается.

Выступили: Великий Д.С., Клец М.В., Коротаев М.А.

Информацию приняли к сведению.

Рекомендовали обсудить вопрос в рабочем порядке (на рабочей группе комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации города). При необходимости рассмотреть на очередном заседании комитета по вопросам безопасности в феврале 2021 года.

3. В комитет поступило обращение депутата Сочилина В.В. с предложением принять законодательную инициативу с целью дополнения постановления правительства РФ «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста» статьей о возможности предоставления самоходных машин категории «А» совершеннолетнему лицу (включая иностранных граждан) без предъявления удостоверения тракториста-машиниста категории «А» при условии пользования самоходной машиной в условиях сертифицированной трассы и по специально подготовленным маршрутам в присутствии проводника-инструктора. Обращение прилагается.

Выступили: Сочилин В.В., Лисин А.В., Землянкин С.Ф., Клец М.В., Джек В.П.

РЕШИЛИ: Рекомендовать депутату Сочилину В.В. дополнительно проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в сфере допуска к управлению самоходными машинами в туристических целях с учетом проведения необходимых консультаций и согласований с компетентными контролирующими органами в данной сфере. Предоставить подготовленные материалы для направления в Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры и Думы ХМАО-Югры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

7.СЛУШАЛИ: О плане работы комитета на 1 полугодие 2020 года.

Докладчик: Джек Владимир Петрович, заместитель председателя комитета по вопросам безопасности населения.

РЕШИЛИ: Утвердить план работы комитета по вопросам безопасности населения на 1 полугодие 2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

8. СЛУШАЛИ: О назначении на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования-счётной палаты города Нижневартовска.

Докладчик: Клец Максим Витальевич, председатель Думы города Нижневартовска.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о назначении на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования-счётной палаты города Нижневартовска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

9. СЛУШАЛИ: О плане работы Думы города Нижневартовска на первое полугодие 2021 года.

Докладчик: Клец Максим Витальевич, председатель Думы города Нижневартовска

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о плане работы Думы города Нижневартовска на первое полугодие 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

10. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 17.03.2016 №984 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города Нижневартовска» (с изменениями).

Докладчик: Омарова Елена Ивановна, председатель территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 17.03.2016 №984 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города Нижневартовска» (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

11. СЛУШАЛИ: О бюджете города Нижневартовска **на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Докладчик: Кощенко Дмитрий Александрович, заместитель главы города по экономике и финансам.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о бюджете города Нижневартовска **на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - 12

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Крепких В.В.) решение принято

12. СЛУШАЛИ: О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №848 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска» (с изменениями).

Докладчик: Коротаев Максим Александрович, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №848 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска» (с изменениями)**.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - 12

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Не голосовал – 1 (Крепких В.В.) решение принято

13. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 №509 «О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска».

Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель директора, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города.

Выступили: Джек В.П., Чеботаев С.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 №509 «О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

14. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 30.03.2018 №321 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в городе Нижневартовске».

Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель директора, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 30.03.2018 №321 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в городе Нижневартовске».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

15. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.01.2020 №565 «О Правилах землепользования и застройки на территории города Нижневартовска».

Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель директора, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.01.2020 №565 «О Правилах землепользования и застройки на территории города Нижневартовска».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

16. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 19.12.2005 №610 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан в городе Нижневартовске» (с изменениями).

Докладчик: Аксёнова Марина Михайловна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 19.12.2005 №610 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан в городе Нижневартовске» (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 13

«За» - единогласно решение принято

17. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2018 №304 «О Положении о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Нижневартовске» (с изменениями).

Докладчик: Алексеев Евгений Александрович, советник главы города.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2018 №304 «О Положении о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Нижневартовске» (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - единогласно решение принято

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитетапо городскому хозяйству и строительству |  | Л.А. Дольников |

1. Присутствовал на заседании с рассмотрения п.7 второго вопроса включительно [↑](#footnote-ref-1)