Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Тонус» (далее - Проект).          Место реализации: город Нижневартовск, 5 мкр., по улице Мира в створе домов 27/3, 27/2, 27В.

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 26.05.2025  по 12.12.2025     (акт приемки выполненных работ по объекту благоустройства от 12.12.2025).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта с подрядной организацией                        ООО «Век-Строй» были выполнены следующие работы: устройство резинового покрытия, ремонт ограждения спортивной площадки, благоустройство тротуара, установка малых архитектурных форм, озеленение территории, монтаж видеонаблюдения, установка наружного освещения.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Трудовое участие: произведена высадка цветов, уборка территории.

Имущественное участие: приобретены саженцы однолетних цветов в вазоны  в количестве 15 штук, приобретен шкаф для буккроссинга.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Софинансирование (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |
| 10 257 157,13 | 9 972 157,13 | 285 000,00 | 10 257 119,17 | 37,96 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |