от 07.06.2019 №440

Об утверждении сводных планов вывода                   в ремонт и из эксплуатации объектов и сетей систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 год муниципального образования город Нижневартовск

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в целях устойчивой работы, обеспечения надежности, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих при обеспечении холодным водоснабжением и водоотведением муниципального образования город Нижневартовск:

1. Утвердить:

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации объектов систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 год муниципального образования город Нижневартовск согласно приложению 1;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации сетей систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 год муниципального образования город Нижневартовск согласно приложению 2.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства         администрации города М.А. Коротаева.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 07.06.2019 №440

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации объектов

систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения

на 2019 год муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Сроки и виды ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1. | Водоочистные сооружения ВОС-2. БФ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Фильтр №14 | 01/02/0255 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Водоочистные сооружения ВОС-2. БФ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Фильтр №26 | 01/02/0297 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |

Примечание: К - капитальный ремонт.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 07.06.2019 №440

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации сетей

систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения

на 2019 год муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Назначение | Диаметр Ду (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 7А микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок водовода по улице Интернациональной от улицы Чапаева до улицы Дзержинского | 01/03/0719 | ХВ | 450 | 311,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  | объекты от ВК-У16/38, ВК-У11/38, ВК-У16/34 по улице Интернациональной |
| 2. | Зона зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок водовода по улице Маршала Жукова от ВК-У3/4* до ВК-У3/11 по улице Северной | 01/03/1179 | ХВ | 400 | 564,20 |  |  |  |  |  | К |  |  |  | объекты от ВК-У3/4*, ВК-У/17*, ВК-У3/15, ВК-У3/11 по улице Маршала Жукова |
| 3. | Старая часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок магистрального водовода по улице Зырянова от жилого поселка Леспромхоз-1 до жилого поселка Леспромхоз-2 (для обеспечения противопожарной безопасности) | 01/03/0604 | ХВ | 400 | 557,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  | объекты по улице Зырянова от жилого поселка Леспромхоз-1 до жилого поселка Леспромхоз-2, от ВК-Зр/15, ВК-Зр/17, ВК-Зр/12, ВК-пос. ЛПХ, ТК-20 |
| 4. | Панель 21, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок самотечного коллектора от КК-У6П/10 до ГКНС-1А | 01/03/0705 | В | 15005 | 423,00 |  |  |  |  |  | К |  |  |  | объекты от КК-У6П/10 |

Примечание: В - водоотведение, ХВ - холодное водоснабжение, К - капитальный ремонт.