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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
 (седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ 
совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству         и комитета по вопросам безопасности населения 

25 сентября 2024 года				                                г. Нижневартовск
                                                                                                
Председательствовал: 	Давыдов Д.С., председатель комитета           по городскому хозяйству и строительству,
	депутат по избирательному округу №21

	Власюк Елена Николаевна
	депутат по одномандатному округу
	№7

	Жигалов Сергей Николаевич
	депутат по одномандатному округу
	№10

	Мухин Александр Алексеевич
	депутат по одномандатному округу
	№11

	Повх Степан Владимирович
	депутат по одномандатному округу
	№12

	Землянкин Сергей Федорович
	депутат по одномандатному округу
	№13

	Елин Павел Алексеевич
	депутат по одномандатному округу
	№14

	Лариков Павел Анатольевич
	депутат по одномандатному округу
	№17

	Рачков Валерий Юрьевич
	депутат по одномандатному округу
	№18

	Джек Владимир Петрович
	депутат по одномандатному округу
	№19

	Зворыгина Светлана Анатольевна
	депутат по одномандатному округу
	№20

	Давыдов Дмитрий Сергеевич 
	депутат по одномандатному округу
	№21

	Криста Анатолий Владимирович
	депутат по одномандатному округу
	№25


Присутствовали: 
Отсутствовали: Сатинов А.В., Зяблицкая Н.В., Сочилин В.В., Чиканцев Т.А., Великий Д.С., Куштанов Р.Р., Лисин А.В., Одокиенко Р.Г., Гасымова Г.А.

Приглашенные:
Боков А.Н.	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;
Чеботарев С.В.	исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Нижневартовска;
Крутовцов А.А.	начальник юридического отдела администрации города Нижневартовска;
Механошин А.Г.  исполняющий обязанности директора муниципального   казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
Котляров Г.В. 	исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»;

Махотин А.Г.       заместитель начальника полиции по охране общего порядка    УМВД России по городу Нижневартовску.

	В тексте протокола словосочетания:
1) «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», «ХМАО - Югра» -  «автономный округ» - равнозначны;
2) «городской округ», «город», «город Нижневартовск», «муниципальное образование» - равнозначны;
3) «Дума города Нижневартовска», «Дума города», «Дума» - равнозначны;
4) «администрация города Нижневартовска», «администрация города», «администрация» - равнозначны;
5) «муниципальное бюджетное учреждение», «бюджетное учреждение», «МБУ», - равнозначны.

	
   


1. СЛУШАЛИ: о повестке дня совместного заседания комитета                                по   городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.
Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета                                 по городскому хозяйству и строительству.
	1. 
	О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.
Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета     по городскому хозяйству и строительству. 

	
	Вопросы по плану работы комитета по  городскому хозяйству и строительству

	2. 
	Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор».      
 Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.           

	3. 
	Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу размещения, проектирования, строительства и финансирования отдельно стоящего общественного туалета в районе центра адаптивного спорта Югры «Модуль».
 Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Нижневартовска.

	4. 
	Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по сплошному асфальтированию проезда от автодороги Нижневартовск - Сургут до стационара Нижневартовского противотуберкулезного диспансера.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.  

	5. 
	Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по ремонту в районе дома №18 по улице Мусы Джалиля в границах улично-дорожной сети города.
             Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	6. 
	О результатах выездного заседания рабочей группы комитета                               по городскому хозяйству и строительству (от 12.08.2024). 
Докладчики: 
Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета                               по городскому хозяйству и строительству.
Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	7. 
	О результатах заседаний рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» (от 31.07.2024, от 15.08.2024). 
Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы.

	8. 
	О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск.
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Нижневартовска.

	9. 
	О ходе реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	
	Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения

	10. 
	Об исполнении протокольного поручения комитета по вопросам безопасности населения по вопросу разработки комплексной схемы организации дорожного движения с целью обустройства кольцевых развязок на перекрестках улиц города Нижневартовска.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства       администрации города Нижневартовска.    

	11. 
	Об исполнении протокольного поручения комитета по вопросам безопасности населения о предоставлении информации (дорожную карту) по реализации мероприятий (предложений УМВД России по городу Нижневартовску) по расширению системы городского видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Нижневартовска.
Докладчик: Механошин Андрей Георгиевич, исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

	12. 
	О ходе реализации муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства       администрации города Нижневартовска.    

	
	Вопросы по повестке дня тридцать первого заседания Думы города Нижневартовска

	13. 
	О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска                       от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями).
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Нижневартовска.

	14. 
	Об одобрении проекта решения Думы    города Нижневартовска                    «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».
Докладчик: Крутовцов Александр Алексеевич, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

	15. 
	О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска                        от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте Думы города Нижневартовска» 
(с изменениями).
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, депутат Думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу №4, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

	16. 
	О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска                       от 19.01.2024 №369 «О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу города Нижневартовска, перечне и формах, прилагаемых к ним документов».
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, депутат Думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу №4, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

	17. 
	О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска                        от 28.12.2016 №91 «О Положении о комиссии по противодействию коррупции в Думе города Нижневартовска» (с изменениями).
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, депутат Думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу №4, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.


РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня совместного заседания комитета                         по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                            повестка дня утверждена.

Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству 
и строительству

2. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор».      
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.    

Боков А.Н. сообщил, что земельный участок с кадастровым номером 86:11:0102012:251, для создания дополнительного парковочного места в районе спортивного комплекса «Самотлор», передан в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска». Рассматривается возможность выполнения данных работ в рамках соглашения                                       о сотрудничестве с акционерным обществом «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ». Выделено 2,6 млн. руб., работы планируется завершить в 2025 году.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета             по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор» до очередного заседания комитета                 в октябре 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                   решение принято.
3. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                       по городскому хозяйству и строительству по вопросу размещения, проектирования, строительства и финансирования отдельно стоящего общественного туалета в районе центра адаптивного спорта Югры «Модуль».
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что запланировано приобретение 6 модульных туалетов,  
определяются технические условия их установки. В 2025 году планируется установка общественного туалета по улице Г.И. Пикмана в створе улицы Мусы Джалиля и проспекта Победы.

Выступили: Землянкин С.Ф., Боков А.Н., Давыдов Д.С.

Боков А.Н. сообщил, что депутатам будет предложен список мест размещения для согласования. 
				
РЕШЕНИЕ: 
1. Протокольное поручение изложить в новой редакции: департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска проработать вопрос размещения модульного, общественного (бесплатного) туалета по улице Г.И. Пикмана в створе улицы Мусы Джалиля и проспекта Победы.
2. Продлить контроль за исполнением протокольного поручения                            до очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству   в мае 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                           решение принято.

4. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                       по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по сплошному асфальтированию проезда                от автодороги Нижневартовск - Сургут до стационара Нижневартовского противотуберкулезного диспансера.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что в рамках муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Проезд к тубдиспансеру»                    (от примыкания с дорогой на карьер ООО «НТГМ» до лесного комплекса «ЯГОМ») подрядной организацией выполнены следующие работы: 
- устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия;
- укрепление обочин (материал ЩПС);
- нанесение разметки пластичными материалами;
- устройство новых остановочных карманов, остановочных площадок;
- установка автобусных павильонов 2 шт.
В настоящее время работы выполнены в полном объеме. Протяженность участка составляет 0,808 км. Цена муниципального контракта составила 20,78 млн. руб.

Землянкин С.Ф. предложил подготовить обращение в адрес Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о рассмотрении возможности выделения средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на выполнение работ по сплошному асфальтированию проезда автодороги от лесного комплекса «ЯГОМ»                 до Нижневартовского противотуберкулезного диспансера.

Выступили: Боков А.Н., Джек В.П., Давыдов Д.С. 

РЕШЕНИЕ: 
1. Протокольное поручение изложить в новой редакции: о ремонте автомобильной дороги, ведущей к казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер».
2. Комитету по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска направить письмо в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                      о выделении денежных средств на ремонт автомобильной дороги, ведущей             к казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер», в рамках реализации окружных программ.
3. Продлить срок исполнения протокольного поручения комитета                                   по городскому хозяйству и строительству о ремонте автодороги, ведущей             к «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер» до очередного заседания комитета в марте 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                    решение принято.

5. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по ремонту в районе дома №18 по улице Мусы Джалиля в границах улично-дорожной сети города.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что определена стоимость выполнения работ по ремонту тротуара вдоль дома 18 по улице Мусы Джалиля в границах улично-дорожной сети города - 9 742,05 тыс. руб. Работы запланированы при условии выделения бюджетных ассигнований. 
	Определена территориальная принадлежность тротуара вдоль дома 18 по улице Мусы Джалиля, по результатам которой часть участка (5 м) принадлежит придомовой территории многоквартирного дома, часть (1 м) улично-дорожной сети города. В связи с этим департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города в адрес общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания-Квартал» направлено обращение по рассмотрению вопроса софинансирования                   на выполнение работ по благоустройству территории вдоль дома №18 по улице Мусы Джалиля. 
В департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлен запрос рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований городу Нижневартовску                                  на комплексный капитальный ремонт улицы Мусы Джалиля от улицы Ленина      до улицы 60 лет Октября.    

Выступили: Давыдов Д.С., Боков А.Н., Землянкин С.Ф., Елин П.А. 

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета        по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по ремонту тротуара вдоль дома №18 по улице Мусы Джалиля в границах улично-дорожной сети города до очередного заседания комитета в марте 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                    решение принято.

6. СЛУШАЛИ: о результатах выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству (от 12.08.2024). 
Докладчики:
Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.
Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Давыдов Д.С. проинформировал о том, что 12 августа 2024 года проведено выездное заседание рабочей группы комитета по вопросу благоустройства улично-дорожной сети города Нижневартовска, посещено 4 объекта.
Предложил перейти к обсуждению по результатам рассмотрения вопросов. 

1. Наблюдается ненадлежащее содержание дороги по улице Г.И. Пикмана          от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева, построенной в рамках контракта жизненного цикла.
Рекомендовано администрации города принять меры к подрядной организации по ненадлежащему содержанию дороги и устранению выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств.  

Боков А.Н. проинформировал о том, что в адрес генерального директора 
акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» направлено письмо о принятии мер по устранению выявленных замечаний. 

Землянкин С.Ф. сообщил, что на сегодняшний день замечания не устранены. Предложил подготовить проект обращения в адрес Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры о фактах нарушений условий договорных обязательств подрядной организацией акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор». 

2. Рельеф пригаражной территории (гаражно-строительный кооператив «Прибрежный») представляет собой неровный участок с холмом, заросший высокой травой, кустарниками и деревьями. 
Предложено рассмотреть вопрос в рабочем порядке.

Выступили: Боков А.Н., Землянкин С.Ф.

По результатам обсуждения пришли к мнению рассмотреть вопрос в рабочем порядке.

3. Обозначена проблема содержания автомобильной дороги по улице Осиновой в 14 П микрорайоне (поселок «У Северной Рощи»).
Рекомендовано администрации города усилить контроль качества содержания дороги. 

Боков А.Н. сообщил, что участок находится в удовлетворительном состоянии.
Разрабатывается план асфальтирования участков дорог, расположенных в границах поселка «У Северной Рощи». 

4. На придомовой территории со стороны улицы Салманова, 4 наблюдается скопление воды, из-за отсутствия системы отвода воды. 
	По информации администрации города, запланированы работы                   по обустройству ливневой канализации (срок исполнения до 31.08.2024) и созданию комфортной доступной среды для пешеходов вдоль жилого дома,      а также для проезда к офисным помещениям и парковки транспортных средств на придомовой территории. 

Боков А.Н. сообщил, что муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Нижневартовска» установлен колодец для сбора и отвода дождевых вод. Создание комфортной доступной среды для пешеходов вдоль жилого дома входит в обязанность управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, поскольку проезд относится к придомовой территории. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города в адрес общества                           с ограниченной ответственностью «Управляющая компания-Квартал» письмом даны разъяснения по рассмотрению вопроса благоустройства данной территории дома. 

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению информацию о результатах выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству                    (от 12.08.2024). 
2. Подготовить проект обращения в адрес Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры о фактах нарушений условий договорных обязательств подрядной организацией акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                    решение принято.

7. СЛУШАЛИ: о результатах заседаний рабочей группы комитета                          по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» (от 31.07.2024, от 15.08.2024). 
Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы.

Землянкин С.Ф. проинформировал о том, что в летний период текущего года было организовано два заседания рабочей группы. 
	По результатам:
1. Определены первоочередные территории для благоустройства скверов на территориях:
- за отделом полиции №3 УВД города;
- в районе фонда пенсионного и социального страхования;
- между МБОУ «СШ №13» и МБДОУ «Детский сад №31 «Медвежонок»;
- в районе МБОУ «СШ №11».
Предложенные варианты благоустройства земельных участков на вышеуказанных территориях приняты в работу. Для дальнейшей реализации проекта необходимо рассмотреть вопрос финансирования на содержание, благоустройство данных земельных участков.
	Рабочая группа вносит предложение комитету: рекомендовать администрации города принять в работу рассмотрение вопроса финансирования содержания, благоустройства земельных участков на территориях 5, 7 и 11 микрорайонов.
2. Рассмотрены варианты эскизных проектов комплексного благоустройства территорий, прилегающих к Нижневартовскому краеведческому музею и           в районе дома №1 по улице Озерной. По итогам рассмотрения предложено управлению архитектуры и строительства администрации города дополнительно проработать:
- варианты комплексного благоустройства территорий, прилегающих                   к Нижневартовскому краеведческому музею;
-  вариант благоустройства земельного участка в районе дома №1 по улице Озерная, с учетом возможности сохранения первозданного природного ландшафта.
3. Рассмотрены варианты комплексного благоустройства городских территорий:
1) земельный участок, расположенный за зданием БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника №5»;
2) земельный участок, расположенный во 2 П мкр., в районе спортивной площадки и жилого дома №14 в по улице Заводской;
3) земельный участок, расположенный в районе жилых домов №№64, 64-а,     64-в по улице Мира.
Рабочая группа вносит предложение комитету по городскому хозяйству и строительству: рекомендовать администрации города принять в работу рассмотрение вопроса комплексного благоустройства за зданием БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника №5», во 2 П мкр.,         в районе домов 64, 64-а, 64-в по улице Мира.

Выступили: Боков А.Н., Землянкин С.Ф. 

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению информацию о результатах заседаний рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» (от 31.07.2024, от 15.08.2024).
2. Рекомендовать администрации города Нижневартовска рассмотреть вопрос финансирования на содержание и благоустройство земельных участков на следующих территориях:
1) земельный участок, расположенный за отделом полиции №3 УВД города Нижневартовска, в районе жилых домов №61, 65, 69 по улице Чапаева                 (11 микрорайон);
2)  земельный участок, расположенный в районе фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (7 микрорайон);
3) земельный участок, расположенный между МБОУ «Средняя школа №13»              и МБДОУ «Детский сад №31 «Медвежонок» (7 микрорайон);
4) земельный участок, прилегающий к МБОУ «Средняя школа №11»                       (5 микрорайон).
3. Рекомендовать администрации города Нижневартовска рассмотреть вопрос комплексного благоустройства за БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника №5», во 2П мкр., в районе домов 64, 64-а,        64-в по улице Мира.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                    решение принято.

8. СЛУШАЛИ: о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск».
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Чеботарев С.В. сообщил, что в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году запланировано благоустроить 8 общественных территорий: 
 
1. Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты - Мансийской              (1 этап); 
2. Бульвар в квартале №18;
3. Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина;  
4. Топиар-парковка;
5. Обустройство сквера с освещением, МАФами и озеленение                              в 24 квартале;
6. Обустройство тротуара вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона     с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами, озеленением от улицы Восточный проезд до улицы Ленина;
7. Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами от улицы Ленина до улицы Нововартовская;
8. Благоустройство 7 микрорайона. 

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды          в муниципальном образовании город Нижневартовск».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                               решение принято.

9. СЛУШАЛИ: о ходе реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска».
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Выступили: Криста А.В., Боков А.Н., Лариков П.А., Котляров Г.В., 
Жигалов С.Н., Землянкин С.Ф.  

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0 
«воздержался» - 0                                решение принято.

Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения

10. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по вопросам безопасности населения по вопросу разработки комплексной схемы организации дорожного движения с целью обустройства кольцевых развязок на перекрестках улиц города Нижневартовска.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.    

Боков А.Н. сообщил, что работы по оценке и сопоставлению интенсивности движения и пропускной способности существующей улично-дорожной сети выполняются в рамках разработки «Комплексных схем организации дорожного движения». Финансовые средства на разработки заявлены при формировании проекта бюджета города Нижневартовска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. 

Выступили: Землянкин С.Ф., Боков А.Н., Жигалов С.Н.

РЕШЕНИЕ: 
1. Поручить администрации города Нижневартовска проработать вопрос разработки проектной документации комплексной схемы организации дорожного движения в городе Нижневартовска.
2.Продлить срок исполнения протокольного поручения комитета по вопросам безопасности населения по вопросу разработки комплексной схемы организации дорожного движения с целью обустройства кольцевых развязок на перекрестках улиц города Нижневартовска до очередного заседания комитета в декабре 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0 
«воздержался» - 0                                решение принято.

11. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по вопросам безопасности населения о предоставлении информации (дорожную карту) по реализации мероприятий (предложений УМВД России по городу Нижневартовску) по расширению системы городского видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Нижневартовска.
Докладчик: Механошин Андрей Георгиевич, исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

Механошин А.Г. сообщил, что в 2023-2024 г.г. муниципальным казенным учреждением города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», на основании запросов УМВД России по городу Нижневартовску, были выполнены расчёты на дооснащение системы видеонаблюдения в количестве 65 видеокамер на сумму 16 582 194,80 руб. По результатам рассмотрения вопроса заключен муниципальный контракт на сумму 7 286 210 рублей 00 копеек, на установку 29 камер. Идет исполнение муниципального контракта.
	В 2024 году планируется расширение городской системы видеонаблюдения за счет камер, устанавливаемых на «Аллее Памяти» (проспект Победы), бульваре «Учительский» и в парке Победы. 
	На заседание Думы города Нижневартовска (сентябрь) вынесен вопрос о доведении денежных средств на дооснащение системами видеонаблюдения въездов и выездов в направлениях города Излучинска и в район старого Вартовска. Ориентировочная стоимость на поставку и пусконаладку видеокамер будет составлять 616 534 руб.
В соответствии с дополнительно направленными запросами УМВД России по городу Нижневартовску выполнены расчёты на установку видеокамер в количестве 56 единиц, направлены письма о рассмотрении возможности включения в проект бюджета города на 2025 год финансирование вышеуказанных мероприятий на общую сумму 30 210 198,67 руб. 

Выступили: Боков А.Н., Криста А.В., Котляров Г.В., Жигалов С.Н.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета         по вопросам безопасности населения о предоставлении информации (дорожную карту) по реализации мероприятий (предложений УМВД России по городу Нижневартовску) по расширению системы городского видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Нижневартовска до очередного заседания комитета                     в декабре 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                      решение принято.

12. СЛУШАЛИ: о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах».
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства       администрации города Нижневартовска.    
	
РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                      решение принято.
         

Вопросы по повестке дня тридцать первого заседания
Думы города Нижневартовска

13. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска    от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями).
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
проект решения подготовлен для приведения в соответствие                         с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 29.05.2023 № 857 «Об утверждении требований                                       к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства».
Изменения вносятся с целью устранения требований и правил согласования объектов капитального строительства, а также увеличения высоты информационных конструкций согласно поступившего предложения в ходе проведения общественных обсуждений.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения         в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                      решение принято.
         
14. СЛУШАЛИ: об одобрении проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».
Докладчик: Крутовцов Александр Алексеевич, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска. 

Краткая аннотация к проекту: 
	изменения в статью 6 вносятся с целью приведения Устава города                 в соответствие с Федеральным законом от 22.07.2024 №213-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно данным изменениям к вопросам местного значения города Нижневартовска будет относится осуществление учета личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» в похозяйственных книгах.
Изменения в статью 23 вносятся с целью приведения Устава города в соответствие с Федеральным законом от 15.05.2024 №99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данными изменениями перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Думы города дополняется новым основанием: приобретение депутатом статуса иностранного агента.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска одобрить проект решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                      решение принято.

15. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска    от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте Думы города Нижневартовска» (с изменениями).
Докладчик: Некрасова Наталья Сергеевна, начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проект решения подготовлен в целях оптимизации деятельности Думы города Нижневартовска. Предлагается Регламент дополнить статьей 8.1, которая устанавливает порядок обращения Думы города Нижневартовска с запросом о предоставлении сведений (документов, материалов) и (или) информации, необходимой для осуществления деятельности Думы города Нижневартовска у органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории города Нижневартовска, их должностных лиц и сроки ее предоставления.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения         в решение Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте
Думы города Нижневартовска» (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                      решение принято.

16. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска   от 19.01.2024 №369 «О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу города Нижневартовска, перечне и формах, прилагаемых к ним документов».
Докладчик: Некрасова Наталья Сергеевна, начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
	проектом решения предлагается установить положение                                       о предварительном согласовании проекта решения до внесения его в Думу города Нижневартовска в случае, если проект решения, затрагивает сферу компетенции иных органов муниципального образования и (или) их должностных лиц, а также если в нем содержатся положения, касающиеся этих органов и (или) их должностных лиц.
Согласие антимонопольного органа на проект решения, в соответствии с которыми имеется намерение предоставить муниципальную преференцию       в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2008 №135-ФЗ «О защите конкуренции», к проекту решения является доказательством соблюдения процедуры принятия нормативного правового акта.
В случае, если проект решения содержит положения об отчуждении             в собственность муниципального имущества или передачи его в пользование физических и (или) юридических лиц в целях подтверждения права собственности на муниципальное имущество, во избежание технических ошибок, описок в проекте решения предлагается дополнить перечень документов, которые предоставляются к проекту решения документом, подтверждающим право собственности на муниципальное имущество.
Иные предлагаемые изменения в проект решения носят юридико-технический характер.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения         в решение Думы города Нижневартовска от 19.01.2024 №369 «О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу города Нижневартовска, перечне и формах, прилагаемых к ним документов».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                      решение принято.

17. СЛУШАЛИ: о внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 28.12.2016 №91 «О Положении о комиссии                                по противодействию коррупции в Думе города Нижневартовска»                                   (с изменениями).
Докладчик: Некрасова Наталья Сергеевна, начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
проект решения Думы города Нижневартовска подготовлен в целях обеспечения единой государственной политики в области противодействия коррупции и предлагается включить в состав комиссии по противодействию коррупции в Думе города Нижневартовска представителя Управления Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО -Югры (по согласованию).
 
РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменение         в решение Думы города Нижневартовска от 28.12.2016 №91 «О Положении           о комиссии по противодействию коррупции в Думе города Нижневартовска»   (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                      решение принято.
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Председатель комитета 
по городскому хозяйству и строительству                                           Д.С. Давыдов
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