**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 августа 2022 года |  | №8 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Кощенко  Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 8 человек. | | |
| Приглашенные: 5 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

2. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Сериков, Ряска, Лукаш, Котов, Силецкий**)**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

1.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

1.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

1.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" принять к сведению.

1.4.1. Принять решение о приостановлении работ по проекту "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" по итогам проведенного анализа финансово-экономической целесообразности его реализации.

1.4.2. Руководителю проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске". (Попенко О.А.):

а) внести изменения в управленческие документы проекта, в целях приостановления работ по проекту;

Срок: до 15 сентября 2022 года.

б) направить информацию о финансово-экономической целесообразности реализации муниципального проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" в адрес заместителя главы города по экономике и финансам (Мурашко И.Н.);

Срок: до 5 сентября 2022 года.

1.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

1.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)", "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

**2. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 2.5.3. протокола заседания Проектного комитета от 26.05.2022 №5.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета | Д.А. Кощенко |

Протокол вела:

заместитель директора департамента строительства,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.08.2022 №8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска**  30 августа 2022 года г. Нижневартовск   |  |  | | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | 1. Ситников  Виктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 2. Попович  Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 3. Воликовская  Ирина Олеговна | - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города | | 4. Лукаш  Николай Владимирович | - заместитель главы города | | 5. Сериков  Сергей  Евгеньевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 6. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам | | 7. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города | | 8. Морозова  Наталья Владимировна | - управляющий делами администрации города | | **Приглашенные:** |  | | 9. Давыдов  Дмитрий Сергеевич | - депутат Думы города | | 10. Котов  Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города | | 11. Силецкий  Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | | 12. Попенко  Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города | | 13. Ряска  Вадим Иванович | - директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | |