**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 августа 2022 года |  |  №8 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| КощенкоДмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 8 человек. |
| Приглашенные: 5 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

2. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Сериков, Ряска, Лукаш, Котов, Силецкий**)**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

1.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

1.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

1.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" принять к сведению.

1.4.1. Принять решение о приостановлении работ по проекту "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" по итогам проведенного анализа финансово-экономической целесообразности его реализации.

1.4.2. Руководителю проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске". (Попенко О.А.):

а) внести изменения в управленческие документы проекта, в целях приостановления работ по проекту;

Срок: до 15 сентября 2022 года.

б) направить информацию о финансово-экономической целесообразности реализации муниципального проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" в адрес заместителя главы города по экономике и финансам (Мурашко И.Н.);

Срок: до 5 сентября 2022 года.

1.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

1.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)", "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

 **2. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 2.5.3. протокола заседания Проектного комитета от 26.05.2022 №5.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета | Д.А. Кощенко |

Протокол вела:

заместитель директора департамента строительства,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.08.2022 №8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**30 августа 2022 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Ситников Виктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 2. Попович Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 3. Воликовская Ирина Олеговна | - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города |
| 4. Лукаш Николай Владимирович | - заместитель главы города |
| 5. Сериков Сергей Евгеньевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 6. Мурашко Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам |
| 7. Крутовцов Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| 8. Морозова Наталья Владимировна | - управляющий делами администрации города |
| **Приглашенные:** |  |
| 9. Давыдов Дмитрий Сергеевич | - депутат Думы города |
| 10. Котов Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города |
| 11. Силецкий Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 12. Попенко Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 13. Ряска Вадим Иванович | - директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |

 |