Приложение

к решению Думы

города Нижневартовска

от ____________ №_____

Информация

о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы "Электронный Нижневартовск

на 2017-2020 годы и на период до 2030 года"

за 2017 год

Целью муниципальной программы "Электронный Нижневартовск              на 2017-2020 годы и на период до 2030 года" (далее – муниципальная программа) является создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно–коммуникационных технологий.

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают дальнейшее развитие официального сайта с целью повышения открытости                                               и общедоступности информации о деятельности органов местного самоуправления, снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных (государственных) услуг в электронном виде путем внедрения информационных технологий в процесс предоставления услуг, дальнейшее развитие системы межведомственного электронного взаимодействия, повышение качества и безопасности административно-управленческих процессов в органах местного самоуправления за счет поддержания ИТ-инфраструктуры на необходимом уровне и проведения мероприятий, обеспечивающих исполнение требований законодательства                   о защите персональных данных.

В 2017 году реализация муниципальной программы осуществлялась       по следующим основным мероприятиям, направленным на выполнение утвержденных задач муниципальной программы:

Задача 1.  Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры                 для реализации проектов электронного правительства.

Мероприятие: Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.

Приобретено компьютерное оборудование для нужд администрации               и Думы города (моноблок – 1 шт., моноблоки для зала заседания – 33 шт., планшетные компьютеры – 11 шт.).

Мероприятие: Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка ЦОД администрации города.

Приобретена система хранения данных с общим объемом дискового пространства 18,24 Тб, что позволило увеличить вычислительные мощности центра обработки данных на 21%.

Проведены мероприятия по сервисному сопровождению отдельных элементов инфраструктуры центра обработки данных, которые обеспечивают высокую доступность и работоспособность информационных систем, обеспечивающих предоставление муниципальных услуг гражданам                         и организациям.

Мероприятие: Обеспечение органов местного самоуправления                        и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами.

Для нужд администрации города приобретены права на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft в рамках программы Enterprise Agreement.

Мероприятие: Обеспечение электронного взаимодействия заявителя             с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Произведена оплата по переходящим обязательствам 2016 года                     по модификации программного комплекса для учета земельных                             и имущественный отношений SAUMI в части осуществления взаимодействия с АИС МФЦ в рамках перевода в электронный вид муниципальной услуги "Предоставление сведений из реестра муниципального имущества" в сумме 180,00 тыс. рублей.

На реализацию задачи 1 направлено средств городского бюджета                - 20 754,00 тыс. рублей, освоено - 20 444,24 тыс. рублей, или 98,51%,                          что обусловлено сложившийся экономией в результате проведения аукционов в сумме 174,76 тыс. рублей, а также необходимостью проведения окончательного расчета по заключенному контракту на поставку компьютерной и печатающей техники, в соответствии с установленными                  в нем условиями, в 1 квартале 2018 года в сумме 135,00 тыс. рублей.

Задача 2. Развитие информационного общества.

Мероприятие: Модернизация и поддержка инфраструктуры                          для развития информационного общества.

Приобретено:

- 1 автоматизированное рабочее место и проектор для центра общественного доступа в муниципальном бюджетном учреждении "Библиотечно-информационная система";

- программный модуль "Научный архив" для муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени  Т.Д. Шуваева".

На реализацию задачи 2 направлено 300,00 тыс. рублей, освоено - 300,00 тыс. рублей, или 100%.

Задача 3. Совершенствование муниципального управления.

Мероприятие: Модернизация и развитие информационных систем                 и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.

Выполнены услуги по модификации АС «Бюджет» и АС «УРМ»                  для реализации защищенного электронного документооборота с удаленными клиентами и конвейерной обработки документов.

Приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения автоматизированной системы "Удаленное рабочее место" для администрации города и 101 муниципального учреждения, средства защиты и проведена аттестация информационной системы для подключения к защищенной сети администрации города.

Мероприятие: Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов):

Приобретены неисключительные права: 7 лицензий на модуль "CompanyMedia - Мобильное рабочее место", 227 лицензий на использование программного обеспечения IBM Domino Collaboration Express Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months.

На реализацию задачи 3 направлено 10 515,00 тыс. рублей, освоено             - 9 734,52 тыс. рублей, или 92,58%, что обусловлено сложившейся экономией в результате проведения аукционов в сумме 780,48 тыс. рублей.

Задача 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа               к ним с помощью интернет-сайтов, порталов                                   и информационных систем.

Мероприятие: Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Создан портал открытых данных, приобретены лицензии "1С-Битрикс: Внутренний портал государственной организации".

Официальный сайт соответствует всем требованиям законодательства.

К значимым результатам работы по модернизации официального сайта можно отнести следующие:

- официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска на протяжении четырех последних лет признается лучшим муниципальным сайтом в округе. Конкурс среди муниципалитетов региона ежегодно проводит Департамент общественных и внешних связей автономного округа совместно с Департаментом информационных технологий Югры.

- степень информационной открытости оценивается Министерством экономического развития Российской Федерации, где проводится ежедневный мониторинг государственных и официальных сайтов. Официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска в 2017 году занял лидирующие позиции среди муниципальных образований страны (экспертный рейтинг: 4 место, технический рейтинг по открытым данным: 1 место).

На реализацию задачи 4 направлено 500,00 тыс. рублей, освоено - 239,41 тыс. рублей, или 47,88%, что обусловлено сложившейся экономией               в результате проведения аукционов в сумме 204,66 тыс. рублей, а также необходимостью проведения оплаты по заключённому контракту                          на приобретение сертификата неисключительных прав на использование SSL-сертификатов, в январе 2018 года в сумме 55,93 тыс. рублей.

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности.

Мероприятие: Обеспечение защиты    информации.

Для обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах администрации города, приобретены (обновлены) более 100 единиц средств защиты информации, в том числе криптографических.

В целях организации защищенного финансового документооборота             и конвейерной обработки документов организован защищенный канал передачи данных             с подведомственными муниципальными учреждениями.

Работы по защите информации в администрации города обеспечивают соблюдение конституционных прав и свобод гражданина при обработке                 его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную           и семейную тайну.

Организовано обучение сотрудников муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Центр развития образования"                            по обеспечению информационной безопасности в образовательных учреждениях.

На реализацию задачи 5 направлено 696,00 тыс. рублей, освоено - 680,60 тыс. рублей, или 97,79%, что обусловлено сложившейся экономией           в результате проведения аукционов в сумме 15,40 тыс. рублей.

Всего на выполнение мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города в 2017 году направлено 32 765,00 тыс. рублей, освоено 31 398,77 тыс. рублей, или 95,83% от утвержденного плана (Таблица 1), что обусловлено сложившейся экономией денежных средств                            по результатам аукционов и необходимостью оплаты по заключённым контрактам, в соответствии с установленными в них условиями, в 2018 году.

Оценка эффективности муниципальной программы

Проведенный анализ показателей эффективности муниципальной программы (Таблица 2) свидетельствует о достижении плановых значений,      а также об улучшении показателей результативности по отношению                     к ожидаемым значениям:

- доля рабочих мест органов местного самоуправления, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более            5 лет, составила 75%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города сохранено на 2 уровне в соответствии со стандартом ANSI/TIA-942 Data Center Certification | Tier Level, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения, составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля руководителей структурных подразделений администрации города, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота, составила 26%, что на 1% выше ожидаемого значения показателя (25%);

- доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, составила 8%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- количество посещений сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год, составило 898 тыс. единиц, что на 398 тыс. единиц выше ожидаемого значения показателя (500 тыс. единиц);

- доля муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу", составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные, составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- обеспеченность органов местного самоуправления актуальными версиями используемого программного обеспечения для выполнения функций, составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя;

- доля рабочих мест МКУ УМТО, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет, составила 45%,                          что соответствует ожидаемому значению показателя;

- среднее число посетителей центров общественного доступа в год, составило 1,8 тыс. единиц, что на 0,8 тыс. единиц выше ожидаемого значения показателя (1 тыс. единиц).

Ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута.

Таблица 1

Анализ объемов

финансирования основных мероприятий муниципальной программы

"Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года" за 2017 год

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача 1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (показатели 1, 11) | 3 677,00 | 3 375,79 | -301,21 | -8,19 |
| 1.2 | Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка ЦОД администрации города (показатели 2, 3) | 9 000,00 | 8 992,33 | -7,67 | -0,09 |
| 1.3 | Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами (показатель 4) | 7 897,00 | 7 896,12 | -0,88 | -0,01 |
| 1.4 | Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (показатель 8) | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 | 20 754,00 | 20 444,24 | -309,76 | -1,49 |
|  | Задача 2. Развитие информационного общества |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества (показатели 6, 12, 13) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 2 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 3. Совершенствование муниципального управления |  |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (показатель 10) | 7 650,00 | 7 609,83 | -40,17 | -0,53 |
| 3.2 | Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов) (показатель 5) | 2 865,00 | 2 124,69 | -740,31 | -25,84 |
|  | Итого по задаче 3 | 10 515,00 | 9 734,52 | -780,48 | -7,42 |
|  | Задача 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска (показатель 7) | 500,00 | 239,41 | -260,59 | -52,12 |
|  | Итого по задаче 4 | 500,00 | 239,41 | -260,59 | -52,12 |
|  | Задача 5. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение защиты информации (показатель 9) | 696,00 | 680,60 | -15,40 | -2,21 |
|  | Итого по задаче 5 | 696,00 | 680,60 | -15,40 | -2,21 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе по источникам финансирования: | 32 765,00 | 31 398,77 | -1 366,23 | -4,17 |
|  | - средства бюджета города | 32 765,00 | 31 398,77 | -1 366,23 | -4,17 |

Таблица  2

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

"Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года"

за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Результат реализации муниципальной программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемый | фактический | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля рабочих мест органов местного самоуправления, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет | % | 75 | 75 | - | - |
|  | Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города (не ниже 2 уровня) | ед. | 2 | 2 | - | - |
|  | Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения | % | 100 | 100 | - | - |
|  | Доля руководителей структурных подразделений администрации города, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота | % | 25 | 26 | +1 | +1 |
|  | Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму | % | 8 | 8 | - | - |
|  | Количество посещений официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год, не менее | тыс. ед. | 500 | 898 | +398 | +79,60 |
|  | Доля муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу" | % | 100 | 100 | - | - |
|  | Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные | % | 100 | 100 | - | - |
|  | Обеспеченность органов местного самоуправления актуальными версиями используемого программного обеспечения для выполнения функций | % | 100 | 100 | - | - |
|  | Доля рабочих мест МКУ УМТО, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет | % | 45 | 45 | - | - |
|  | Среднее число посетителей центров общественного доступа в год, не менее | тыс. ед. | 1 | 1,8 | +0,8 | +80 |

В соответствии со стандартом ANSI/TIA-942 Data Center Certification | Tier Level.