МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЮГРА

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

от «27» марта 2020 года     			          	        	    		№604

| О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска «О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год», внесенный главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:

1.    Принять к сведению информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города от 30.09.2010 №1139 (с изменениями от 25.11.2011 №1444, 27.08.2012 №1074, 03.04.2013 №621, 07.08.2013 №1636, 05.12.2013 №2552, 12.02.2014 №253, 30.04.2014 №817, 25.07.2014 №1448, 21.11.2014 №2383, 12.03.2015 №523, 31.07.2015 №1444, 10.12.2015 №2202, 12.02.2016 №181, 27.05.2016 №751, 15.02.2017 №206, 24.08.2017 №1306, 22.02.2018 №246, 31.08.2018 №1186, 25.12.2018 №1481, 14.03.2019 №169, 05.08.2019 №627, 06.02.2020 №95), за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

2.   Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Нижневартовска                                         М.В. Клец

Дата подписания «27» марта 2020 года

|  |  | Приложение к решению Думы города Нижневартовска от 27.03.2020 № 604 |
| --- | --- | --- |

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год

В целях реализации потенциала энергосбережения города Нижневартовска реализовывалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа).

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 14 963,00 тыс. рублей, в том числе:

- из городского бюджета – 13 963,00 тыс. рублей,

- из других источников – 1 000,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы составило          14 843,04 тыс. рублей или 99,2% (Таблица 2), в том числе:

- из городского бюджета – 13 843,00 тыс. рублей,

- из других источников – 1 000,00 тыс. рублей.

Реализация муниципальной программы проводилась по следующим основным мероприятиям, направленным на выполнение утвержденных задач муниципальной программы:

Задача 1. Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы

В организациях бюджетной сферы выполнены следующие мероприятия:

- в 8 образовательных учреждениях выполнили замену оконных блоков, в трех – входные группы, в 7 учреждениях модернизировали приборы учета с передачей данных по GSM каналу, в 1 школе произвели замену электронного регулятора отопления с погодной коррекцией температуры;

- на объектах социальной сферы выполнили замену 751 светильников и прожекторов на энергосберегающие, провели модернизацию системы отопления с установкой термостатических регулируемых вентилей для отопительных приборов с заменой радиаторов отопления в количестве 227 штук, заменили 27 оконных и 7 входных групп на энергосберегающие.

В целях привлечения внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению продолжена работа по заключению энергосервисных контрактов. На объектах образования в 2019 году заключено 38 энергосервисных контрактов, из которых 6 направлено на сокращение потребления тепловой энергии и 32 на сокращение потребления электроэнергии.

В рамках энергосервисных контрактов предусмотрена установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замена энергоемкого освещения на светодиодное.

Кассовое исполнение по задаче 1 муниципальной программы составило 12 763,00 тыс. рублей или 100% от плана.

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города

В жилом фонде города, за счет внебюджетных источников (1 000,00 тыс. рублей) в местах общего пользования заменено 347 светильников на энергосберегающие, выполнено утепление наружных стен квартир по системе мокрый фасад в количестве 160 кв.м.

За счет средств бюджета города (187,89 тыс. рублей) продолжена установка и замена индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах.

Вновь вводимые многоквартирные дома отвечают требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принимаются с индивидуальными и общедомовыми узлами учета энергоресурсов и воды.

Кассовое исполнение по задаче 2 муниципальной программы составило 1 187,89 тыс. рублей или 91,4% от выделенных средств, что объясняется заявительным характером выполнения работ.

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

На объектах коммунальной инфраструктуры выполнена замена светильников уличного освещения на светодиодные в количестве 46 шт. (по ул. Маршала Жукова (в створе улиц Омская-Ленина), на мосту через р. Рязанский Ёган, по улице Северной в районе 10 микрорайона).

Кассовое исполнение по задаче 3 муниципальной программы составило 892,15 тыс. рублей или 99,1% от плана. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Анализ целевых показателей муниципальной программы (Таблица 1) свидетельствует о достижении плановых значений, а также об улучшении достигнутых показателей по отношению к ожидаемым:

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия составила 187 кВт*ч/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия составила 0,25 Гкал/кв.м, что ниже ожидаемого значения показателя (0,26 Гкал/кв.м) вследствие теплой зимы.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода составила 3,5 куб.м/чел., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода составила 1 куб.м/чел., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах составил 0,02 т.у.т./кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 153,44 кг у.т./Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения составил 31,8 кВт*ч/Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составила 15%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составила 11%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 88%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 95%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 96%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений составил 71,1 кВт*ч/кв.м, что ниже ожидаемого значения показателя (71,7 кВт*ч/кв.м), вследствие рационального использования электроэнергии.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия составила 0,27 Гкал/кв.м, что ниже ожидаемого значения показателя (0,28 Гкал/кв.м), вследствие теплой зимы.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодной воды составила 34 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячей воды составила 13 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах составил 14 кВт*ч/кв.м., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрической энергии составила 1170 кВт*ч/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ составила 120 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения составил 1 кВт*ч/куб.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения составил 1 кВт*ч/куб.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения составил 3,2 кВт*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями составило 38 единиц, что на 52% выше ожидаемого значения показателя (25 единиц).

Ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута.

Таблица 1

Анализ целевых показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город

Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года»

за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Выполнение плана (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрической энергии | кВт*ч/чел. | 187 | 187 | 100 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловой энергии | Гкал/ кв.м | 0,26 | 0,25 | 104,0 |
| 3 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодной воды | куб. м/чел. | 3,5 | 3,5 | 100 |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - горячей воды | куб. м/чел. | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,02 | 0,02 | 100 |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 153,44 | 153,44 | 100 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/Гкал | 31,8 | 31,8 | 100 |
| 8 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15 | 15 | 100 |
| 9 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11 | 11 | 100 |
| 10 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 88 | 88 | 100 |
| 12 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 95 | 95 | 100 |
| 13 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96 | 96 | 100 |
| 14 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/ кв.м | 71,7 | 71,1 | 100,8 |
| 16 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловой энергии | Гкал/ кв.м | 0,28 | 0,27 | 103,6 |
| 17 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодной воды | куб.м/ чел. | 34 | 34 | 100 |
| 18 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячей воды | куб. м/ чел. | 13 | 13 | 100 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч/кв.м | 14 | 14 | 100 |
| 20 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрической энергии | кВт*ч/ чел. | 1170 | 1170 | 100 |
| 21 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природного газа | куб.м/ чел. | 120 | 120 | 100 |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/ куб.м | 1 | 1 | 100 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/ куб.м | 1 | 1 | 100 |
| 24 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/ кв. м | 3,2 | 3,2 | 100 |
| 25 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 25 | 38 | 152 |

Таблица 2

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  | Выполнение плана (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | бюджет города | 8 763,00 | 8 763,00 | 100 |
| 1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | бюджет города | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 1.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | бюджет города | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
|  | Итого по задаче 1 | бюджет города | 12 763,00 | 12 763,00 | 100 |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | бюджет города | 300,00 | 187,89 | 62,63 |
| 2.2 | Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города | иные источники финансирования | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 1 300,00 | 1 187,89 | 91,38 |
|  |  | бюджет города | 261,37 | 200,71 | 62,63 |
|  |  | иные источники финансирования | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | бюджет города | 900,00 | 892,15 | 99,13 |
|  | Итого по задаче 3 | бюджет города | 900,00 | 892,15 | 99,13 |
|  | Всего по муниципальной программе | всего | 14963,00 | 14 843,04 | 99,2 |
|  |  | бюджет города | 13 963,00 | 13 843,04 | 99,14 |
|  |  | иные источники финансирования | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |