от 29.12.2018 №1761-р

О внесении изменений в распоряжение          администрации города от 30.03.2017 №447-р "Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом"

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие            с действующим законодательством внести изменения в распоряжение администрации города от 30.03.2017 №447-р "Об утверждении форм и требований              к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом":

- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"- Типовую форму и требования к содержанию статус-отчета по проекту           согласно приложению 6.";

- в приложении 1:

пункт 8 признать утратившим силу;

подпункт 12.1 пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"Для участников команды проекта с ролями "куратор", "заказчик", "руководитель" и "администратор проекта" указывается информация о замещающих                        их лицах (фамилия, имя, отчество, должность).";

- приложения 2, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2            к настоящему распоряжению;

- дополнить приложением 6, изложив его в редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 29.12.2018 №1761-р

Типовая форма календарного плана

Шифр проекта ________ от "____" __________ 20____ г.

(дата запуска проекта)

"Полное наименование проекта"

("Сокращенное наименование проекта" (при наличии))

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Уровень контрольной точки | Наименование этапа проекта/ работы/контрольной точки | Номер зависимой (связанной) работы/ контрольной точки | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель проекта _________________/___________________________/

(подпись)                                          (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от "____" __________ 20____ г.

(дата запуска проекта)

"Полное наименование проекта"

("Сокращенное наименование проекта" (при наличии))

## Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Фамилия, имя, отчество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от "____" __________ 20____ г.

(дата запуска проекта)

"Полное наименование проекта"

("Сокращенное наименование проекта" (при наличии))

Лист ознакомления

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Фамилия, имя, отчество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к содержанию календарного плана

1. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле календарного плана и содержит:

1.1. Информацию о полном и сокращенном (при наличии) наименовании проекта, утвержденном при принятии решения о запуске проекта.

1.2. Информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту.

1.3. Информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия         решения о запуске проекта.

2. Календарный план проекта включает в себя этапы и контрольные точки, указанные в разделе II "План контрольных точек проекта" паспорта проекта, а также другие работы и контрольные точки, необходимые и достаточные для получения всех результатов проекта. Календарный план заполняется в соответствии со следующими требованиями:

2.1. В графе "№ п/п" указываются номера этапов работ, работы, контрольных точек в соответствии с их уровнем согласно иерархической структуре работ проекта, например:

"1. Этап.

1.1. Работа 1.

1.2. Работа 2.

1.3. Работа 3.

1.4. Контрольная точка завершения этапа".

2.2. В графе "Уровень контрольной точки" указывается номер уровня -         1, 2 или 3, определенный в соответствии с методическими рекомендациями         по планированию проектов, утвержденными Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.3. В графе "Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки" должны быть отражены все этапы проекта, работы, контрольные события           (в том числе промежуточные - оперативного уровня), в которых задействованы участники команды проекта и которые необходимы для получения результатов проекта, утвержденных в паспорте проекта. Декомпозиция этапов должна            выполняться таким образом, чтобы включенные в них этапы и работы являлись необходимыми и достаточными для получения результатов этапов. Каждый этап должен завершаться контрольной точкой.

2.4. В графе "Номер зависимой (связанной) работы/контрольной точки" указывается номер предшествующей или связанной работы/контрольной точки (в зависимости от типа взаимосвязи между работами/контрольными точками).

2.5. В графе "Дата начала" указывается плановая дата начала этапа                работ, работ, контрольной точки. При этом у контрольной точки дата начала         и дата окончания совпадают.

2.6. В графе "Дата окончания" указывается плановая дата окончания этапа работ, работ, контрольной точки.

2.7. В графе "Ответственный исполнитель" указываются фамилия, имя, отчество участника команды проекта (из раздела III "Команда проекта и заинтересованные стороны проекта" паспорта проекта), ответственного                    за достижение соответствующей работы или контрольной точки. Для каждой работы или контрольной точки может быть только один ответственный             исполнитель. Графа заполняется только для работ и контрольных точек.

2.8. В графе "Подтверждающий документ" указываются реквизиты            документа, которым подтверждается достижение соответствующего этапа,           работы или контрольной точки.

3. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке                     в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми календарный план должен быть согласован в соответствии с регламентом управления проектом, утвержденным правовым актом главы города.

4. В листе ознакомления должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования (визирования).

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 29.12.2018 №1761-р

Типовая форма итогового отчета по проекту

Шифр проекта ________ от "____" __________ 20____ г.

(дата запуска проекта)

"Полное наименование проекта"

("Сокращенное наименование проекта" (при наличии))

## ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

| Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта |
| --- |
| Достижение цели (целей) проекта |
| № п/п | Цель (цели) проекта | Критерий (критерии) успеха проекта | Оценка достижения цели (целей) и соблюдения критериев успеха | Комментарий |
| Получение продукта проекта |
| № п/п | Продукт/ элемент продукта проекта | Требования к продукту/ элементам продукта проекта | Оценка получения продукта/ элементов продукта проекта и соответствия требованиям | Комментарий |
| Оценка сроков реализации проекта |
| Параметр проекта/ значение | Базовое значение | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактической длительности от базового значения | Отклонение фактической длительности от планового значения |
|  |  |  |  | величина (мес.) (гр. 4 - гр. 2) | отклонение (%) | величина (мес.) (гр. 4 - гр. 3) | отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дата закрытия проекта |  |  |  | - | - | - | - |
| Общая длительность проекта (мес.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины отклонения |  |
| Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта |
| Параметр проекта/ значение | Базовое значение (млн. руб.) | Плановое значение (млн. руб.) | Фактическое значение (млн. руб.) | Отклонение фактической величины расходов от базового значения | Отклонение фактической величины расходов от планового значения |
|  |  |  |  | отклонение (млн. руб.) (гр. 4 - гр. 2) | отклонение (%) | отклонение (млн. руб.) (гр. 4 - гр. 3) | отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина расходов (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины отклонения |  |
| Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей |
| № п/п | Проектная роль | Фамилия, имя, отчество | Суммарный ключевой показатель эффективности участника проекта | Оценка руководителя проекта качества выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта | Комментарий |
| Информация об архиве проекта |
| Действие | Дата подготовки архива проекта для хранения | Комментарий |
| Архив проекта готов для хранения |  |  |
| Информация об изменениях в проекте |
| № п/п | Номер/дата утверждения запроса на изменение | Документ, в который вносились изменения | Краткое содержание изменения | Причина изменения |
| Обобщенный опыт (извлеченные уроки) |
| № п/п | Проблемы, недостатки, риски, особенности | Принятые решения | Результат от реализованных решений | Рекомендации для проектов будущих периодов |
| Приложения к отчету |

Руководитель проекта _________________/___________________________/

(подпись)                                          (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от "____" __________ 20____ г.

(дата запуска проекта)

"Полное наименование проекта"

("Сокращенное наименование проекта" (при наличии))

## Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Фамилия, имя, отчество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от "____" __________ 20____ г.

(дата запуска проекта)

"Полное наименование проекта"

("Сокращенное наименование проекта" (при наличии))

Лист ознакомления

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Фамилия, имя, отчество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к содержанию итогового отчета по проекту

1. Итоговый отчет по проекту состоит из восьми разделов, листов согласования (визирования) и ознакомления.

2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле итогового     отчета по проекту и содержит:

2.1. Информацию о полном и сокращенном (при наличии) наименовании проекта, утвержденном при принятии решения о запуске проекта.

2.2. Информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту.

2.3. Информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия          решения о запуске проекта.

3. Раздел "Заключение руководителя проекта о степени достижения         цели и получении продукта проекта" включает в себя два подраздела              "Достижение цели (целей) проекта" и "Получение продукта проекта".

3.1. Подраздел "Достижение цели (целей) проекта" заполняется                    в соответствии со следующими требованиями:

- в графе "№ п/п" указывается порядковый номер цели проекта в соответствии со значением, указанным для данной цели в паспорте проекта;

- графа "Цель (цели) проекта" заполняется на основе сведений, указанных в утвержденном паспорте проекта;

- графа "Критерий (критерии) успеха проекта" заполняется на основе сведений, указанных в утвержденном паспорте проекта;

- графа "Оценка достижения цели (целей) и соблюдения критериев успеха" содержит сведения о достижении цели и соблюдении критериев успеха,   зафиксированных в паспорте проекта;

- графа "Комментарий" заполняется в случае необходимости и может        содержать дополнительные сведения, в том числе причины, в результате которых цели проекта не достигнуты.

3.2. Подраздел "Получение продукта проекта" заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- в графе "№ п/п" указывается код продукта/элемента продукта проекта             в соответствии со значением, указанным для данного продукта/элемента продукта проекта в паспорте проекта;

- графы "Продукт/элемент продукта проекта" и "Требования к продукту/элементам продукта проекта" заполняются на основе сведений, содержащихся в утвержденном паспорте проекта;

- графа "Оценка получения продукта/элементов продукта проекта и соответствия требованиям" содержит сведения о соответствии продукта проекта требованиям, содержащимся в утвержденном паспорте проекта;

- графа "Комментарий" заполняется в случае необходимости и может          содержать дополнительные сведения, в том числе причины, в результате которых продукт проекта не получен.

4. Раздел "Оценка сроков реализации проекта" заполняется в соответствии со следующими требованиями:

4.1. Графа "Параметр проекта/значение" устанавливает такие параметры/значения, как "Дата закрытия проекта", "Общая длительность проекта (мес.)", и не заполняется.

4.2. В графе "Базовое значение" строк "Дата закрытия проекта",            "Общая длительность проекта (мес.)" указываются базовые значения даты         завершения последнего этапа стадии реализации проекта и общей длительности проекта, содержащиеся в первой утвержденной версии паспорта проекта.

4.3. В графе "Плановое значение" строк "Дата закрытия проекта", "Общая длительность проекта (мес.)" указываются плановые значения даты завершения последнего этапа стадии реализации проекта и общей длительности проекта, содержащиеся в последней утвержденной версии паспорта проекта.

4.4. В графе "Фактическое значение" строк "Дата закрытия проекта", "Общая длительность проекта (мес.)" указываются фактические значения даты завершения последнего этапа стадии реализации проекта и общей длительности проекта (на момент закрытия).

4.5. Графа "Отклонение фактической длительности от базового значения" разделяется на две графы и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- графа "величина (мес.) (гр. 4 - гр. 2)" содержит абсолютное числовое значение отклонения в месяцах и рассчитывается как разность базового значения длительности проекта (графа 2), содержащегося в первой утвержденной версии паспорта проекта, и фактического значения длительности проекта (графа 4);

- графа "отклонение (%)" содержит относительное числовое значение         отклонения фактической длительности проекта от базового значения длительности проекта, содержащегося в первой утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как частное от деления абсолютного числового значения  отклонения проекта (графа 5) на базовое значение длительности проекта (графа 2), содержащееся в первой утвержденной версии паспорта проекта.

Рассчитанные значения указанных выше граф вносятся в строку "Общая длительность проекта (мес.)". Графы в строке "Дата закрытия проекта" заполняются прочерками.

4.6. Графа "Отклонение фактической длительности от планового значения" разделяется на две графы и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- графа "величина (мес.) (гр. 4 - гр. 3)" содержит абсолютное числовое значение отклонения в месяцах и рассчитывается как разность планового значения длительности проекта (графа 3), содержащегося в финальной утвержденной версии паспорта проекта, и фактического значения длительности проекта (графа 4);

- графа "отклонение (%)" содержит относительное числовое значение          отклонения фактической длительности проекта от планового значения длительности проекта, содержащегося в финальной утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как частное от деления абсолютного числового значения отклонения проекта (графа 7) на плановое значение длительности проекта (графа 3), содержащееся в финальной утвержденной версии паспорта проекта.

Рассчитанные значения указанных выше граф вносятся в строку "Общая длительность проекта (мес.)". Графы в строке "Дата закрытия проекта" заполняются прочерками.

4.7. Строка "Причины отклонения" содержит причины возникших отклонений по реализации проекта, по сроку завершения работ, указываются основания возникновения таких причин.

5. Раздел "Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта" заполняется в соответствии со следующими требованиями:

5.1. Графа "Параметр проекта/значение" устанавливает такие параметры/значения, как "Величина расходов (млн. руб.)", и не заполняется.

5.2. В графе "Базовое значение (млн. руб.)" указывается величина расходов, содержащаяся в первой утвержденной версии паспорта проекта.

5.3. В графе "Плановое значение (млн. руб.)" указывается величина расходов, содержащаяся в последней утвержденной версии паспорта проекта.

5.4. Графа "Фактическое значение (млн. руб.)" содержит сведения              о фактической величине расходов на реализацию проекта (на момент закрытия).

5.5. Графа "Отклонение фактической величины расходов от базового значения" разделяется на две графы и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- графа "отклонение (млн. руб.) (гр. 4 - гр. 2)" содержит абсолютное числовое значение отклонения в миллионах рублей и рассчитывается как разность базовой величины расходов (графа 2), содержащейся в первой утвержденной версии паспорта проекта, и фактической величиной расходов (графа 4);

- графа "отклонение (%)" содержит относительное числовое значение        отклонения фактической величины расходов от базовой величины расходов, содержащейся в первой утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как частное от деления абсолютного числового значения отклонения проекта по стоимости (графа 5) на базовую величину расходов (графа 2), содержащуюся в первой утвержденной версии паспорта проекта.

5.6. Графа "Отклонение фактической величины расходов от планового значения" разделяется на две графы и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- графа "отклонение (млн. руб.) (гр. 4 - гр. 3)" содержит абсолютное числовое значение отклонения в миллионах рублей и рассчитывается как разность плановой величины расходов (графа 3), содержащейся в финальной утвержденной версии паспорта проекта, и фактической величиной расходов (графа 4);

- графа "отклонение (%)" содержит относительное числовое значение         отклонения фактической величины расходов от плановой величины расходов, содержащейся в финальной утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как частное от деления абсолютного числового значения отклонения проекта по стоимости (графа 7) на плановую величину расходов (графа 3),          содержащуюся в последней утвержденной версии паспорта проекта.

5.7. Строка "Причины отклонения" содержит причины возникших отклонений по реализации проекта, по величине расходов, указываются основания возникновения таких причин.

6. Раздел "Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей" заполняется в соответствии со следующими требованиями:

6.1. В графах "Проектная роль", "Фамилия, имя, отчество" указываются проектная роль, фамилия, имя, отчество оцениваемого участника команды проекта.

6.2. В графе "Суммарный ключевой показатель эффективности участника проекта" указывается числовое значение оценки качества работы участника  команды проекта по выполняемой им проектной роли на момент закрытия проекта. Суммарный ключевой показатель эффективности рассчитывается в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности участников проектной деятельности администрации города, утверждаемой постановлением администрации города (далее - Методика). На основании сведений расчета суммарных ключевых показателей эффективности участников проектной    деятельности рассчитывается среднее арифметическое значение за отчетные периоды реализации проекта.

6.3. Графа "Оценка руководителя проекта качества выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта" заполняется для проектных ролей: руководитель рабочей группы, администратор проекта,          исполнитель. При определении оценки качества выполнения проектной роли           и качества взаимодействия внутри команды проекта за период реализации проекта применяется шкала оценок, приведенная в Методике. Оценка качества    выполнения проектной роли может принимать значения от 0 до 5 баллов, где значения от 0 до 1,66 - неудовлетворительно, от 1,67 до 3,49 - удовлетворительно, от 3,5 до 4,49 - хорошо, от 4,5 до 5 - отлично.

6.4. В графе "Комментарий" указываются причины отклонения максимального значения оценки, иные сведения (при необходимости).

7. В разделе "Информация об архиве проекта" указывается информация          о дате подготовки архива проекта для хранения (в формате ДД.ММ.ГГГГ),         а также комментарий (в случае необходимости).

Архив проекта считается подготовленным для хранения в случае соответствия его требованиям, установленным распоряжением администрации            города от 30.03.2017 №446-р "О порядке ведения архива проекта участниками проектной деятельности администрации города и осуществления контроля             за его ведением".

8. Раздел "Информация об изменениях в проекте" содержит информацию об утвержденных запросах на изменения в проекте, оказавших влияние на ключевые параметры проекта (стоимость, сроки, качество продукта проекта).             В графе "Документ, в который вносились изменения" указывается наименование управленческого документа по проекту, в который были внесены изменения на основании утвержденного запроса на изменение в проекте.

9. Раздел "Обобщенный опыт (извлеченные уроки)" содержит информацию, которая может быть использована при реализации иных проектов, и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

9.1. В графе "Проблемы, недостатки, риски, особенности" указываются сведения о возникших проблемах, недостатках, рисках и (или) особенностях, выявленных при реализации проекта, которые повлияли или могли повлиять       на реализацию проекта и которые следует учитывать при реализации иных проектов.

9.2. В графе "Принятые решения" указываются те решения, которые были приняты при реализации проекта и позволили минимизировать отрицательные последствия от выявленных проблем, недостатков, рисков, особенностей проекта и (или) позволили использовать возможный положительный эффект выявленных особенностей проекта.

9.3. Графа "Результат от реализованных решений" содержит сведения или описание о достигнутых (фактических) результатах (указываются как положительные, так и отрицательные результаты) от принятых и реализованных решений по возникшим проблемам, недостаткам или выявленным особенностям проекта.

9.4. В графе "Рекомендации для проектов будущих периодов" указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить         в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

10. Раздел "Приложения к отчету". К итоговому отчету по проекту должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта, а также при необходимости документы, необходимые для рассмотрения итогов проекта и принятия решения о его закрытии, в том числе последние утвержденные версии управленческих документов и исполнительной, рабочей документации.

11. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке                      в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми итоговый отчет              по проекту должен быть согласован в соответствии с регламентом управления проектом, утвержденным правовым актом главы города.

12. В листе ознакомления должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования (визирования).

Приложение 3 к распоряжению

администрации города

от 29.12.2018 №1761-р

Типовая форма статус-отчета по проекту

Шифр проекта ________ от "____" __________ 20____ г.

(дата запуска проекта)

"Полное наименование проекта"

("Сокращенное наименование проекта" (при наличии))

## СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ №______

за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

| Информация об основных показателях проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Индикатор1 | План | Прогноз | Комментарий |
| 1. | Срок закрытия проекта |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на реализацию проекта (млн. руб.) |  |  |  |  |
| Достижение контрольных точек проекта |
| № п/п2 | Наименование контрольной точки | Индикатор3 | План | Факт | Прогноз | Ответственный исполнитель | Комментарий |

_________________________

1Если прогнозные значения показателей отличаются от плановых в сторону невыполнения, в графе проставляется символ "!"; если прогнозные значения показателей         не отличаются от плановых либо отличаются в сторону перевыполнения, графа не заполняется.

2Указывается порядковый номер контрольной точки проекта в соответствии с утвержденным календарным планом проекта.

3В графе проставляется символ "!" в случае, если фактическая дата достижения точки, запланированной к достижению в отчетном периоде, превышает плановую дату (точка достигнута с просрочкой); прогнозная дата достижения точки, запланированной к достижению в следующем отчетном периоде, превышает плановую дату            (прогнозируется просрочка). В графе проставляется символ "!!", если контрольная точка, запланированная к достижению в предыдущем или в отчетном периоде, не достигнута и ее достижение прогнозируется в следующих отчетных периодах (точка не достигнута и просрочена). В случае если отклонения отсутствуют, графа не заполняется.

| Риски проекта |
| --- |
| № п/п | Описание риска | Ранг4 | Вероятность5 | Воздействие6 | Дата реализации | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск |
| Статус исполнения поручений по проекту |
| № п/п | Поручение | Ответственный исполнитель | План | Факт | Статус исполнения7 | Комментарий |
| Открытые вопросы |
| № п/п | Открытый вопрос | Инициатор | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный | Комментарий |
| Оценка руководителем хода реализации проекта8 |
| Приложения к статус-отчету по проекту |

Руководитель проекта 	   _________________/____________________________/

(подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Администратор проекта  _________________/____________________________/

(подпись)                                         (инициалы, фамилия)

___________________________

4В случае описания рисков в графе могут быть проставлены следующие значения ранга риска: "высокий", "средний", "низкий". Значение ранга риска рассчитывается          на основании значений вероятности наступления и степени воздействия риска. В случае описания проблем графа не заполняется.

5В графе могут быть проставлены следующие значения вероятности наступления риска: "высокая", "средняя", "низкая".

6В графе могут быть проставлены следующие значения воздействия риска на проект: "высокое", "среднее", "низкое".

7В графе могут быть проставлены следующие значения статуса исполнения поручения: "выполнено", "в работе", "отменено".

8Для наглядного отображения оценки реализации проекта используются следующие индикаторы: "Вмешательство не требуется", "Требуется внимание куратора проекта", "Требуется внимание проектного комитета".

Требования к содержанию статус-отчета по проекту

1. Статус-отчет по проекту состоит из семи разделов.

2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле статус-отчета по проекту и содержит:

2.1. Информацию о полном и сокращенном (при наличии) наименовании проекта, утвержденном при принятии решения о запуске проекта.

2.2. Информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту.

2.3. Информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия          решения о запуске проекта.

3. Раздел "Информация об основных показателях проекта" содержит плановые и прогнозные значения срока закрытия проекта и общей суммы расходов на реализацию проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

3.1. Графа "Индикатор" заполняется в случае, если прогнозные значения показателей отличаются от плановых. Если прогнозные значения показателей отличаются от плановых в сторону невыполнения, в графе проставляется символ "!"; если прогнозные значения показателей не отличаются от плановых   либо отличаются в сторону перевыполнения, графа не заполняется.

3.2. В графе "План" указывается плановая дата закрытия проекта                и плановая сумма расходов на его реализацию, зафиксированные в последней версии утвержденного паспорта проекта.

3.3. В графе "Прогноз" указывается прогнозная дата закрытия проекта               и прогнозная сумма расходов на реализацию проекта - текущее расчетное значение параметров, полученное на дату формирования отчета.

3.4. В графе "Комментарий", если плановые и прогнозные значения отличаются, указываются причины возникновения отклонения. В случае необходимости графа может содержать иные дополнительные сведения.

4. Раздел "Достижение контрольных точек проекта" заполняется в соответствии со следующими требованиями:

4.1. В графе "№ п/п" указывается порядковый номер контрольной точки согласно календарному плану проекта.

4.2. В графе "Наименование контрольной точки" указываются:

- наименования контрольных точек, запланированных к достижению             за отчетный период (контрольные точки, содержащиеся в календарном плане);

- недостигнутые контрольные точки, запланированные к достижению                в предыдущих периодах (данные контрольные точки должны указываться                 в статус-отчете по проекту до момента их достижения);

- контрольные точки, запланированные к достижению в следующем              отчетном периоде;

- контрольные точки, запланированные к достижению в будущих отчетных периодах, но достигнутые в текущем отчетном периоде.

Контрольные точки должны указываться в хронологическом порядке              их планового наступления.

4.3. В графе "Индикатор" проставляется символ "!" в случае, если фактическая дата достижения точки, запланированной к достижению в отчетном         периоде, превышает плановую дату (точка достигнута с просрочкой); прогнозная дата достижения точки, запланированной к достижению в следующем            отчетном периоде, превышает плановую дату (прогнозируется просрочка).                    В графе проставляется символ "!!", если контрольная точка, запланированная             к достижению в предыдущем или в отчетном периоде, не достигнута и ее достижение прогнозируется в следующих отчетных периодах (точка не достигнута и просрочена). В случае если отклонения отсутствуют, графа не заполняется.

4.4. Графа "План" содержит информацию о запланированной дате наступления указанного события, зафиксированной в последних версиях утвержденных паспорта и календарного плана проекта.

4.5. В графе "Факт" указывается фактическая дата достижения контрольной точки (при наличии); если контрольная точка не достигнута, в графе проставляется прочерк.

4.6. Графа "Прогноз" содержит информацию о прогнозной дате достижения контрольной точки: текущее расчетное значение, полученное на дату формирования отчета.

4.7. Графа "Ответственный исполнитель" содержит фамилию, имя, отчество лица, ответственного за достижение контрольной точки в соответствии              с утвержденными управленческими документами по проекту.

4.8. Графа "Комментарий" заполняется в случае отклонения фактических             и прогнозных дат от плановых дат (указываются пояснения о причинах нарушения сроков достижения контрольных точек, перечисляются действия, которые будут предприняты для корректировки отставания), а также при необходимости указываются дополнительные сведения.

5. Раздел "Риски проекта" заполняется в соответствии со следующими требованиями:

5.1. В графе "№ п/п" указывается порядковый номер риска.

5.2. В графе "Описание риска" могут быть перечислены вероятностные события (угрозы, возможности) и (или) наступившие события, которые могут оказать или оказали негативное или позитивное воздействие на стоимость, сроки, качество продукта проекта, а также проблемы, которые уже возникли              и угрожают запланированному ходу реализации проекта. Формулировка риска должна включать описание негативных последствий от наступления риска, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления.

5.3. В графе "Ранг" могут быть проставлены следующие значения ранга риска: "высокий", "средний", "низкий". Значение ранга риска рассчитывается на основании значений вероятности наступления и степени воздействия риска. В случае описания проблем графа не заполняется.

5.4. В графе "Вероятность" могут быть проставлены следующие значения вероятности наступления риска: "высокая", "средняя", "низкая".

5.5. В графе "Воздействие" могут быть проставлены следующие значения воздействия риска на проект: "высокое", "среднее", "низкое".

5.6. В графе "Ответственный" указывается фамилия, имя, отчество, должность лица, который является ответственным за мониторинг указанного риска, реализацию мероприятий, способствующих предупреждению наступления риска, а также реагированию на риск.

5.7. Графа "Мероприятия по реагированию на риск" содержит перечень мероприятий, реализация которых способствует предупреждению наступления риска и (или) устранению (минимизации) последствий, в случае реализации риска.

6. Раздел "Статус исполнения поручений по проекту" может содержать поручения проектного комитета, управляющего комитета или проектного            офиса, руководителя проекта, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде, а также поручения прошлых отчетных периодов, которые не были  выполнены в срок, заполняется в соответствии со следующими требованиями:

6.1. В графе "№ п/п" указывается порядковый номер поручения.

6.2. В графе "Поручение" указывается содержание поручения.

6.3. В графе "Ответственный исполнитель" указывается фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за исполнение поручения по проекту.

6.4. Графа "План" содержит информацию о сроке исполнения поручения, установленном лицом или органом его выдавшим.

6.5. В графе "Факт" указывается фактическая дата исполнения поручения по проекту; если поручение не исполнено, в графе проставляется прочерк.

6.6. В графе "Статус исполнения" могут быть проставлены следующие значения статуса исполнения поручения: "выполнено", "в работе", "отменено".

6.7. Графа "Комментарий" заполняется в случае, если поручение                  не выполнено. В графе должна быть указана причина невыполнения или иная дополнительная информация, а также ожидаемая дата исполнения поручения.

7. Раздел "Открытые вопросы" содержит информацию о вопросах,                   по которым не приняты решения и (или) существуют разногласия и которые требуют рассмотрения участниками проектной деятельности структурных    подразделений администрации города. Раздел заполняется в соответствии          со следующими требованиями:

7.1. В графе "№ п/п" указывается порядковый номер открытого вопроса.

7.2. В графе "Открытый вопрос" описывается возникший вопрос, который требует рассмотрения участниками проектной деятельности структурных подразделений администрации города.

7.3. В графе "Инициатор" указывается фамилия, имя, отчество, должность участника команды проекта, который выступил в качестве инициатора открытого вопроса.

7.4. В графе "Дата инициации" указывается дата, когда был инициирован открытый вопрос.

7.5. В графе "Плановая дата решения" указывается дата, не позднее которой ответственным принимается решение и (или) разрешаются разногласия          по указанному открытому вопросу.

7.6. В графе "Ответственный" указывается фамилия, имя, отчество, должность участника проектной деятельности.

8. Раздел "Оценка руководителем хода реализации проекта" содержит информацию о субъективной оценке хода реализации проекта руководителем проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

8.1. Индикатор "Вмешательство не требуется" используется в случае,            если, по мнению руководителя проекта, проблемы, возникающие в проекте,            могут быть решены путем применения корректирующих действий или любым другим способом, не требующим подготовки запроса на изменение в проекте,                   и относятся к полномочиям руководителя проекта.

8.2. Индикатор "Требуется внимание куратора проекта" используется             в случае, если проблемы, возникающие в проекте, не могут быть решены руководителем проекта самостоятельно и (или) относятся к полномочиям куратора проекта.

8.3. Индикатор "Требуется внимание проектного комитета" используется в случае, если проблемы имеются и находятся за пределами полномочий руководителя и (или) куратора проекта.

Также руководителем проекта указываются пояснения по проставленному в графе "Оценка руководителем хода реализации проекта" индикатору.           В случае указания индикатора "Вмешательство не требуется" комментарий         не указывается.

9. Раздел "Приложения к статус-отчету по проекту" заполняется при необходимости. В разделе указываются дополнительные сведения и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения работ, достижения контрольных точек, поручения по проекту и вывод о своевременности достижения промежуточных результатов проекта.

# Footnotes

Указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).

Указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

Указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).

Указывается величина расходов, зафиксированная в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

Графа заполняется для проектных ролей: руководитель рабочей группы, администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0 до 5 баллов, где значения от 0 до 1,66 - неудовлетворительно, от 1,67 до 3,49 - удовлетворительно, от 3,5 до 4,49 - хорошо, от 4,5 до 5 - отлично.

Указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта.