ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 28 ноября 2018 года |  | №19 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 3 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О закрытии проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона».

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

  - Отметить получение в полном объеме продуктов проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона», соответствующих требованиям, отраженным в паспортах проектов.

  - Утвердить итоговые отчеты проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона», закрыть проекты.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации проектов «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона», «Строительство  Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – начальника управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3., 3.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 18.10.2018 №18.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Протокол вела:

начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.11.2018 №19

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 ноября 2018 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович - Попович Наталья Александровна; – –; глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. - Шилова Татьяна Александровна - Назмутдинов Ринат Раифович; – –; заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Швец Елена Николаевна; –; исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам. - Игошин Эдмонд Валерьевич; –; исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной и молодежной политике. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Крутовцов Александр Алексеевич; начальник юридического управления администрации города. - Багишева Ильяна Алимагамедовна; –; начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города. Приглашенные:. 11. Ивахненко Виктория Владимировна; –; начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города. 12. Попкова Яна Андреевна; –; специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города. 13. Силецкий Иван Петрович; –; директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». |