ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
 (седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ 
выездного заседания рабочей группы
 комитета по городскому хозяйству и строительству       

11 марта 2025 года				                                г. Нижневартовск
                                                                                                
Председательствовал: 	Давыдов Д.С., председатель комитета            по городскому хозяйству и строительству

	Сатинов А.В. 
	председатель Думы города Нижневартовска

	Зяблицкая Н.В.
	заместитель председателя Думы города Нижневартовска

	Жигалов С.Н.
	председатель комитета по вопросам безопасности населения

	Великий Д.С.
	заместитель председателя комитета по городскому хозяйству и строительству


Присутствовали: 
Приглашенные:
Лазарева Е.А.	исполняющий обязанности заместителя руководителя-начальника Нижневартовского отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее служба жилищного и строительного надзора);
Рафикова Ю.А.	старший помощник прокурора города Нижневартовска;
[bookmark: _GoBack]Чеботарев С.В.	заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;
Шарафутдинов Д.И.	директор общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГарантСтройМонтаж» (далее - застройщик). 


ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О ходе строительства объекта: «Квартал №21.2 в г. Нижневартовск. Многоэтажный жилой дом №5 с помещениями общественного назначения 
и подземной парковкой на придомовой территории».
     
МАРШРУТ:
ул.Таежная, 24 - Квартал №21.2 в г. Нижневартовск - ул.Таежная, 24.

В рамках выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству депутаты Думы города Нижневартовска, представители прокуратуры города Нижневартовска, Нижневартовского отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры совместно с представителями администрации города Нижневартовска проинспектировали ход строительства объекта: «Квартал №21.2 в г. Нижневартовск. Многоэтажный жилой дом №5 с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории» (далее - объект).
По информации застройщика ввод объекта в эксплуатацию, запланированный на 25.03.2025, перенесен на апрель 2025 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 90%, в работах задействовано около 70 человек.   
Службой жилищного и строительного надзора на постоянной основе осуществляется контроль за строительством объекта. В ходе очередной проверки выдано предписание            об устранении выявленных нарушений до 15.04.2025.  
По информации представителя службы жилищного и строительного надзора одним из текущих поручений является привлечение дополнительных работников для строительства объекта. 
Прокуратурой города Нижневартовска на постоянной основе осуществляется контроль за устранением выявленных нарушений застройщиком, проводятся выездные проверки.  
По результатам выездного заседания рабочая группа отметила необходимость принятия мер по устранению выявленных нарушений в целях своевременной сдачи объекта в эксплуатацию. Рекомендовали застройщику урегулировать вопрос с дольщиками. Вопрос остается на контроле депутатов.   

РЕШИЛИ: 
1. Копию протокола направить в адрес прокуратуры города Нижневартовска для сведения. 
2. Комитету по городскому хозяйству и строительству организовать выездное заседание рабочей группы комитета на объект в апреле 2025 года. 
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Председатель комитета 
по городскому хозяйству и строительству                                           Д.С. Давыдов
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