2

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______ №____
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.09.2024 №856       "Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"
(с изменениями от 07.02.2025 №100, 26.12.2025 №1179)
В целях приведения муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" в соответствие с бюджетом города Нижневартовска на 2025 год, решением Думы города Нижневартовска от 09.12.2025 №618 "О бюджете города Нижневартовска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов":
1. Внести изменение в постановление администрации города от 25.09.2024 №856 "Об утверждении муниципальной программы          "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (с изменениями от 07.02.2025 №100, 26.12.2025 №1179), изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко
Приложение к постановлению

администрации города 

от ______ №_____
Муниципальная программа
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"
Паспорт муниципальной программы

"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"
1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	департамент строительства администрации города 

	Период реализации муниципальной программы
	2025-2036 годы

	Цель муниципальной программы
	создание условий для комфортного проживания граждан                            на территории города 

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	-

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	6 666 069,65 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	1. Комфортная и безопасная среда для жизни.

2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"



2. Показатели муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование 

показателя
	Уровень 

показателя
	Единица 

измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный

за достижение 

показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028

год
	2029

год
	2030

год
	2031

год
	2032

год
	2033

год
	2034

год
	2035

год
	2036

год
	

	Цель "Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города"

	1.
	Объем 

жилищного строительства
	НП, 
ВДЛ,

ГП ХМАО,

МП
	тысяча 

квадратных 

метров
	60,6
	2023
	86,9
	16,2
	29,5
	30
	30,1
	30,5
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9
	30,9
	30,6
	департамент 

строительства 

администрации 

города

	2.
	Ввод 
инженерных сетей, 

в том числе обеспечение 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного строительства
	МП
	километр
	1,34
	2023
	6,04
	1,22
	1,27
	3,87
	0
	0
	0
	1,02
	0
	1
	0,97
	0
	департамент 

строительства 

администрации 

города

	3.
	Ввод объектов 
физической культуры и спорта
	МП
	единица
	2
	2023
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	департамент 

строительства 

администрации 

города

	4.
	Объем разработанной 

проектной документации
	МП
	единица
	2
	2023
	2
	6
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	департамент 

строительства 

администрации 

города

	5.
	Прирост 
протяженности сети 
автомобильных дорог 

общего пользования

местного значения 

в результате строительства 

новых автомобильных дорог, 

внутриквартальных проездов 

земельных участков

для индивидуального 

жилищного строительства
	МП
	километр
	1,37
	2023
	2,79
	0,33
	0,60
	0,88
	0
	0
	0
	0
	1
	0,75
	1
	0
	департамент 

строительства 

администрации 

города

	6. 
	Количество контрактов 
жизненного цикла, 
предусматривающих 
выполнение работ 
по строительству 
и эксплуатации 
(содержание, ремонт) 
автомобильных дорог
	МП
	единица
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	департамент 

строительства 

администрации 

города

	7.
	Количество 
законсервированных, 
демонтированных, снесенных 
и (или) переданных 
в муниципальную казну 
объектов незавершенного 
строительства
	МП
	единица
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	департамент 

строительства 

администрации 

города

	8.
	Ввод объектов 
инженерной инфраструктуры 
	МП
	единица
	-
	-
	3
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	департамент 

строительства 

администрации 

города


3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень 
показателя
	Единица 

измерения 

(по ОКЕИ)
	Плановые значения показателя

	
	
	
	
	I квартал
	первое полугодие
	9 месяцев
	год

	Цель "Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города"

	1.
	Объем жилищного строительства
	НП, 
ВДЛ,

ГП ХМАО,

МП
	тысяча 

квадратных 

метров
	2
	4
	6
	16,2

	2.
	Ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства
	МП
	километр
	0
	0
	0
	1,22

	3.
	Ввод объектов физической культуры и спорта
	МП
	единица
	0
	0
	0
	1

	4.
	Объем разработанной проектной документации
	МП
	единица
	0
	0
	0
	6

	5.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков                   для индивидуального жилищного строительства
	МП
	километр
	0
	0
	0
	0,33

	6.
	Количество контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству               и эксплуатации (содержание, ремонт) автомобильных дорог
	МП
	единица
	1
	1
	1
	1

	7.
	Ввод объектов инженерной инфраструктуры
	МП
	единица
	0
	0
	0
	2


4. Структура муниципальной программы

	№ 

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание структурного элемента
	Связь с показателями

	1.
	Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"

	
	Ответственный за реализацию
	департамент строительства администрации города

	
	Срок реализации
	2025-2026 годы

	
	Участники
	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	1.1.
	Создание объектов физической культуры и спорта
	мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов физической культуры и спорта 
	ввод объектов физической культуры и спорта

	2.
	Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"

	
	Ответственный за реализацию
	департамент строительства администрации города
	

	
	Срок реализации
	2025-2029 годы
	

	
	Участники
	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	2.1.
	Создание объектов физической культуры и спорта
	мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов физической культуры и спорта
	ввод объектов физической культуры и спорта;
объем разработанной проектной документации

	3.
	Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры"

	
	Ответственный за реализацию
	департамент строительства администрации города

	
	Срок реализации
	2025-2035 годы

	
	Участники
	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	3.1.
	Стимулирование жилищного строительства
	мероприятия по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры, в том числе в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства;

реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
	объем жилищного строительства; 
ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
объем разработанной проектной документации;

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков               для индивидуального жилищного строительства;
ввод объектов инженерной инфраструктуры

	4.
	Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"

	
	Ответственный за реализацию
	департамент строительства администрации города

	
	Срок реализации
	2025-2035 годы

	
	Участники
	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	4.1.
	Развитие и сохранность объектов транспортной инфраструктуры 
	мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных проездов (грунтовых дорог) на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства;

реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
	объем разработанной проектной документации;

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков               для индивидуального жилищного строительства


	5.
	Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города"

	
	Ответственный за реализацию
	департамент строительства администрации города 

	
	Срок реализации
	2026-2032 годы

	
	Участники
	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	5.1.
	Повышение уровня экологической безопасности города 
	реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции природоохранных объектов
	объем разработанной проектной документации

	6.
	Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках контракта жизненного цикла"

	
	Ответственный за реализацию 
	департамент строительства администрации города 

	
	Срок реализации
	2025-2030 годы

	
	Участники
	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	6.1.
	Повышение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог местного значения
	мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства в рамках контракта жизненного цикла
	количество контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству и эксплуатации (содержание, ремонт) автомобильных дорог

	7.
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

	
	Ответственный за реализацию 
	департамент строительства администрации города 

	
	Срок реализации
	2025-2036 годы

	
	Участники
	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	7.1.
	Обеспечение осуществления функций учреждения, подведомственного департаменту строительства администрации города
	обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	-

	8.
	Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий на объектах незавершенного строительства"

	
	Ответственный за реализацию 
	департамент строительства администрации города 

	
	Срок реализации
	2030 год

	
	Участники
	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

	8.1.
	Ликвидация и передача объектов незавершенного строительства в муниципальную казну
	мероприятия по консервации, демонтажу (сносу) и передаче объектов незавершенного строительства в муниципальную казну
	количество законсервированных, демонтированных, снесенных и (или) переданных в муниципальную казну объектов незавершенного строительства 


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование  структурного элемента
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения 
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025 

год
	2026 

год
	2027 

год
	2028 

год
	2029 

год
	2030 

год
	2031 

год
	2032 

год
	2033 

год
	2034 

год
	2035 

год
	2036 

год
	всего

	Муниципальная программа (всего)
	всего
	954 045,23
	1 190 640,71
	2 382 444,55
	339 056,34
	191 944,43
	276 223,40
	181 545,48
	219 914,18
	241 174,64
	237 815,87
	269 719,34
	181 545,48
	6 666 069,65

	
	бюджет автономного округа
	272 366,71
	53 443,20
	2 024 536,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 350 346,71

	
	бюджет города
	681 678,52
	1 137 197,51
	357 907,75
	339 056,34
	191 944,43
	276 223,40
	181 545,48
	219 914,18
	241 174,64
	237 815,87
	269 719,34
	181 545,48
	4 315 722,94

	Объем налоговых расходов (справочно)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.
	Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"
	всего
	299 065,01
	430 174,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	729 239,28

	
	
	бюджет автономного округа
	272 366,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	272 366,71

	
	
	бюджет города
	26 698,30
	430 174,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	456 872,57

	2.
	Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"
	всего
	300 000,00
	356 256,00
	2 131 091,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 787 347,40

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	53 443,20
	2 024 536,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 077 980,00

	
	
	бюджет города
	300 000,00
	302 812,80
	106 554,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	709 367,40

	3.
	Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры"
	бюджет города
	58 059,07
	56 438,44
	14 596,62
	44 469,35
	0,00
	0,00
	0,00
	12 592,96
	0,00
	12 592,97
	12 592,97
	0,00
	211 342,38

	4.
	Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"
	бюджет города
	60 568,33
	71 068,78
	7 544,50
	21 361,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 629,16


	43 677,42


	75 580,89
	0,00
	339 430,35

	5.
	Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города"
	бюджет города
	0,00
	46 499,00
	0,00
	42 494,65
	0,00
	44 773,64
	0,00
	25 780,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	159 548,03

	6.
	Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках контракта жизненного цикла"
	бюджет города
	7 116,51
	9 086,45
	9 504,43
	9 941,63
	10 398,95
	10 877,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56 925,27

	7.
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
	бюджет города
	229 236,31
	221 117,77
	219 707,60
	220 789,44
	181 545,48
	174 490,96
	181 545,48
	181 540,48
	181 545,48
	181 545,48 
	181 545,48
	181 545,48
	2 336 155,44

	8.
	Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий на объектах незавершенного строительства"
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46 081,50
	0,00


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46 081,50


Перечень 
создаваемых объектов 
в рамках муниципальной программы 

"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" 

	№ 

п/п
	Наименование 

объекта
	Мощность
	Срок 

строительства, 
проектирования 

(характер работ)
	Стоимость 

объекта 

в ценах

соответствующих
лет с учетом 
периода 
реализации 

проекта 

(планируемый 

объем 
инвестиций) 

(тыс. рублей)
	Остаток 

стоимости 

на 01.01.2025 

(тыс. рублей)
	Источники 
финансирования
	Инвестиции 

(тыс. рублей)
	Механизм
реализации

	
	
	
	
	
	
	
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028

год
	2029

год
	2030

год
	2031

год
	2032

год
	2033

год
	2034

год
	2035

год
	2036

год
	

	Всего
	всего
	717 692,41
	960 436,49
	2 153 232,52
	108 325,27
	0,00
	44 773,64
	0,00
	38 373,70
	59 629,16
	56 270,39
	88 173,86
	0,00
	

	
	бюджет 
автономного 
округа
	272 366,71
	53 443,20
	2 024 536,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет города
	445 325,70
	906 993,29
	128 695,72
	108 325,27
	0,00
	44 773,64
	0,00
	38 373,70
	59 629,16
	56 270,39
	88 173,86
	0,00
	

	1. Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"


	1.1.
	Спортивный 
комплекс 
"Центр 
боевых искусств"
	214 
чел./час.; 

7777 кв.м
	2022-2023 годы

(проектно-изыскательские 
работы), 
2023-2026 годы 
(строительно-монтажные работы) 
	1 146 332,19
	682 575,11
	всего
	299 065,01
	430 174,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 
инвестиции

	
	
	
	
	
	
	бюджет 
автономного
округа
	272 366,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города
	26 698,30
	430 174,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2. Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"


	2.1.
	Многофункциональный
спортивный комплекс 
в 27 квартале 
города Нижневартовска
	260 чел./смену 
2550 чел.
	2023-2025 годы 
(проектно-изыскательские 
работы),

2026-2029 годы 

(строительно-монтажные работы)
	5 874 134,40
	2 487 347,50
	всего
	300 000,00
	356 256,00
	2 131 091,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 
инвестиции

	
	
	
	
	
	
	бюджет 
автономного 
округа
	0,00
	53 443,20
	2 024 536,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города
	300 000,00
	302 812,80
	106 554,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3. Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры"


	3.1.
	Старый Вартовск 
(III очередь). 
Инженерное обеспечение
и благоустройство 
микрорайона 3П 
г. Нижневартовска
	2,55 км/
6,04 км
	2019-2025 годы 
(проектно-изыскательские 
работы, 
строительно-монтажные работы)
	206 920,15
	16 646,62
	бюджет города
	16 646,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 
инвестиции

	3.2.
	Старый Вартовск 
(III очередь). 
Инженерное обеспечение 
и благоустройство 
микрорайона 12П
г. Нижневартовска
	2,63 км/

5,16 км
	2018-2025 годы 
(проектно-изыскательские 
работы, 
строительно-монтажные работы)
	195 169,41
	8 570,80
	бюджет города
	7 399,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 
инвестиции

	3.3.
	Старый Вартовск 
(III очередь). 
Инженерное обеспечение
и благоустройство 
микрорайона 13П 
г. Нижневартовска
	2,63 км/

3,99 км
	2018-2028 годы 
(проектно-изыскательские 
работы, 
строительно-монтажные работы)
	318 063,49*
	34 730,60
	бюджет города
	0,00
	3 836,20
	14 596,62
	44 469,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 
инвестиции

	3.4.
	Старый Вартовск 
(III очередь). 
Инженерное обеспечение
и благоустройство 
микрорайона 15П 
г. Нижневартовска
	2,75 км/

2,99 км
	2018-2035 годы
(проектно-изыскательские 
работы, 
строительно-монтажные работы)
	363 212,42*
	37 778,90
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 592,96
	0,00
	12 592,97
	12 592,97
	0,00
	прямые 
инвестиции

	3.5.
	Инженерное обеспечение
квартала 5П 
Старого Вартовска 
(III очередь 
строительства) 
города Нижневартовска
	487,2 м/   251 м
	2025 год 

(проектно-изыскательские 

работы),

 2025-2026 годы 
(строительно-монтажные работы)
	73 308,20
	73 308,20
	бюджет города
	24 509,15
	51 376,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 
инвестиции

	3.6.
	Восточный 
планировочный район 
(V очередь 
строительства) 
города Нижневартовска.
Инженерное обеспечение
кварталов №40-42
	4157,5 м
	2021 - 2022 годы

(проектно-изыскательские 
работы);

2023 - 2025 годы 
(строительно-монтажные работы)
	105 535,34
	9 504,00
	бюджет города
	9 504,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 
инвестиции

	3.7.
	Участок сети водоснабжения по переулкам Мирный, Звездный города Нижневартовска
	7,5 куб. м/сут.
	2026 год

(проектно-изыскательские работы);

2029 - 2036 годы

(строительно-монтажные работы)
	16 317,22 *
	16 317,22
	бюджет города
	0,00
	1 226,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 

инвестиции

	4. Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"



	4.1.
	Реконструкция 

улицы Спортивной 

от ул. Чапаева 

до ул. Пермской 

г. Нижневартовска
	0,657 км/

7990,0 кв.м.
	2026 год

(проектно-изыскательские 

работы), 

2029-2030 годы 

(строительно-монтажные работы)
	7 516,59 *
	7 516,59
	бюджет города
	0,00
	7 516,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 

инвестиции

	4.2.
	Реконструкция 

улицы Пионерской 

от улицы 

Чапаева до ж.д. 12 

по улице Пионерской 

во внутриквартальный 

проезд
	715 м
	2026 год

(проектно-изыскательские 

работы),

2029-2036 

годы 

(строительно-монтажные работы)
	7 710,47*
	7 710,47
	бюджет города
	0,00
	7 710,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые инвестиции

	4.3.
	Старый Вартовск 

(III очередь). 

Инженерное обеспечение

и благоустройство 

микрорайона 3П 

г. Нижневартовска
	2,55 км/

6,04 км
	2019-2025 годы

(проектно-изыскательские 

работы, 

строительно-монтажные работы)
	206 920,15
	33 086,18
	бюджет города
	33 086,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 

инвестиции

	4.4.
	Старый Вартовск 

(III очередь). 

Инженерное обеспечение

и благоустройство 

микрорайона 12П 

г. Нижневартовска
	2,63 км/

5,16 км
	2018-2025 годы

(проектно-изыскательские 

работы, 

строительно-монтажные работы)
	195 169,41
	27 482,15
	бюджет города
	27 482,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 

инвестиции

	4.5.
	Старый Вартовск 

(III очередь). 

Инженерное обеспечение

и благоустройство 

микрорайона 13П 

г. Нижневартовска
	2,63 км/

3,99 км
	2018-2028
годы

(проектно-изыскательские 

работы, 

строительно-монтажные работы)
	318 063,49*
	37 406,29

	бюджет города
	0,00
	8 500,52
	7 544,50
	21 361,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 

инвестиции

	4.6.
	Старый Вартовск 

(III очередь). 

Инженерное обеспечение

и благоустройство 

микрорайона 15П 

г. Нижневартовска
	2,75 км/

2,99 км
	2018-2035

годы

(проектно-изыскательские 

работы, 

строительно-монтажные работы)
	363 212,42 *
	178 887,47


	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 629,16
	43 677,42
	75 580,89
	0,00
	прямые 

инвестиции

	4.7.
	Реконструкция 

улицы Авиаторов 

в городе Нижневартовске
	1,652 км
	2026 год 

(проектно-изыскательские

работы),

2029-2030 годы

(строительно-монтажные работы)
	47 341,20 *
	47 341,20
	бюджет города
	0,00
	47 341,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 

инвестиции

	5. Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города"



	5.1.
	Локальные 

очистные сооружения 

на выпусках 

сточных вод 

с территории 

города Нижневартовска
	5 шт.
	2026-2032
годы 

(проектно-изыскательские 

работы),

2033-2036 годы 

(строительно-монтажные работы)
	134 966,38 *
	134 966,38
	бюджет города
	0,00
	18 999,00
	0,00
	42 494,65
	0,00
	44 773,64
	0,00
	25 780,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые

 инвестиции

	5.2.
	Укрепление берега 

и дна реки Обь 

г. Нижневартовска 

(7 очередь)
	3,1 км
	2026 год

(проектно-изыскательские 

работы),

2030-2036 годы 

(строительно-монтажные работы)
	27 500,00 *
	27 500,00
	бюджет города
	0,00
	27 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	прямые 

инвестиции


*Указана стоимость (сметная стоимость) объекта, подлежит корректировке на дату начала года реализации объекта при условии принятия решения о выделении бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования на его реализацию.
