ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ

совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения

28 мая 2025 года				                                     г. Нижневартовск

Председательствовал: 	Жигалов С.Н., председатель комитета           по вопросам безопасности населения,

депутат по избирательному округу №10

| Зяблицкая Наталья Викторовна | депутат по одномандатному округу | №3 |
| --- | --- | --- |
| Жигалов Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №10 |
| Повх Степан Владимирович | депутат по одномандатному округу | №12 |
| Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| Елин Павел Алексеевич | депутат по одномандатному округу | №14 |
| Великий Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №15 |
| Лариков Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Рачков Валерий Юрьевич | депутат по одномандатному округу | №18 |
| Джек Владимир Петрович | депутат по одномандатному округу | №19 |
| Зворыгина Светлана Анатольевна | депутат по одномандатному округу | №20 |
| Лисин Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №22 |
| Панфилова Эльвира Марселевна | депутат по одномандатному округу | №23 |
| Криста Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №25 |

Присутствовали:

Отсутствовали: Гасымова Г.А., Сочилин В.В., Куштанов Р.Р., Мухин А.А., Давыдов Д.С., Чиканцев Т.А., Одокиенко Р.Г., Власюк Е.Н., Сатинов А.В.

Приглашенные:

Суханова С.П. 	председатель счетной палаты города Нижневартовска;

Мурашко И.Н.	  заместитель главы города по экономике и финансам;

Карпов Р.В.	заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Зайцева Ю.С.	исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска;

Шейнов Д.А.	заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг акционерного общества «Городские электрические сети»;

Латыпова К.Р.	помощник прокурора города Нижневартовска.

| В тексте протокола словосочетания: 1) «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», «ХМАО - Югра» - «автономный округ» - равнозначны; 2) «городской округ», «город», «город Нижневартовск», «муниципальное образование» - равнозначны; 3) «Дума города Нижневартовска», «Дума города», «Дума» - равнозначны; 4) «администрация города Нижневартовска», «администрация города», «администрация» - равнозначны; 5) «муниципальное бюджетное учреждение», «бюджетное учреждение», «МБУ», - равнозначны. |  |
| --- | --- |

1. СЛУШАЛИ: о повестке дня совместного заседания комитета                                по   городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

Криста А.В. попросил предоставить слово с информационным сообщением после рассмотрения вопросов повестки дня совместного заседания комитетов.

РЕШЕНИЕ: утвердить следующую повестку дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.

|  | О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения. Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
| --- | --- |
|  | Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству |
| 2. | Об объектах строительства и реконструкции внутриквартального уличного освещения в рамках концессионного соглашения. Докладчик: Шейнов Данила Александрович, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг акционерного общества «Городские электрические сети». |
| 3. | Об исполнении протокольного поручения по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор». Докладчик: Карпов Роман Вячеславович, заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
| 4. | Об итогах рабочей поездки от 16.05.2025. Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4. |
| 5. | О результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями)» (от 06.05.2025). Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13. |
| 6. | О результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» (от 22.05.2025). Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13. |
|  | Вопросы по повестке дня 40 заседания Думы города Нижневартовска |
| 7. | Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2024 год. Докладчик: Мурашко Ирина Николаевна, заместитель главы города по экономике и финансам. |
| 8. | О назначении на должность аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска. Докладчик: Суханова Светлана Петровна, председатель контрольно-счетного органа муниципального образования – счётной палаты города Нижневартовска. |
| 9. | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.03.2024 №401 «О Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Думе города Нижневартовска» (с изменением). Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4. |
| 10. | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 26.04.2024 №418 «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим Думы города Нижневартовска». Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4. |
| 11. | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте Думы города Нижневартовска» (с изменениями). Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4. |
| 12. | О внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502. Докладчик: Зайцева Юлия Станиславовна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска. |
| 13. | О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502». Докладчик: Зайцева Юлия Станиславовна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                            повестка дня утверждена.

Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству

и строительству

2. СЛУШАЛИ: об объектах строительства и реконструкции внутриквартального уличного освещения в рамках концессионного соглашения.

Докладчик: Шейнов Данила Александрович, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг акционерного общества «Городские электрические сети».

Шейнов Д.А. сообщил, что акционерное общество «Городские электрические сети» продолжает реализацию мероприятий, предусмотренных заключенным в 2024 году с администрацией города Нижневартовска концессионным соглашением (далее - соглашение)                    в отношении объектов уличного освещения на территории города. В рамках реализации соглашения в 2025 году предусмотрено строительство                        и реконструкция внутриквартального уличного освещения в 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10-а микрорайонах города.

В рамках соглашения, на текущем этапе предусмотрены мероприятия по созданию новых участков уличного освещения и реконструкции существующих объектов на путях к школам и детским садам. Работы планируются завершить к 01.09.2025. В течении недели акционерное общество «Городские электрические сети» готово дополнить производственный план в соответствии с предложениями депутатов Думы города Нижневартовска.

Одним из этапов модернизации в 2025 году запланировано обновление уличного освещения на улицах Нефтяников, Кузоваткина              и территорий старого Вартовска.

Выступили: Панфилова Э.М., Шейнов Д.А., Лариков П.А.

Землянкин С.Ф. проинформировал о том, что создана рабочая группа комитета по городскому хозяйству и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями)». Выразил готовность принять к рассмотрению предложения                                     по модернизации объектов уличного освещения для включения в правила благоустройства.

Выступили: Елин П.А., Шейнов Д.А., Жигалов С.Н.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию об объектах строительства и реконструкции внутриквартального уличного освещения в рамках концессионного соглашения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                            решение принято.

3. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                       по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор».

Докладчик: Карпов Роман Вячеславович, заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Карпов Р.В. сообщил, что в 2025 году на обустройство 14 парковочных мест         в районе МАУДО г. Нижневартовска СШОР «Самотлор» по улице Омской выделены бюджетные ассигнования в размере 2 552,07 тыс. руб.                   МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска», подготовлена аукционная документация на осуществление закупки по обустройству парковочных мест в районе МАУДО г. Нижневартовска СШОР «Самотлор» по улице Омской. Работы завершатся к 01.09.2025.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета                          по городскому хозяйству и строительству об исполнении протокольного поручения по вопросу организации дополнительных парковочных мест         на земельных участках в районе спортивного комплекса «Самотлор»                    до очередного заседания комитета в сентябре 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                    решение принято.

4. СЛУШАЛИ: об итогах рабочей поездки от 16.05.2025.

Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4.

Зяблицкая Н.В. сообщила, что в рамках рабочей поездки депутаты Думы города Нижневартовска совместно с прокурором города Нижневартовска, представителями Нижневартовского отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрации города Нижневартовска проинспектировали ход строительства объекта: «Квартал №21.2 в г. Нижневартовск».

Отмечена 95% готовность строительства объекта, срок сдачи перенесен на 16.06.2025.

Комитетом по городскому хозяйству и строительству на регулярной основе осуществляется контроль за ходом строительства, проводятся визуальные осмотры объекта.

Прокурором города Нижневартовска предложено организовать встречу с участием дольщиков, представителей Думы города Нижневартовска             и застройщика, в связи с неоднократным переносом сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

По результатам рабочей поездки отмечена необходимость ускорить работы для сдачи объекта в эксплуатацию. Вопрос остается на контроле депутатов.

Выступили: Криста А.В., Зяблицкая Н.В.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию об итогах рабочей поездки            от 16.05.2025.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

5. СЛУШАЛИ: о результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями)» (от 06.05.2025).

Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13.

Землянкин С.Ф. сообщил, что 06.05.2025 состоялось первое организационное заседание рабочей группы по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями)».

Решением рабочей группы согласован состав, куда вошли депутаты Думы города Нижневартовска, представители администрации города Нижневартовска и начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска. Намечен план дальнейшей работы, основное внимание на следующем этапе будет уделено нестационарным торговым объектам.

На основании поступивших заявлений депутатов Думы города Нижневартовска, после организационного заседания, предложил включить в состав рабочей группы:

1. Жигулину Татьяну Владимировну, председателя комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений, депутата Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6;

2. Джека Владимира Петровича, депутата Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19;

3. Зворыгину Светлану Анатольевну, депутата Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20.

Предложил утвердить состав рабочей группы.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями)» (от 06.05.2025).

2. Утвердить состав рабочей группы комитета по городскому хозяйству                  и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями)» (от 06.05.2025):

1. Землянкин Сергей Федорович, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13, руководитель рабочей группы;

2.  Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4;

3. Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №21;

4. Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10;

5.  Жигулина Татьяна Владимировна, председатель комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6;

6.  Повх Степан Владимирович, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12;

7.  Зворыгина Светлана Анатольевна, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12;

8.  Джек Владимир Петрович, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19;

9.   Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;

10.  Мурашко Ирина Николаевна, заместитель главы города по экономике и финансам администрации города Нижневартовска;

11.  Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

12.   Халитова Мадина Назарбековна, начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска;

13. Хакимова Юлия Ивановна, заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Нижневартовска;

14.  Некрасова Наталья Сергеевна, начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска;

15. Зайцева Юлия Станиславовна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

6. СЛУШАЛИ: о результатах выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» на территории города Нижневартовска                           (от 22.05.2025).

Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва                                           по одномандатному избирательному округу №13.

Землянкин С.Ф. проинформировал о том, что 22.05.2025 в рамках выездного заседания рабочая группа комитета по городскому хозяйству                                  и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор»                     на территории города Нижневартовска (далее - рабочая группа) рассмотрела возможность размещения сквера на территории бывшего детского сада            в районе административного здания дома 20 - а по улице Северной (далее - объект) по предложению рабочей группы комитета по социальным вопросам по установке и эксплуатации спортивных площадок.

По информации администрации города Нижневартовска исполнительное производство территории завершено. По решению Нижневартовского городского суда ХМАО-Югры администрации города Нижневартовска предоставлено право на снос объекта с последующим взысканием расходов с бывшего арендатора.

В перспективе запланированы мероприятия комплексного благоустройства территории, включая:

-   организацию сквера;

-   установку плоскостных спортивных объектов;

-   размещение детской игровой и спортивной площадки;

-   установку малых архитектурных форм;

-   создание зон отдыха (включая инклюзивную);

-   организацию освещения и парковочных зон.

Рабочая группа рекомендует комитету по городскому хозяйству и строительству поручить администрации города Нижневартовска проработать вопрос о включении территории бывшего детского сада                   в районе административного здания по улице Северной, 20 - а в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству                   в рамках муниципальной программы, и определить источник финансирования.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу реализации проекта «Сквер в каждый двор» (от 22.05.2025).

2. Поручить администрации города Нижневартовска проработать вопрос               о включении территории бывшего детского сада в районе административного здания по улице Северной, 20 - а в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, и определить источник финансирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

Вопросы по повестке дня сорокового заседания Думы города Нижневартовска

7. СЛУШАЛИ: об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2024 год.

Докладчик: Мурашко Ирина Николаевна, заместитель главы города                по экономике и финансам.

Краткая аннотация к проекту:

отчет об исполнении бюджета города за 2024 год сформирован               на основании бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Основные показатели исполнения бюджета города за 2024 год сложились следующим образом.

| Наименование | Первоначально утвержденные плановые назначения на год по решению Думы города от 15.12.2023 №357, тыс. рублей | Утвержденные плановые назначения на год по решению Думы города от 15.12.2023 №357 (в редакции от 25.10.2024), тыс. рублей | Уточненные плановые назначения на год (по состоянию на 31.12.2024), тыс. рублей | Исполнение за год, тыс. рублей | % исполнения к уточненному плану на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 27 020 456,10 | 28 948 476,89 | 29 245 859,78 | 30 966 768,47 | 105,9 |
| Расходы | 27 493 363,78 | 30 067 058,42 | 30 364 441,31 | 29 379 191,93 | 96,8 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | - 472 907,68 | - 1 118 581,53 | - 1 118 581,53 | + 1 587 576,54 | х |

В течение отчетного финансового года плановые назначения по отношению к первоначально утвержденным плановым назначениям увеличились по доходам на сумму 2 225 403,68 тыс. рублей, по расходам на                                сумму 2 871 077,53 тыс. рублей, дефицит бюджета вырос на сумму                       645 673,85 тыс. рублей.

Остаток средств на счетах по учету средств бюджетов по состоянию на 01.01.2025 составил 2 706 400,23 тыс. рублей, из них: 2 706 298,88 тыс. рублей – средства бюджета города; 101,35 тыс. рублей – средства бюджетов других уровней.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить отчет          об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

8. СЛУШАЛИ: о назначении на должность аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска.

Докладчик: Суханова Светлана Петровна, председатель контрольно-счетного органа муниципального образования – счётной палаты города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

представленным проектом решения предлагается к рассмотрению        на должность аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска кандидатура Новиковой Анны Михайловны.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска назначить               на должность аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска Новикову Анну Михайловну с 25 июля 2025 года сроком на 5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

9. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.03.2024 №401 «О Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Думе города Нижневартовска» (с изменением).

Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4.

Краткая аннотация к проекту:

проект решения Думы разработан в целях приведения норм Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Думе города Нижневартовска в соответствие    с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2025 №33 «О внесении изменений в приложение                            к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 декабря 2009 года №198 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,                                       и государственными гражданскими служащими Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сведений о доходах, расходах, об имуществе         и обязательствах имущественного характера» и вступлением в силу                    с 09.04.2025 изменений в порядок представления сведений о доходах, способ и формат подписания сведений о доходах.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения         в решение Думы города Нижневартовска от 29.03.2024 №401 «О Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Думе города Нижневартовска» (с изменением).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

10. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 26.04.2024 №418 «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим Думы города Нижневартовска».

Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4.

Краткая аннотация к проекту:

проект решения Думы города разработан в целях актуализации норм, предусмотренных решением Думы города Нижневартовска от 26.04.2024 №418  «О Порядке и размерах возмещения расходов, связанных                          со служебными командировками, муниципальным служащим Думы города Нижневартовска», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2025 №501 «Об утверждении Положения    об особенностях направления работников в служебные командировки», изменения носят юридико-технический характер и будут распространяться на правоотношения, возникающие с 01.09.2025.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения         в решение Думы города Нижневартовска от 26.04.2024 №418 «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим Думы города Нижневартовска».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

11. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте Думы города Нижневартовска» (с изменениями).

Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4.

Краткая аннотация к проекту:

проектом решения Думы города предлагается урегулировать процедуру участия депутата Думы города Нижневартовска на внеочередном заседании Думы с использованием видео-конференц-связи, действий при возникновении технического сбоя в работе систем видео-конференц-связи.

Зяблицкая Н.В. предложила проект решения Думы города Нижневартовска дополнить пунктом 2: создать рабочую группу для доработки Регламента Думы города Нижневартовска.

Землянкин С.Ф. выразил мнение о необходимости доработки проекта решения Думы города.

Выступили: Криста А.В., Зяблицкая Н.В., Повх С.В., Жигалов С.Н.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения         в решение Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 №1012                           «О Регламенте Думы города Нижневартовска» (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 4

«против» - 2 (Криста А.В., Повх С.В.)

«воздержался» - 7 (Великий Д.С., Рачков В.Ю., Панфилова Э.М.,              Лисин А.В., Зворыгина С.А., Землянкин С.Ф., Жигалов С.Н.)

решение не принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Думе города Нижневартовска снять с повестки дня заседания Думы рассмотрение проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте Думы города Нижневартовска» (с изменениями).

2.Создать рабочую группу по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте Думы города Нижневартовска» (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 9

«против» - 0

«воздержался» - 4 (Джек В.П., Зяблицкая Н.В., Елин П.А., Лариков П.А.)

решение принято.

12. СЛУШАЛИ: о внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.

Докладчик: Зайцева Юлия Станиславовна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

проект решения Думы города «О внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502» предусматривает внесение изменения в статью 29 Устава города Нижневартовска.

Изменения в статью 29 вносятся с целью приведения Устава города     в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                             и техногенного характера». Изменяется наименование органов субъекта РФ.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменение        в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города                          от 20.06.2005 №502.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

13. СЛУШАЛИ: о   назначении   публичных   слушаний по   проекту    решения    Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».

Докладчик: Зайцева Юлия Станиславовна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

проектом решения Думы города предлагается одобрить проект решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502». Назначить проведение публичных слушаний на 23 июня 2025 года в 18.00 по адресу: улица Таежная, 24 город Нижневартовск, кабинет 312. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения и участия граждан в его обсуждении. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска принять решение          о   назначении   публичных   слушаний по   проекту    решения    Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 13

«за» - 13

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

Криста А.В. выступил с информационным сообщением о необходимости вернуться к рассмотрению вопроса переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У Северной Рощи».

Председатель комитета по

вопросам безопасности населения                                                     С.Н. Жигалов