**Протокол заседания**

**рабочей группы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, поступивших в адрес администрации города по вопросам совершенствования организации дорожного движения**

 **улично-дорожной сети города**

**06.02.2018 г. Нижневартовск**

**Присутствовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коротаев Максим Александрович  | - | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| Котляров Геннадий Викторович | - | начальник управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города, председатель рабочей группы |
| БатечкоТатьяна Владимировна | - | специалист-эксперт отдела по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города, секретарь рабочей группы  |
| Бурухина Татьяна Вячеславовна | - | начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города  |
| Гмызин Сергей Николаевич | - | начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД УМВД России по городу Нижневартовску |
| Жигалов Сергей Николаевич | - | депутат Думы города Нижневартовска по 10 избирательному округу, председатель комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска |
| Дольников Леонид Александрович  | - | председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска по 25 избирательному округу |
| Землянкин Сергей Федорович | - | заместитель председателя Думы города Нижневартовска |
| Хузин Руслан Ильдарович | -  | депутат Думы города по 9 избирательному участку |
| Крутей Сергей Владимирович | -  | депутат Думы города по 12 избирательному участку |
| Левкин Сергей Анатольевич | - | директор МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» |
| Сафонов Владислав Александрович | - | исполняющий обязанности директора МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» |
| Бровков Александр Сергеевич | - | заместитель председателя Нижневартовской городской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» |
| Горохов Сергей Юрьевич | - | заместитель начальника ПТО МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |
| Балашов Александр Владимирович | - | председатель общественной организации офицеров и прапорщиков |
| Гаджиахмедов Гаджиахмед Калимуллаевич | - | заместитель председателя Общественной молодежной палаты города Нижневартовска |
| Приглашенные: |  |  |
| Суркин Николай Яковлевич | - | председатель комиссии Общественной палаты города Нижневартовска по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству |

**Вопрос 1:** Устройство светофорного объекта на пересечении улиц Чапаева и Г.И. Пикмана (протокол совместного заседания комитетов Думы города от 23.01.2018).

 Решение: Учитывая поручения заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству, по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска, а также принимая во внимание ожидаемый рост интенсивности движения по улице Пикмана, МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» внести изменения в проектную документацию или в задание на проектирование по строительству улицы Пикмана в части включения обустройства светофорного объекта на пересечении улиц Чапаева и Пикмана.

Срок: до 31.03.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**Вопрос 2:** Устройство искусственных неровностей по улице Г.И. Пикмана в районе выезда из парковки жилого дома №31 (протокол совместного заседания комитетов Думы города от 23.01.2018).

Решение: Устройство сборно-разборных искусственных неровностей по улице Г.И. Пикмана в районе выезда из парковки жилого дома №31 целесообразно. Установить искусственную неровность в месте, определенном при комиссионном выезде.

Срок: до 30.06.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

**Вопрос 3**: О разделении проезжей части улицы Индустриальной ограждением (обращение члена общественной палаты города Нижневартовска Суркина Н.Я.).

Решение: На рассмотрение предложено несколько вариантов организации разделения транспортных потоков встречного направления: бетонные разделительные блоки, тросовое ограждение, металлические отбойные ограждения, разделительная полоса, оформленная бортовым камнем.

Учитывая, что металлические отбойные ограждения являются наиболее безопасными по сравнению с другими вариантами, было принято решение выполнить разделение проезжей части установкой металлических двухсторонних отбойных ограждений (схема вида ограждения прилагается). Разделение проезжей части предлагается выполнить в 2 этапа: 1 этап – 2018 год – от монумента «Покорителям Самотлора» до ул. Авиаторов (Северной), 2 этап – 2019-2020 годы – от ул. Авиаторов (Северной) до ул.Ленина.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города разработать план мероприятий («дорожная карта») по обустройству разделительного (отбойного) ограждения для разделения транспортных потоков на участке автомобильной дороги по улице Индустриальной в створе улиц Авиаторов и Интернациональной. МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» производить работы в соответствии с разработанной «дорожной картой».

После установки разделительного ограждения целесообразно демонтировать установленные искусственные неровности и рассмотреть вопрос установки камер фиксации видеонаблюдения.

Срок: разработка «дорожной карты» - до 15.02.2017, Выполнение работ - до 01.10.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

**Вопрос 4:** Демонтаж нерегулируемого пешеходного перехода по улице Нефтяников в районе дома 17 и обустройство светофорным регулированием нерегулируемого пешеходного перехода по улице Нефтяников в районе дома 66 (обращение ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску И.Н. Вовк)

Решение: Для обеспечения безопасности пешеходного движения и ликвидации места концентрации дорожно-транспортных происшествий целесообразно демонтировать один пешеходный переход и на другом пешеходном переходе обустроить светофорный объект с переносом остановки общественного транспорта.

В рабочем порядке с выездом специалистов и ОГИБДД на место определить возможное местоположение регулируемого пешеходного перехода с учетом сложившегося пешеходного трафика и возможностью подхода со стороны микрорайонов. Учитывая результаты выездного обследования предложено вынести вопрос на заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации. МКУ по результатам принятого решения проработать с проектной организацией варианты размещения регулируемого пешеходного перехода, включить работы на 2018 год.

Срок: обследование до 15.02.2018, выполнение работ до 31.12.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

**Вопрос 5:** Возможность установки искусственных неровностей и пешеходных переходов по проезду в квартале «Северный» от ул. Дзержинского до ул. Чапаева (обращение депутата Думы города по 9 избирательному округу Хузина Р.И.).

Решение: С выездом на место определить местоположение установки 2 искусственных неровностей по проезду. МКУ запланировать работы на 2018 год.

Срок: обследование до 15.02.2018, выполнение работ до 30.06.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

**Вопрос 6:** О несогласии с закрытием нерегулируемых пешеходных переходов по улице Интернациональной (обращение депутата Думы города по 9 избирательному округу Хузина Р.И.)

Решение: Восстановление ликвидированных пешеходных переходов по улице Интернациональной нецелесообразно, так как это приведет к снижению уровня безопасности дорожного движения на данном участке дороги. Учитывая необходимость предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в летний период в местах ликвидированных переходов будут демонтированы существующие подходы и произведен посев трав.

**Вопрос 7:** О переносе пешеходного перехода, расположенного по улице Нововартовской ближе к автобусной остановке (обращение жительницы города Григорьевой Н.Г.)

Решение: Учитывая значительное расстояние между существующими пешеходными переходами на перекрестках улицы Нововартовской с улицей Ханты-Мансийской и Героев Самотлора (более 500 м) **целесообразно** обустройство нерегулируемого пешеходного перехода между указанными улицами с установкой перед переходом искусственных неровностей. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2006 предусмотреть как перспективное мероприятие обустройство перехода светофорным объектом.

Срок: определение местоположения (до 15.03.2018) и обустройство нерегулируемого пешеходного перехода до 15.07.2018, включение обустройства светофорного объекта на 2019-2020гг.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

**Вопрос 8:** О принятии мер по установке искусственной неровности или пешеходного перехода по улице Пионерской в районе дома 4 по бульвару Рябиновому (обращение жительницы города Вертяновой Т.И.).

Решение: Установка искусственных неровностей и обустройство пешеходного перехода по улице Пионерской нецелесообразны, так как в 2018 году МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» планируется продолжение строительства бульвара Рябинового до улицы 60 лет Октября с завершением работ в текущем году. При завершении строительства пешеходного бульвара Рябинового сквозное движение по ул. Пионерской будет закрыто.

Срок: до 31.12.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**Вопрос 9:** Обустройство резино-кордовых искусственных неровностей для принудительного снижения скоростного режима на нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных на пересечении улиц Героев Самотлора и проезда Восточного (обращение жительницы города Щербины М.).

Светофор на пересечении улицы Героев Самотлора и Восточного проезда – объект строительства МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

Решение: Обустройство искусственных неровностей перед перекрестком улицы Героев Самотлора и проезда Восточный **нецелесообразно**, так как в летний период 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» приступает к строительству светофорного объекта на указанном перекрестке.

Срок: до 31.12.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**Вопрос 10:** О принятии мер по установке искусственных неровностей на пересечении улиц Ленина и Чапаева (кольцо) (обращение жителя города Корепина С.).

Решение: Установка неровностей на перекрестках, в том числе на нерегулируемых перекрестках и при организованном движении по кольцу, ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» не предусмотрена.

На основании изложенного, установка средств принудительного снижения скорости на пересечении улиц Ленина и Чапаева, является нарушением установленных технических требований и приведет к значительному уменьшению пропускной способности перекрестка и к снижению уровня безопасности дорожного движения на данном участке дороги.

**Вопрос 11:** Об обустройстве участков дорог, расположенных у детских дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с требованиями национальных стандартов (обращение начальника УМВД России по г. Нижневартовску Ф.М. Хаматова):

- по проезду Восточному, д.4 (МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №68 «Ромашка»);

- по ул. Зимней (МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №5 «Мечта») – установка неровностей предусмотрена на 2018 год;

- по ул. Пионерской в районе домов 22, 4а по ул. Чапаева (МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №88 «Одуванчик» (1, 2 корпус);

- по ул. Пионерской в районе дома 14 (МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок» - искусственные неровности установлены в 2016 году.

Решение: Установка дорожных знаков 1.23 «Дети» целесообразна. МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» включить в план работ на 2018 год.

Срок: до 30.04.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

**Вопрос 12:** О неудобствах, связанных с разворотом на перекрестке улиц Ленина и Жукова (обращение жителя города Галлямова Э.Р.)

Решение: сделан запрос в проектную организацию ООО «Институт Системотехники». Институтом предложен вариант разрыва для выполнения разворота. Устройство разрыва целесообразно, МКУ включить в план работ на 2018-2019 гг.

Срок: 2018-2019гг.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

**Вопрос 13:** Об обустройстве пешеходного перехода и тротуара по улице Кузоваткина в створе улиц Мира и Ленина в районе ТЦ «Югра-Молл» (обращение жительницы города Адаевой Д.)

Решение: С выездом на место с приглашением представителей ООО «Югра-Строй» определить возможное местоположение пешеходного перехода. Рекомендовать МКУ «Управление по капитальному строительству города Нижневартовска» включить строительство тротуара по улице Кузоваткина от ул. Ленина до ул. Мира с возможностью переноса остановок общественного транспорта. По результатам выезда вынести вопрос на рассмотрение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города.

Срок: обследование до 15.02.2018.

**Вопрос 14:** Рассмотрение мероприятий по предотвращению проезда автотранспортапо тротуарной дорожке между детскими садами «Звездочка» (ул. Менделеева, 18а) и «Белочка» (ул. Менделеева, 20а) в 3 микрорайоне.

**Решение:** С выездом на место определить необходимость выполнения мероприятий по предотвращению проезда автотранспорта (в том числе путем установки бетонных полусфер), уточнить территориальную принадлежность земельного участка между детскими садами. По результатам выезда вынести вопрос на рассмотрение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города.

Срок: обследование до 15.02.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

**Вопрос 15:** Установка 2 знаков индивидуального проектирования6.10 «указатели направления» по Восточному объезду (обращение генерального директора ООО «Западно-Сибирский ВЦМ» В.В. Фоменко)

**Решение:** Изучив предоставленную информацию по установке дорожного знака 6.10.1 «Указатель направления» члены рабочей группы не возражают против размещения данного информационного знака на автодороге Восточный объезд перед въездом на территорию предприятия. Руководителю предприятия направить условия согласования установки знака. МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» внести изменения в проект организации дорожного движения.

**Дополнительные вопросы:**

**Вопрос 16:** Установка дополнительных секций направления движения светофора или иных мероприятий по организации движения на перекрестках ул. Чапаева-ул. Омская, ул. Ленина-ул. М.Джалиля, ул. Интернациональная-ул. Чапаева, ул. Интернациональная-ул. Дзержинского, ул. Мира-ул. М.Жукова (начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД УМВД России по городу Нижневартовску С.Н. Гмызин).

Решение: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» совместно с ОГИБДД изучить возможность организации движения путем корректировки режима светофорного регулирования или установки дополнительных секций светофора.

Срок: 01.09.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

**Вопрос 17:** Разработка мероприятий по запрещению въезда на территорию города Нижневартовска грузового автотранспорта, осуществляющего доставку товаров крупных торговых компаний «Магнит», «Монетка» и т.д. (заместитель председателя Думы города Нижневартовска С.Ф. Землянкин).

Решение: Для исполнения поручения Думы города Нижневартовска разработать предложения по внесению изменений в дислокацию с целью запрета въезда грузового транспорта в жилые районы города.

Срок: 01.05.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

**Вопрос 18:** Организация мест занятий дрифтеров и мероприятий, предотвращающих занятиям дрифтеров на улицах города, на разворотной площадке по ул. Индустриальной и на кольце по ул. Чапаева-Ленина, на площадке железнодорожного вокзала (обращение депутата Думы города по 12 избирательному участку Крутей С.В.).

Решение: Законодательством не предусматривается наказание за агрессивную езду на улицах города. На нарушителей скоростного режима ОГИБДД оформляются штрафы.

**Вопрос 19:**  Предоставить информацию по вопросу разграничения пешеходной зоны и стоянки по ул. Омской в районе домов 68а, 64б (обращение депутата Думы города по 9 избирательному участку Хузина Р.И.).

Решение: МКУ ведется работа с арендаторами земельных участков по разделению пешеходной зоны. В случае отсутствия ответа или предложений включить в план работ разделение пешеходной зоны путем установки ограждений по ул. Омской в районе домов 68а, 64б.

Срок: предоставление информации по Омской, 64б и Омской, 68а до 15.03.2018, по выделению пешеходной зоны - до 01.04.2018.

Исполнитель: МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

Подписи:

Заместитель главы города,

директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства администрации города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Коротаев

Председатель рабочей группы,

начальник УпоДХ департамента

жилищно-коммунального

хозяйства администрации города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Котляров

Секретарь рабочей группы,

специалист-эксперт ОпоДХиБ УпоДХ

департамента ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Батечко