от 28.05.2018 №730-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 18.09.2017 №1481-р      "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года" (с изменениями                от 15.01.2018 №12-р, 16.03.2018 №306-р)

В соответствии с постановлением администрации города от 05.02.2015 №208 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города и Правил принятия решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) нежилых зданий, строений, сооружений, нежилых помещений" внести изменения в распоряжение администрации города от 18.09.2017 №1481-р "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года" (с изменениями                от 15.01.2018 №12-р, 16.03.2018 №306-р), изложив приложения 1, 2 в новой  редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 28.05.2018 №730-р

Перечень

объектов капитального строительства,

подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года

по муниципальной программе "Капитальное строительство и реконструкция объектов

города Нижневартовска на 2014-2020 годы"

| Номер по муниципальной программе | Наименование объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Перераспределение бюджетных ассигнований (протокол заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске от 23.05.2018 №8) | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год с учетом корректировки (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на плановый период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | показатель мощности |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет |  | бюджет города | бюджет округа |  | бюджет города | бюджет округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1. Содействие развитию жилищного строительства |
| 1.1. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |  | -509,86 | 196 221,11 | 101 615,71 | 94 605,40 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6 | кв.м/км | 149,980/ 24,563 | 2005-2018 годы | 115 237,43 (в ценах 2001 года) | 0,3 | 500,30 | 500,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | км/км/шт. | 2,551/ 9,635/2 | 2013-2018 годы | 189 717,67 (в ценах IV квартала 2014 года) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовска | км | 0,65 | 2017-2018 годы | 7 914,73 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | -510,31 | 4 767,09 | 4 767,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26) | км/шт./МВт | 10,77/ 10/50 | 2013-2018 годы | 678 025,34 (в ценах IV квартала 2014 года) |  | 126 140,60 | 31 535,20 | 94 605,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Инженерное обеспечение кварталов В1.2 - В1.7. Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г. Нижневартовска | м | 713,66 | 2016-2017 годы | 68 395,00 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,07 | 39 405,84 | 39 405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Водовод ВОС-2 - поселок малоэтажной и индивидуальной застройки | м | 5828 | 2016-2018 годы | 69 485,90 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Поселок малоэтажной застройки. Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П | км | 27 | 2004-2018 годы | 82 931,20 (в ценах 2001 года) | 0,04 | 7,24 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №17 | кв.м/м/ шт. | Т/С - 2385 м; В - 2814 м; К - 1289,5 м; Э - 12570 м | 2005-2018 годы | 89 652,84 (в ценах 2001 года) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №18 | кв.м/м/ шт. | проезды 2582 кв.м; маг. сетей: т/с - 971,5 м; в/в - 610,5 м; "к" - 450,98 м; КЛ-0.4кВ - 218 м; КЛ-10кВ - 635 м; ТП - 2 шт. | 2010-2018 годы | 30 288,07 (в ценах 2001 года) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 11П г. Нижневартовска | зем. уч. | 119 | 2017-2020 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 1.1.23. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | зем. уч. | 150 | 2017-2019 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно |  | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.24. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | зем. уч. | 104 | 2017-2018 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно |  | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.25. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | зем. уч. | 98 | 2017-2019 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно |  | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №31А, 32 | шт./м | КНС - 1 шт.; НК - 890 м; К - 1600 м; В - 1620 м | 2018-2020 годы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инженерное обеспечение квартала Прибрежный-3.1 г. Нижневартовска | км | 1,05 | 2018 год (проектирование) | 1 796,21 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | -509,86 | 196 221,11 | 101 615,71 | 94 605,40 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  | 149,03 | 6 551,03 | 6 551,03 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (1 этап) | м/шт. | 9180/3 | 2016-2019 годы |  | 76,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска. Площадка №1 | га/км/ м/шт. | 113,1157/ 4,57/2700/1 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 73,00 | 5 573,00 | 5 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Теплоснабжение квартала П-4 г. Нижневартовска | км | 0,391 | 2017-2018 годы | в ценах II квартала 2017 года | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (2 этап) | м/шт. | 4590/1 | 2018-2020 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (3 этап) | м/шт. | 9180/1 | 2019-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  | Строительство сетей водоснабжения по ул. Школьная и ул. Новая | м | 600 | 2018 год | 4 500,00 (стоимость определена ориентировочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  | 149,03 | 6 551,03 | 6 551,03 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| Задача 3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта |
| 3.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе: |  |  |  |  | 0,01 | 635 506,91 | 248 054,01 | 387 452,90 | 0,00 | 331 749,80 | 33 175,00 | 298 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска | учащихся | 900 | 2017-2019 годы | 498 853,01 (в ценах II квартала 2017 года) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 749,80 | 33 175,00 | 298 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска | мест/ кв.м | 825/ 15990,4 | 2011-2018 годы | 668 679,26 (в ценах II квартала 2013 года) |  | 635 503,30 | 248 050,40 | 387 452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Детский сад на 260 мест в квартале "Прибрежный - 3" г. Нижневартовска | мест/ кв.м | 260/ 7598 | 2011-2017 годы | 62 656,55 (в ценах 2001 года) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.12. | Детский сад на 320 мест в микрорайоне 10В г. Нижневартовска. Наружные сети водоотведения | м | 324,1 | 2015-2018 годы | 11 491,73 (в ценах 2001 года) |  | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 770 715,32 | 770 715,32 | 0,00 |
| 3.2.1. | Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске | объект | 1 | 2018-2020 годы | 1 070 715,32 (в ценах II квартала 2015 года) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 770 715,32 | 770 715,32 | 0,00 |
|  | Реконструкция здания центральной городской библиотеки | кв.м | 3 991,2 | 2006-2018 годы | 42 024,86 (в ценах 2001 года) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, в том числе: |  |  |  |  | 0,01 | 27 138,55 | 27 138,55 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4. | Спортивный комплекс "Модуль" для развития адаптивного спорта в г. Нижневартовске | кв.м | 470 | 2017-2018 годы | 33 487,68 (в текущих ценах) | 0,01 | 22 296,72 | 22 296,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Физкультурно-оздоровительный ком-плекс. Блок А | шт. | 1 | 2018 год | ПИР, СМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Универсальный спортивный зал в микрорайоне 5з г. Нижневартовска | кв.м | 1056 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ледовый комплекс с искусственным льдом по улице Спортивной г. Нижневартовска | кв.м | 1800 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дворец спорта на 5000 зрителей в квартале 27 г. Нижневартовска | зрители | 5000 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тир на территории озера Комсомольское города Нижневартовска | объект | 1 | 2018-2019 годы |  |  | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом №2 в 16 микрорайоне г. Нижневартовска |  |  |  |  |  | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Центр единоборств по улице Спортивной г. Нижневартовска | кв.м | 5900 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 4 788,83 | 4 788,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  | 0,02 | 662 645,46 | 275 192,56 | 387 452,90 | 0,00 | 886 749,80 | 588 175,00 | 298 574,80 | 770 715,32 | 770 715,32 | 0,00 |
| Задача 4. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города |
| 4.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе: |  |  |  |  | 7 564,81 | 219 020,17 | 48 428,37 | 170 591,80 | 0,00 | 330 743,99 | 176 244,57 | 154 499,42 | 514 179,95 | 350 180,55 | 163 999,40 |
| 4.1.2. | Улица Зимняя (№14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка | км | 0,238 | 2006-2018 годы | 46 946,82 (в ценах II квартала 2014 года) |  | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Застройка Восточного планировочного района города Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 | км | 1,473 | 2008-2019 годы | 351 475,05 (в ценах IV квартала 2014 года) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6. | Улица №20 (Романтиков) от улицы №22 (Профсоюзная) до улицы Мира г. Нижневартовска | км | 0,5232 | 2015-2016 годы; 2018-2020 годы | 89 807,73 (в ценах II квартала 2016 года) |  | 124,34 | 124,34 | 0,00 | 0,00 | 30 532,34 | 1 526,61 | 29 005,73 | 54 885,99 | 2 744,30 | 52 141,69 |
| 4.1.7. | Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | км | 1,227 | 2014-2020 годы | 236 118,79 (в ценах I квартала 2015 года) | 29 312,85 | 104 842,35 | 6 003,55 | 98 838,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9. | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) | км | 1,22 | 2014-2019 годы | 543 434,94 (в ценах I квартала 2015 года) |  | 75 529,50 | 3 776,50 | 71 753,00 | 0,00 | 64 739,50 | 3 237,00 | 61 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.12. | Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной | км | 1,3129 | 2014-2015 годы; 2018-2021 годы | 269 208,34 (в ценах I квартала 2015 года) |  | 667,80 | 667,80 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 | 107 744,96 | 5 387,25 | 102 357,71 |
| 4.1.13. | Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2А) от ул. Чапаева до ул. Ханты-Мансийской | км | 2,7 | 2018 год | 14 952,87 (в ценах II квартала 2014 года) | -15 083,00 | 92,30 | 92,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.17. | Освещение переулков Угловой, Еловый, Спасателей. Старый Вартовск (1 очередь строительства) г. Нижневартовска | км | 1,3 | 2016-2017 годы | 5 170,89 (в ценах IV квартала 2016 года) | 759,34 | 4 267,92 | 4 267,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.20. | Автомобильная дорога по улице Мусы Джалиля. Участок от ул. Ленина до ул. Озерная. Обустройство | км | 0,188 | 2016-2017 годы | 11 051,33 (в ценах II квартала 2014 года) |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.21. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №1) г. Нижневартовска | км | 0,118 | 2016-2018 годы; 2018 год | 75 994,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | 1 049,33 | 1 444,92 | 1 444,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.22. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №2) г. Нижневартовска | км | 0,165 | 2016-2018 годы; 2018-2019 годы | 95 329,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | 344,63 | 625,29 | 625,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 924,00 | 92 924,00 | 0,00 |
| 4.1.23. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №3) г. Нижневартовска | км | 0,235 | 2016-2018 годы; 2019-2021 годы | 154 751,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | 573,03 | 863,47 | 863,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 125,00 | 137 125,00 | 0,00 |
| 4.1.24. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №4) г. Нижневартовска | км | 0,28 | 2016-2018 годы; 2020-2022 годы | 256 116,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | 531,63 | 819,90 | 819,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 4.1.25. | Мост на проезде от улицы 2П-2 к садово-огородническим товариществам "Буровик", "Березка", "Рубин" г. Нижневартовска | м | 220 | 2019 год; 2021-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 2 804,50 | 2 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.26. | Мост через реку Рязанка на автомобильной дороге за поселком Дивный г. Нижневартовска | м | 56 | 2018-2020 годы | 77 464,51 (в ценах I квартала 2017 года) |  | 3 155,80 | 3 155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.38. | Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска | км | 3,34 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.39. | Обустройство улицы Рабочей от улицы Заводской до улицы Осенней г. Нижневартовска | км | 0,5 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | -3 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.40. | Реконструкция перекрестка улиц Интернациональной и Северной г. Нижневартовска | шт. | 1 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | -50,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.42. | Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 542,2 | 2017-2018 годы | 83 133,00 (в ценах I квартала 2017 года) |  | 2 131,67 | 2 131,67 | 0,00 | 0,00 | 47 359,15 | 2 367,96 | 44 991,19 | 10 000,00 | 500,00 | 9 500,00 |
| 4.1.43. | Освещение проезда от улицы Заводской г. Нижневартовска | км | 0,23 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | -6 000,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.44. | Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска | км | 1,03 | 2018-2019 годы | 145 243,00 (в ценах I квартала 2017 года) |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 58 113,00 | 58 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.45. | Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 940 | 2018 год | 48 970,00 (в ценах I квартала 2017 года) | -382,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.46. | Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 810 | 2018 год | 44 560,00 (в ценах I квартала 2017 года) | -91,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.48. | Освещение проезда вдоль микрорайонов 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска | км | 1,6 | 2018 год | 13 600,00 (в ценах I квартала 2017 года) |  | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска | км | 5,533 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой г. Нижневартовска | км | 1,65 | 2018 год | ПИР |  | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Северной от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной | км | 1 | 2018-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Интернациональной от улицы Ханты-Мансийской до 2-уровневой развязки г. Нижневартовска | км | 2 | 2018-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Лопарева от улицы Ханты-Мансийской до улицы Летней | км | 3,5 | 2018-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Заводской от улицы Рабочей до улицы Луговой г. Нижневартовска | км | 1,5 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Заводская от улицы Луговой до улицы Садовой г. Нижневартовска | км | 0,68 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Молодёжная от улицы Декабристов до улицы №12' г. Нижневартовска | км | 1,6 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Садовая от улицы №1А' до улицы №11 г. Нижневартовска | км | 1,744 | 2020-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Луговая от улицы №1А' до улицы Осенней г. Нижневартовска | км | 1,24 | 2020-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мост через реку Рязанка по ул. Авиаторов г. Нижневартовска | м | 120 | 2019 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходный мост через р. Рязанка по автомобильной дороге 2П-2 в пос. Дивный г. Нижневартовска | м | 98 | 2019 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внутриквартальные проезды квартала В1.1 г. Нижневартовска | км | 0,4 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проезд Заозёрный от улицы Северная до улицы Зимняя г. Нижневартовска | км | 0,645 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Ханты-Мансийская от улицы 60 лет Октября до улицы Интернациональная г. Нижневартовска | км | 2,4518 | 2020-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция ул. Интернациональной (№16) от ул. №14' до ул. №14, г. Нижневартовск. Корректировка |  |  |  |  |  | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция перекрестка улиц Интернациональной - Ханты-Мансийская г. Нижневартовска |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проезд к центральной больнице на 1100 коек г. Нижневартовска | км | 0,68 | 2018-2019 годы | 108 777,14 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска | км | 0,65 | 2018 год (проектирование) | 4 835,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  | 7 564,81 | 219 020,17 | 48 428,37 | 170 591,80 | 0,00 | 330 743,99 | 176 244,57 | 154 499,42 | 514 179,95 | 350 180,55 | 163 999,40 |
| Задача 5. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории города |
| 5.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города, в том числе: |  |  |  |  | -2 499,23 | 47 104,10 | 47 104,10 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 156 900,00 | 156 900,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Городское кладбище | га/шт. | 19,42/ 14100 | 2010-2018 годы | 181 296,21 (в ценах 2001 года) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Городское кладбище "Северное" | га | 42,47 | 2020 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска | га | 6,23 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 11 722,96 | 11 722,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска | ед. | 7 | 2017-2018 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР не определена | -1 624,73 | 13 871,85 | 13 871,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.6. | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | ед. | 8 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | -2 364,93 | 7 063,27 | 7 063,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.7. | Разворотная площадка "У Северной рощи" г. Нижневартовска | кв.м | 70,5 | 2017-2018 годы | 21 349,55 (в ценах I квартала 2017 года) |  | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12. | Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3" | шт. | 5 | 2016-2018 годы | 31 094,15 (в ценах 2016 года) |  | 4 697,03 | 4 697,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.18. | Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство по адресу: Старый Вартовск, квартал В-10.2, ул. Школьная г. Нижневартовска | кв.м | 860 | 2018 год | 8 034,10 (в ценах I квартала 2008 года) | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.19. | Городское кладбище. Расширение | га/кв.м/шт. | 7,6257/ 41757/ 11163 | 2016-2017 годы (проектирование) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 5.1.23. | Бульвар Рябиновый от ул. Пионерской до ул. 60 лет Октября г. Нижневартовска | га | 0,6 | 2017-2018 годы | 28 694,00 (в ценах I квартала 2017 года) | 61,00 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.24. | Сквер Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы г. Нижневартовска | га | 0,16 | 2018 год | 17 824,00 (в ценах I квартала 2017 года) | -13,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.25. | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске | га | 1,23 | 2018 год | 37 952,00 (в ценах I квартала 2017 года) | 141,20 | 741,20 | 741,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.26. | Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г. Нижневартовске | га | 0,62 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 1 480,55 | 1 480,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.27. | Монументально-декоративный знак на пересечении улиц 60 лет Октября и Ханты-Мансийской г. Нижневартовска | шт. | 1 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.28. | Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске | га | 2,5 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.30. | Благоустройство проспекта Победы от улицы Омской до улицы Г.И. Пикмана г. Нижневартовска | п.м | 775 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.31. | Укрепление берега и дна реки Обь г. Нижневартовска (7 очередь) | км | 1,96 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.33. | Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88а к дому 86а по ул. Нефтяников г. Нижневартовска | км | 0,125 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 95,2 | 725,20 | 725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.34. | Светофорный объект на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина г. Нижневартовска | ед. | 1 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 30,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.35. | Инженерное обеспечение и благоустройство квартала П-4 | м | 350 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 1 080,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.39. | Пешеходная аллея между СШ №6 и СШ №7 г. Нижневартовска | кв.м | 9 900 | 2017 год |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.38. | Устройство тротуара и проезда к детскому саду №69 в микрорайоне 2П г. Нижневартовска | км | 0,25 | 2017-2018 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР не определена | 0,01 | 580,01 | 580,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство квартала Молодежный г. Нижневартовска | га | 6,23 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Светофорный объект на пересечении улицы Героев Самотлора и проезда Восточный г. Нижневартовска | ед. | 1 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разворотная площадка по улице Интернациональной в районе остановки ДРСУ г. Нижневартовска | га | 3,6 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина г. Нижневартовска | п.м | 1175 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство парка Победы в г. Нижневартовске | га | 6,34417 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство территории по адресу: мкр. 12, ул. Мира, 62а г. Нижневартовска | га | 0,1725 | 2018 год (проектирование) | 375,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Устройство тротуара по проезду вдоль квартала Северный г. Нижневартовска | км | 0,285 | 2018 год (проектирование) | 749,28 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тротуар к детскому саду №44 в 10Б микрорайоне | км | 0,095 | 2015-2018 годы | 676,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБОУ "Гимназия №1". Отвод ливневых вод | кв.м | 2609,4 | 2013-2018 годы | 6 507,96 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного назначения, в том числе: |  |  |  |  |  | 808,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Нежилые помещения №№1009, 1010 в доме по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 40 | км | 1,473 | 2008-2019 годы | 351 475,05 (в ценах IV квартала 2014 года) |  | 808,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  | -2 499,23 | 47 912,10 | 47 912,10 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 156 900,00 | 156 900,00 | 0,00 |
| Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 6.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |  |  |  | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 6 |  |  |  |  | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 |
| Задача 7. Обеспечение экологической безопасности города |
| 7.1. | Проектирование, строительство и реконструкция природоохранных объектов, в том числе: |  |  |  |  | 64,50 | 6 964,50 | 6 964,60 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | Рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления, г. Нижневартовск | га/ тыс. тонн | 20,71/ 3430,4 | 2016-2017 годы; 2018-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 64,50 | 6 964,50 | 6 965,50 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 7 |  |  |  |  | 64,50 | 6 964,50 | 6 964,60 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 4 769,27 | 1 230 203,37 | 577 553,27 | 652 650,10 | 0,00 | 1 992 382,79 | 1 539 308,57 | 453 074,22 | 1 866 684,27 | 1 702 684,87 | 163 999,40 |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 28.05.2018 №730-р

Перечень

объектов капитального строительства,

подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года

по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании

город Нижневартовск на 2018-2022 годы"

| Номер по муниципальной программе | Наименование объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Перераспределение бюджетных ассигнований (протокол заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске от 23.05.2018 №8) | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год с учетом корректировки (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на плановый период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | показатель мощности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет |  | бюджет города | бюджет округа |  | бюджет города | бюджет округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. | Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 815 | 2018 год | 48 970,00 | -14 789,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 850 | 2018 год | 44 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Бульвар Рябиновый от ул. Пионерской до ул. 60 лет Октября г. Нижневартовска | га | 0,47 | 2018 год | 28 694,00 | 9 360,00 | 23 860,00 | 18 172,04 | 3 981,56 | 1 706,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске | га | 1,23 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | 18 314,62 | 20 503,31 | 15 531,29 | 3 480,41 | 1 491,61 | 17 448,50 | 1 744,90 | 0,00 | 15 703,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г. Нижневартовске | га | 0,62 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Сквер Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы г. Нижневартовска | га | 2,6 | 2018 год | 17 824,32 | -10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Монументально-декоративный знак на пересечении ул. 60 лет Октября и Ханты-Мансийской г. Нижневартовска |  |  | 2019 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | 2 745,36 | 2 745,36 | 2 050,25 | 486,58 | 208,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Благоустройство территории зоны отдыха озера Комсомольского г. Нижневартовска | га | 4,13 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -17 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство по адресу: Старый Вартовск, квартал В-10.2, ул. Школьная г. Нижневартовска | кв.м | 484 | 2018 год | 4 500,00 | 0,00 | 4 400,00 | 3 285,95 | 779,83 | 334,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обустройство территории квартала Молодежный г. Нижневартовска | га | 815 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска | га | - | 2018-2022 годы | 26 470,58 | 10 521,23 | 23 875,89 | 2 387,59 | 15 041,81 | 6 446,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | га | - | 2018-2022 годы | 28 002,07 | 15 758,28 | 31 991,90 | 13 391,74 | 13 020,11 | 5 580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2а) от ул. Чапаева до ул. Ханты-Мансийской | км | 2,7 | 2018 год | 14 952,87 (в ценах II квартала 2014 года) | 12 821,74 | 12 821,74 | 4 252,04 | 8 569,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 15 083,00 | 120 198,20 | 59 070,90 | 45 360,00 | 15 767,30 | 17 448,50 | 1 744,90 | 0,00 | 15 703,60 | 0,00 | 0,00 |