ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ

совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству         и комитета по вопросам безопасности населения

25 марта 2026 года				                                г. Нижневартовск

Председательствовал: 	Давыдов Д.С., председатель комитета           по городскому хозяйству и строительству,

депутат по избирательному округу №21

| Одокиенко Роман Геннадьевич | депутат по одномандатному округу | №1 |
| --- | --- | --- |
| Куштанов Руслан Рамисович | депутат по одномандатному округу | №2 |
| Чиканцев Тарас Александрович | депутат по одномандатному округу | №3 |
| Власюк Елена Николаевна | депутат по одномандатному округу | №7 |
| Жигалов Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №10 |
| Мухин Александр Алексеевич | депутат по одномандатному округу | №11 |
| Повх Степан Владимирович | депутат по одномандатному округу | №12 |
| Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| Великий Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №15 |
| Лариков Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Рачков Валерий Юрьевич | депутат по одномандатному округу | №18 |
| Джек Владимир Петрович | депутат по одномандатному округу | №19 |
| Зворыгина Светлана Анатольевна | депутат по одномандатному округу | №20 |
| Давыдов Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №21 |
| Панфилова Эльвира Марселевна | депутат по одномандатному округу | №23 |
| Сатинов Алексей Владимирович | депутат по одномандатному округу | №24 |
| Криста Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №25 |

Присутствовали:

Отсутствовали: Зяблицкая Н.В., Лисин А.В., Елин П.А.

Приглашенные:

Чепайкин А.П.	депутат Тюменской областной Думы;

Жигулина Т.В.	депутат Думы города Нижневартовска;

Молоков Н.В.	депутат Думы города Нижневартовска;

Суханова С.П. 	председатель контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска;

Боков А.Н.	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Ефремов С.И.	заместитель главы города, председатель муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска;

Моисеенко А.Н.	исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска;

Тримасова А.Е.     помощник прокурора города Нижневартовска.

| В тексте протокола словосочетания: 1) «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», «ХМАО - Югра» - «автономный округ» - равнозначны; 2) «городской округ», «город», «город Нижневартовск», «муниципальное образование» - равнозначны; 3) «Дума города Нижневартовска», «Дума города», «Дума» - равнозначны; 4) «администрация города Нижневартовска», «администрация города», «администрация» - равнозначны; 5) «муниципальное бюджетное учреждение», «бюджетное учреждение», «МБУ», - равнозначны. |  |
| --- | --- |

1. СЛУШАЛИ: о повестке дня совместного заседания комитета                                по   городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.

Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета                                 по городскому хозяйству и строительству.

РЕШЕНИЕ: утвердить следующую повестку дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения:

|  | О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения. Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
| --- | --- |
|  | Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству |
| 2. | Об исполнении протокольного поручения по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Осенней (от улицы Декабристов до улицы Садовой). Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
| 3. | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32»; МАДОУ «Ромашка»; МБОУ «Гимназия №2»; БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация). Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
| 4. | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по разработке проекта реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону РЭБ флота, с учетом обустройства остановочных павильонов и проработки вопроса защиты от затоплений и потоплений территорий города Нижневартовска. Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
|  | Вопросы по повестке дня 50 заседания Думы города Нижневартовска |
| 5. | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №848 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска». Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
| 6. | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 27.03.2015 №781 «Об экспертной комиссии по оценке предложений по определению мест, нахождение в которых детей не допускается». Докладчик: Ефремов Сергей Иванович, заместитель главы города, председатель муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска. |
| 7. | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2018 №304 «О Положении о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Нижневартовске» (с изменениями). Докладчик: Моисеенко Алексей Николаевич, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска. |
| 8. | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 19.01.2024 №369 «О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу города Нижневартовска, перечне и формах прилагаемых к ним документов» (с изменениями). Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска. |
| 9. | О признании утратившими силу некоторых решений Думы города Нижневартовска. Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0                            повестка дня утверждена.

Вопросы по плану работы комитета

по городскому хозяйству и строительству

2. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств                              на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Осенней (от улицы Декабристов до улицы Садовой).

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что с целью обеспечения дальнейшей реализации капитального ремонта автомобильной дороги по улице Осенней                            (от улицы Рабочей до улицы Садовой) в 2025 году внесена корректировка          во 2-й этап проекта капитального ремонта вышеуказанной дороги                          (от улицы Декабристов до улицы Луговой):

- разделение на два подэтапа (от улицы Декабристов до улицы Моховой, 
от улицы Моховой до улицы Луговой);

- корректировка видов работ с учетом поэтапного выполнения капитального ремонта (выторфовка, устройство основания из песка и щебня, устройство тротуаров, бортового камня и т.д.).

Стоимость работ по капитальному ремонту автомобильной дороги              по улице Осенней от улицы Декабристов до улицы Моховой составляет                 249 097,72 тыс. руб. (в ценах 2025 года).

При формировании проекта Комплексного плана дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в ХМАО - Югре на период 2026-2030 годов в сентябре   2025 года при защите объектов в Департаменте дорожного хозяйства                      и транспорта ХМАО - Югры объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Осенней от улицы Декабристов до улицы Моховой» был заявлен на 2026 год, однако не нашел отражение.

Выступил: Криста А.В., Боков А.Н.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета                                 по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги               по улице Осенней (от улицы Декабристов до улицы Садовой) до очередного заседания комитета в июне 2026 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0                            решение принято.

3. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                       по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих                           к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32»; МАДОУ «Ромашка»; МБОУ «Гимназия №2»; БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация).

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что изучена техническая возможность и определена ориентировочная стоимость обустройства дополнительных парковок (парковочных мест) на территориях, прилегающих к учреждениям:

- МБОУ «Средняя школа №32»: 42 машино - мест, 3 823,61 тыс. руб.;

- МАДОУ «Ромашка»: обустройство дополнительных парковочных мест без сокращения площади тротуара, либо проезжей части Восточного проезда или улицы Романтиков невозможно. В октябре 2024 года было обустроено         17 дополнительных парковочных мест;

- МБОУ «Гимназия №2»: 33 машино - мест, 4 818,76 тыс. руб.;

- БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация) 
48 машино - мест, 7 140,00 тыс. руб. По данной парковке получены ответы 
о несогласовании от ООО «НКС» и филиала АО «Горэлектросеть» управление теплоснабжение города Нижневартовска из-за наличия инженерных сетей.

Бюджетом города Нижневартовска на 2026 год выделены бюджетные ассигнования на обустройство дополнительных парковочных мест в размере 20,00 млн. руб.

Муниципальным бюджетным учреждением «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» формируется документация для осуществления закупок на выполнение работ                              по обустройству дополнительных парковок на территориях, прилегающих к учреждениям:

- МБОУ «Средняя школа №32»;

- МБОУ «Гимназия №2».

По результатам выездного совещания с участием представителей ресурсоснабжающих организаций, депутатов Думы города по вопросу обустройства дополнительных парковок на территории, прилегающей                  к учреждению БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация) в границах улично-дорожной сети города принято решение рассмотреть возможные варианты решения вопроса.

Землянкин С.Ф. обратил внимание на то, что ресурсоснабжающие организации системно препятствуют организации парковок в охранных зонах сетей. Но как показывает практика, технические возможности решения вопроса имеются.

Выступили: Боков А.Н., Джек В.П., Давыдов Д.С.

Сатинов А.В. порекомендовал изучить практику других муниципальных образований и регионов по вопросу согласования с ресурсоснабжающими организациями о размещении парковок в охранных зонах инженерных сетей.

Боков А.Н. выразил готовность принять участие в рабочем совещании                   с участием депутатов Думы города и ресурсоснабжающих организаций                 в целях урегулирования вопроса.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска провести рабочее совещание                     с участием депутатов Думы города Нижневартовска и руководителей ресурсоснабжающих организаций по вопросу согласования условий размещения парковок в охранных зонах инженерных сетей.

2. Продлить срок исполнения протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих                           к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32»; МАДОУ «Ромашка»; МБОУ «Гимназия №2»; БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация) до очередного заседания комитета в июне 2026 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0                    решение принято.

4. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по разработке проекта реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону РЭБ флота, с учетом обустройства остановочных павильонов и проработки вопроса защиты               от затоплений и потоплений территорий города Нижневартовска.

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что в летний период 2025 года ООО «Ермаковская транспортная компания» произвело ремонт дорожного полотна (укладку асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт) с нанесением дорожной разметки на всем протяжении данного участка.

Также муниципальным бюджетным учреждением «Управление                   по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» установлены два автобусных павильона (по ул. 2П-2, 22, стр. 2 и по ул. 2П-2, 103а, стр. 1).

Согласно приказу Нижне-Обского бассейнового водного управления         г. Тюмени от 08.04.2019 №41 «Об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования города Нижневартовска ХМАО - Югры в бассейне реки Обь» границы зон затопления, подтопления внесены в Единый государственный реестр недвижимости Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки территориальная зона юго-западной части города - зона, предназначенная для ведения огородничества.

Выступили: Землянкин С.Ф. Боков А.Н., Давыдов Д.С.

Боков А.Н. предложил в рабочем порядке обсудить рассмотрение вопроса                 о реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону РЭБ флота.

РЕШЕНИЕ:

1. Обсудить в рабочем порядке мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) автомобильной дороги в сторону РЭБ флота.

2. Продлить срок исполнения протокольного поручения комитета                                 по городскому хозяйству и строительству по разработке проекта реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону     РЭБ флота, с учетом обустройства остановочных павильонов и проработки вопроса защиты от затоплений и потоплений территорий города Нижневартовска до очередного заседания комитета в июне 2026 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

Вопросы по повестке пятидесятого заседания

Думы города Нижневартовска

5. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №848 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска».

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

проект решения разработан в связи с приведением в соответствие               с Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения         в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №848 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

6. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 27.03.2015 №781 «Об экспертной комиссии по оценке предложений по определению мест, нахождение в которых детей не допускается».

Докладчик: Ефремов Сергей Иванович, заместитель главы города, председатель муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

проектом решения в целях реализации Федерального закона                       от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры              от 10.07.2009 №109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 10.12.2014 №109-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» предлагается:

1) пункт 4 признать утратившим силу;

2) актуализировать состав экспертной комиссии по оценке предложений по определению мест, нахождение в которых детей не допускается.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения         в решение Думы города Нижневартовска от 27.03.2015 №781 «Об экспертной комиссии по оценке предложений по определению мест, нахождение                     в которых детей не допускается».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

7. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2018 №304 «О Положении о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Нижневартовске» (с изменениями).

Докладчик: Моисеенко Алексей Николаевич, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

проект решения разработан в связи с приведением в соответствие              с Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения         в решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2018 №304 «О Положении о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Нижневартовске» (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

8. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 19.01.2024 №369 «О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу города Нижневартовска, перечне и формах прилагаемых к ним документов» (с изменениями).

Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

проект решения разработан в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями Федерального закона                     от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и совершенствования процедуры реализации правотворческой инициативы граждан в городе Нижневартовске.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения         в решение Думы города Нижневартовска от 19.01.2024 №369 «О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу города Нижневартовска, перечне и формах прилагаемых к ним документов»                     (с изменениями).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17 «против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

9. СЛУШАЛИ: о признании утратившими силу некоторых решений Думы города      Нижневартовска.

Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

проект решения Думы города Нижневартовска отменяет несколько ранее принятых решений Думы города Нижневартовска, которые обязывали публиковать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими   муниципальные  должности в  муниципальном  образовании  город  Нижневартовск и муниципальными служащими Думы города Нижневартовска в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2025 №505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2025 №1009 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации»,  Законом  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2026 №10-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска признать утратившими силу следующие решения Думы города Нижневартовска:

- от 28.12.2016 №94 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного   характера   лиц, замещающих   муниципальные должности в муниципальном образовании город Нижневартовск, и   членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и предоставления этих сведений городским средствам массовой информации для опубликования»;

- от 29.09.2017 №222 «О внесении изменения   в   решение   Думы  города  Нижневартовска  от  28.12.2016 №94 «О    порядке   размещения   сведений  о   доходах,   расходах,   об   имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном  образовании  город  Нижневартовск, и членов их семей 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и предоставления этих сведений городским средствам массовой информации для опубликования»;

- от 24.12.2020 №707 «О внесении изменений   в   решение   Думы  города  Нижневартовска  от  28.12.2016 №94 «О  Порядке   размещения   сведений    о   доходах,   расходах,   об  имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в  муниципальном  образовании  город  Нижневартовск, и членов их семей 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и предоставления этих сведений городским средствам массовой информации для опубликования» (с изменениями)»;

- от 28.04.2023 №281 «О внесении изменений   в   решение   Думы  города  Нижневартовска  от  28.12.2016 №94 «О   Порядке   размещения   сведений   о  доходах,   расходах,   об   имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  
в  муниципальном  образовании  город  Нижневартовск, и членов их семей 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и предоставления этих сведений городским средствам массовой информации для опубликования» (с изменениями)»;

- от 29.03.2024 №400 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Думы города Нижневартовска и членов их семей 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и предоставления этих сведений общероссийским,  окружным  и городским средствам массовой информации для опубликования».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 17

«за» - 17

«против» - 0

«воздержался» - 0                               решение принято.

Председатель комитета по

городскому хозяйству и строительству                                             Д.С. Давыдов