ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(шестой созыв)

ПРОТОКОЛ

##### выездного заседания рабочей группы

##### комитета по городскому хозяйству и строительству

17.07.2018 г. Нижневартовск

##### Председательствовал: Дольников Л.А., председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

Присутствовали депутаты Думы города:

|  |  |
| --- | --- |
| Землянкин С.Ф. | исполняющий обязанности председателя Думы города Нижневартовска |
| Дольников Л.А. | председатель комитета по городскому хозяйству и строительству |
| Давыдов Д.С. | заместитель председателя комитета по городскому хозяйству и строительству |
| Джек В.П. | заместитель председателя комитета по вопросам безопасности населения |
| Сатинов А.В. | заместитель председателя комитета по социальным вопросам |

Приглашенные:

Добрыгина О.В. заместитель председателя молодежного парламента при Думе города Нижневартовска.

Оренбурова Ю.В. председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Молодежного парламента при Думе города Нижневартовска.

Ситников В.П. заместитель главы города по строительству.

Силецкий И.П. директор МУП «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

Котляров Г.В. начальник управления по дорожному департамента ЖКХ администрации города.

Кайгородов В.А. начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

Ващук А.А. старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДДД УМВД России по городу Нижневартовску.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Исполнение протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству.

Маршрут: Таежная, 24 – ул. Омская ( д.17) – 2 микрорайон (ул. Омская 24) – ул. Нефтяников – ул.60 лет Октября– проспект Победы – (набережная) – Прибрежный 3/1 – ул. Чапаева – ул. Пикмана – (набережная) – ул. Ханты-Мансийская– Восточный проезд – ул. Героев Самотлора ул. Мира – ул. Ханты-Мансийская (д.38а) - ул. Интернациональная – ул. Нефтяников - ул. Ленина ( д.11\3) – ул. М.Джалиля *–* ул. Таежная,24.

.

По результатам выездного заседания рабочая группа отмечает:

1) протокольное поручение о выполнении работ по асфальтированию въезда в квартал Молодежный - выполнено. Рабочая группа рекомендует комитету по городскому хозяйству и строительству снять данное протокольное поручение с контроля.

2)  по исполнению протокольного поручения о включении депутатов в состав комиссий по приемке работ по благоустройству в микрорайонах: депутатами при приемке работ в микрорайоне №2 высказаны замечания, что установленные бордюры (на некоторых участках) не отвечают требованиям программы «Безбарьерная среда», а также неудовлетворительное качество бордюрного камня, установленного при въезде на эко-парковку. В настоящее время все замечания устранены;

3) неудовлетворительное состояние нового асфальтового покрытия дороги от проспекта Победы до улицы М.Джалиля;

4) протокольное поручение по восстановлению благоустройства и дорожного полотна при установке бордюрного камня по улице Чапаева (в створе улиц 60 лет Октября и Пикмана), а также отвода воды на пешеходном переходе - выполнено частично. По информации администрации города на данном участке будет произведена замена бордюрного камня.

 Рабочая группа рекомендует комитету по городскому хозяйству и строительству снять с контроля протокольное поручение в части отвода воды, скапливающейся на пешеходном переходе;

5) по содержанию Восточного планировочного района депутаты высказали замечания об отсутствии дорожной разметки по улице Героев Самотлора, а также отметили о необходимости своевременного выполнения работ по скашиванию травы на газонах;

6) содержание детской площадки, расположенной на улице Ханты-Мансийская, 38а;

по информации администрации города детская игровая площадка, расположенная на земельном участке, сформированном и поставленном на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 86:11:0201001:395 по улице Ханты-Мансийской, 38/а) под подземную автостоянку. Данная автостоянка вместе с детской площадкой, расположенной на ее кровле, является собственностью владельцев машино - мест этой стоянки. В соответствии с действующим законодательством орган местного самоуправления не вправе принимать решения о порядке и целях использования объектов, не являющихся муниципальной собственностью.

Рабочая группа рекомендует комитету по городскому хозяйству и строительству поручить администрации города Нижневартовска проработать пути решения вопроса по содержанию территории детской игровой площадки.

7) протокольное поручение по увеличению парковочных мест в районе Нижневартовской городской стоматологической поликлиники (улица Ленина, 11/3) - в стадии завершения. Рабочая группа рекомендует комитету по городскому хозяйству заслушать информацию об исполнении данного протокольного поручения на очередном заседании комитета.

8) необходимо ускорить работы по устройству тротуара с торца дома №1 по улице Нефтяников;

9) низкое качество работ по содержанию газонов;

10) низкое качество работ по содержанию ограждений улично-дорожной сети города.

РЕШИЛИ:

1. Результаты выездного заседания рабочей группы рассмотреть на очередном заседании комитета по городскому хозяйству и строительству в сентябре текущего года.

2. Протокол направить в адрес администрации города Нижневартовска.

Председатель комитета

по городскому хозяйству и строительству Л.А. Дольников