от 16.12.2020 №1078

Об утверждении проекта планировки территории кладбища №4 в районе центрального товарного парка города Нижневартовска              в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0905001:2027

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании распоряжения администрации города от 11.09.2020 №1214-р "О подготовке проекта планировки территории кладбища №4 в районе центрального товарного парка города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0905001:2027", учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории кладбища №4 в районе центрального товарного парка города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0905001:2027 от 28.10.2020, заключение о результатах проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории кладбища №4               в районе центрального товарного парка города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0905001:2027 от 28.10.2020:

1. Утвердить проект планировки территории кладбища №4 в районе        центрального товарного парка города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0905001:2027, разработанный муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства         города Нижневартовска", согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) при подготовке и согласовании документации    на земельные участки руководствоваться утвержденным проектом планировки территории кладбища №4 в районе центрального товарного парка города                 Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0905001:2027.

3. Департаменту строительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Документация по планировке и межеванию территорий" в течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете "Варта"            в течение семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 16.12.2020 №1078

Проект

планировки территории кладбища №4

в районе центрального товарного парка города Нижневартовска

в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0905001:2027

I. Положение

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

Проектируемый участок кладбища №4 (далее - кладбище) расположен             в городской черте, южнее 10 км автомобильной дороги Нижневартовск -         Мегион, и сопряжен с границей действующего городского кладбища.

Площадь проектируемой территории составляет 19,4343 га.

Категория земель - "земли населенных пунктов".

Проектируемая территория ограничена:

- с севера земельным участком с кадастровым номером 86:11:0905001:2128;

- с востока земельным участком с кадастровым номером 86:11:0905001:2483;

- с юга земельным участком с кадастровым номером 86:11:0301019:73;

- с запада землями кадастрового квартала 86:11:0905001.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска проектируемая территория находится в зоне кладбищ (СНЗ 801).

Этажность, максимальный процент застройки, минимальный отступ                от границ земельного участка не подлежат установлению.

Максимальный размер земельного участка - не более 40 га.

Функциональное назначение - объект ритуального назначения - кладбище традиционного типа, содержащее места (территории) для погребения умерших или их праха после кремации.

II. Параметры застройки территории

На проектируемой территории предусмотрено размещение капитальных объектов: служебного помещения для отдыха работников и хранения хозяйственного инвентаря (далее - хозяйственный блок) и туалета.

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Технико-экономические показатели проектируемой территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Характеристика земельного участка |
| 1.1. | Площадь земельного участка | га | 19,4343 |
| 1.2. | Площадь участка в границах наружного ограждения, всего, в том числе: | кв.м | 190000 |
|  | в границах проектирования | кв.м | 63700 |
| 1.3. | Площадь участков для захоронения, всего, в том числе: | кв.м | 75094 |
|  | в границах проектирования | кв.м | 27370 |
| 1.4. | Площадь проездов, тротуаров, площадок, всего, в том числе: | кв.м | 56090 |
|  | в границах проектирования | кв.м | 19240 |
| 1.5. | Устройство зоны моральной защиты, всего, в том числе: | кв.м | 20320 |
|  | в границах проектирования | кв.м | 11200 |
| 1.6. | Площадь озеленения, всего, в том числе: | кв.м | 38335,10 |
|  | в границах проектирования | кв.м | 5729,10 |
| 1.7. | Количество участков для захоронения, всего, в том числе: | участков | 14100 |
|  | в границах проектирования | участков | 3599 |
| 1.8. | Коэффициент использования территории в границах проектирования | % | 91 |
| 1.9. | Процент озеленения (без зоны моральной защиты) в границах проектирования | % | 9 |
| II. Характеристики зданий, строений, сооружений |
| 2.1. | Хозяйственный блок: |  |  |
|  | строительный объем | куб.м | 496,50 |
|  | общая площадь здания | кв.м | 156,70 |
|  | площадь застройки | кв.м | 115,70 |
|  | количество этажей | этажей | 1 |
| 2.2. | Туалет: |  |  |
|  | строительный объем | куб.м | 121,70 |
|  | общая площадь здания | кв.м | 13 |
|  | площадь застройки | кв.м | 27,30 |
| 2.3. | Ограждение территории | п.м | 915 |
| III. Протяженность инженерных сетей |
| 3.1. | Сети электроснабжения, в том числе: | м | 5020 |
|  | внутриплощадочные | м | 750 |
|  | внеплощадочные | м | 4270 |

III. Благоустройство территории

Расстояние от автомобильной дороги Нижневартовск - Мегион до территории кладбища - 320 м.

Проектом планировки территории предусмотрены:

- ограждение высотой 2 м по всему периметру с непрозрачным заполнением из профлиста;

- ворота шириной 6 м;

- калитка шириной 1,2 м;

- асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров с установкой бортового камня;

- наружное освещение вдоль всех проездов;

- гостевая стоянка на 45 машино-мест на въезде на территорию кладбища;

- места отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения около мест захоронения с установкой скамеек и урн;

- емкость для полива объемом 50 куб.м;

- четыре площадки для установки мусорных контейнеров.

IV. Очередность планируемого развития территории кладбища

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности строительства предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной.

Организационно-технологическая последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций на кладбище представлена в таблице 2.

Таблица 2

Организационно-технологическая последовательность

возведения зданий и сооружений,

инженерных и транспортных коммуникаций на кладбище

| № п/п | Описание работ |
| --- | --- |
| I. Подготовительный период |
| 1.1. | Устройство временного ограждения строительной площадки |
| 1.2. | Устройство зданий и сооружений административного и бытового назначения для нужд строительства |
| 1.3. | Устройство обеспечения строительной площадки водой, теплом, электроэнергией и связью на период строительства |
| 1.4. | Выполнение расчистки территории от мусора, навалов грунта, мешающих производству работ |
| 1.5. | Выполнение работы по устройству защитных и предупреждающих конструкций |
| 1.6. | Подготовка к работе грузовой и строительной техники |
| 1.7. | Подготовка к работе строительного инвентаря и средств индивидуальной защиты рабочих |
| 1.8. | Инженерная подготовка территории: вырубка зеленых насаждений |
| 1.9. | Инженерная подготовка территории: выторфовка грунта |
| 1.10. | Выполнение геодезической основы строительства |
| II. Основной период |
| 2.1. | Возведение хозяйственного блока |
| 2.2. | Возведение туалета |
| 2.3. | Возведение емкости для воды (V = 50 куб.м) |
| 2.4. | Возведение хозяйственной площадки для установки мусорных контейнеров (4 шт.) |
| 2.5. | Возведение стенда с планом кладбища |
| 2.6. | Возведение стенда с правилами посещения кладбища |
| 2.7. | Возведение стоянки для автотранспорта |
| 2.8. | Установка скамей уличных (55 шт.) |
| 2.9. | Установка урн (55 шт.) |
| 2.10. | Установка табличек с номерами кварталов (88 шт.) |
| 2.11. | Возведение наружных инженерных коммуникаций |
| 2.12. | Благоустройство и озеленение территории |
| 2.13. | Сдача объекта в эксплуатацию |

V. Обеспечение пожарной безопасности

Проектируемая территория отвечает гигиеническим требованиям к размещению кладбищ в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11. Дополнительные                   мероприятия по соблюдению норм размещения объектов похоронного назначения не предусматриваются.

Минимальное расстояние от границ кладбища до соседних объектов                после строительства составит:

- до границ жилой застройки - не менее 500 м;

- до зданий общественного назначения - более 500 м;

- до зданий и сооружений производственного или складского                          назначения - не менее 150 м.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 16.12.2020 №1078

Фрагмент карты планировочной структуры территории города Нижневартовска

# Чертеж планировки территории

Условные обозначения:

|  | - | граница образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | - | проектируемые объекты |

Ведомость общественных зданий и сооружений

| Номер на плане | Наименование объекта | Статус | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | хозяйственный блок | проектируемый | 1 |
| 2 | туалет | проектируемый | 1 |

Схема архитектурно-планировочной организации территории кладбища №4

Условные обозначения:

|  | - | граница образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | - | границы существующего кладбища |
|  | - | границы проектируемого кладбища |
|  | - | асфальтобетонное покрытие |
|  | - | проектируемая опора освещения |
|  | - | зеленые насаждения (деревья, кустарники) |
|  | - | скамья с урной |
|  | - | площадка для сбора мусора |

# Схема размещения инженерных сетей

# Условные обозначения:

|  | - | граница образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | - | границы существующего кладбища |
|  | - | границы проектируемого кладбища |
|  | - | проектируемая кабельная линия электроснабжения |
|  | - | проектируемая опора освещения |
|  | - | зеленые насаждения (деревья, кустарники) |