от 16.03.2018 №306-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 18.09.2017 №1481-р      "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года" (с изменениями                от 15.01.2018 №12-р)

В соответствии с постановлением администрации города от 05.02.2015 №208 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города и Правил принятия решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) нежилых зданий, строений, сооружений, нежилых помещений" внести изменения в распоряжение администрации города от 18.09.2017 №1481-р "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года" (с изменениями                от 15.01.2018 №12-р), изложив приложения 1, 2 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 16.03.2018 №306-р

Перечень

объектов капитального строительства,

подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года

по муниципальной программе "Капитальное строительство и реконструкция объектов

города Нижневартовска на 2014-2020 годы"

| Номер по муниципальной программе | Наименование объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Перераспределение бюджетных ассигнований (заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске от 14.12.2017 №6) | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год с учетом корректировки (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на плановый период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | ед. изм. | показатель мощности |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет |  | бюджет города | бюджет округа |  | бюджет города | бюджет округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1. Содействие развитию жилищного строительства |
| 1.1. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |  | -3,11 | 329 420,66 | 234 815,26 | 94 605,40 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6 | кв.м/км | 149,980/ 24,563 | 2005-2018 годы | 115237,43 в ценах 2001 года | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | км/км/ шт. | 2,551/ 9,635/2 | 2013-2018 годы | 189 717,67 (в ценах IV квартала 2014 года) |  | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовска | км | 0,65 | 2017-2018 годы | 7 914,73 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | -3048,07 | 4 767,09 | 4 767,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26) | км/шт./ МВт | 10,77/ 10/50 | 2013-2018 годы | 678 025,34 (в ценах IV квартала 2014 года) |  | 126 140,60 | 31 535,20 | 94 605,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Инженерное обеспечение кварталов В1.2 - В1.7. Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г. Нижневартовска | м | 713,66 | 2016-2017 годы | 68 395,00 (в ценах I квартала 2017 года) | 2 537,76 | 39 405,77 | 39 405,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Поселок малоэтажной застройки. Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П | км | 27 | 2004-2018 | 82931,20 в ценах 2001 года | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 11П г. Нижневартовска | зем. уч. | 119 | 2017-2020 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 1.1.23. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | зем. уч. | 150 | 2017-2019 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно |  | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.24. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | зем. уч. | 104 | 2017-2018 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно |  | 136 300,00 | 136 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.25. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | зем. уч. | 98 | 2017-2019 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно |  | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | -3,11 | 329 420,66 | 234 815,26 | 94 605,40 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  |  | 158 020,90 | 158 020,90 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (1 этап) | м/шт. | 9180/3 | 2016-2019 годы |  |  | 60 902,00 | 60 902,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска. Площадка №1 | га/км/м/ шт. | 113,1157/ 4,57/2700/1 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Теплоснабжение квартала П-4 г. Нижневартовска | км | 0,391 | 2017-2018 годы | в ценах II квартала 2017 года |  | 10 918,90 | 10 918,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (2 этап) | м/шт. | 4590/1 | 2018-2020 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (3 этап) | м/шт. | 9180/1 | 2019-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  | Строительство сетей водоснабжения по ул. Школьная и ул. Новая |  |  | 2018 год | 4 500,00 (стоимость определена ориентировочно) |  | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 158 020,90 | 158 020,90 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| Задача 3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта |
| 3.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе: |  |  |  |  | 3,6 | 644 372,69 | 64 440,56 | 579 932,13 | 0,00 | 331 749,80 | 33 175,00 | 298 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска | учащихся | 900 | 2017-2019 годы | 498 853,01 (в ценах II квартала 2017 года) |  | 213 865,79 | 21 386,56 | 192 479,23 | 0,00 | 331 749,80 | 33 175,00 | 298 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска | мест/ кв.м | 825/ 15990,4 | 2011-2018 годы | 668 679,26 (в ценах II квартала 2013 года) |  | 430 503,30 | 43 050,40 | 387 452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.12. | Детский сад на 320 мест в микрорайоне 10В г. Нижневартовска. Наружные сети водоотведения | м | 324,1 | 2015-2018 годы | 11491,73 в ценах 2001 года | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 770 715,32 | 770 715,32 | 0,00 |
| 3.2.1. | Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске | объект | 1 | 2018-2020 годы | 1 070 715,32 (в ценах II квартала 2015 года) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 770 715,32 | 770 715,32 | 0,00 |
| 3.3. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, в том числе: |  |  |  |  | 5 708,93 | 90 633,54 | 90 633,54 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4. | Спортивный комплекс "Модуль" для развития адаптивного спорта в г. Нижневартовске | кв.м | 470 | 2017-2018 годы | 33 487,68 (в текущих ценах) | 867,1 | 22 296,71 | 22 296,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс. Блок А | шт. | 1 | 2018 год | ПИР, СМР |  | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Универсальный спортивный зал в микрорайоне 5з г. Нижневартовска | кв.м | 1056 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ледовый комплекс с искусственным льдом по улице Спортивной г. Нижневартовска | кв.м | 1800 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дворец спорта на 5000 зрителей в квартале 27 г. Нижневартовска | зрители | 5000 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 41 765,00 | 41 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тир на территории озера Комсомольское города Нижневартовска | объект | 1 | 2018-2019 годы |  |  | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом №2 в 16 микрорайоне г. Нижневартовска |  |  |  |  | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Центр единоборств по улице Спортивной г. Нижневартовска |  |  | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена | 4 788,83 | 4 788,83 | 4 788,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  | 5 712,53 | 735 006,23 | 155 074,10 | 579 932,13 | 0,00 | 886 749,80 | 588 175,00 | 298 574,80 | 770 715,32 | 770 715,32 | 0,00 |
| Задача 4. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города |
| 4.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе: |  |  |  |  | 105,40 | 391 682,40 | 211 590,60 | 180 091,80 | 0,00 | 330 743,99 | 176 244,57 | 154 499,42 | 514 179,95 | 350 180,55 | 163 999,40 |
| 4.1.5. | Застройка Восточного планировочного района города Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 | км | 1,473 | 2008-2019 годы | 351 475,05 (в ценах IV квартала 2014 года) |  | 20 233,00 | 20 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6. | Улица №20 (Романтиков) от улицы №22 (Профсоюзная) до улицы Мира г. Нижневартовска | км | 0,5232 | 2015-2016 годы; 2018-2020 годы | 89 807,73 (в ценах II квартала 2016 года) |  | 10 000,00 | 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 30 532,34 | 1 526,61 | 29 005,73 | 54 885,99 | 2 744,30 | 52 141,69 |
| 4.1.7. | Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | км | 1,227 | 2014-2020 годы | 236 118,79 (в ценах I квартала 2015 года) |  | 80 730,00 | 4 730,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9. | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) | км | 1,22 | 2014-2019 годы | 543 434,94 (в ценах I квартала 2015 года) |  | 75 529,50 | 3 776,50 | 71 753,00 | 0,00 | 64 739,50 | 3 237,00 | 61 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.12. | Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной | км | 1,3129 | 2014-2015 годы; 2018-2021 годы | 269 208,34 (в ценах I квартала 2015 года) |  | 10 000,00 | 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 | 107 744,96 | 5 387,25 | 102 357,71 |
| 4.1.13. | Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2А) от ул. Чапаева до ул. Ханты-Мансийской | км | 2,7 | 2018 год | 14 952,87 (в ценах II квартала 2014 года) |  | 16 509,00 | 16 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.17. | Освещение переулков Угловой, Еловый, Спасателей. Старый Вартовск 1 очередь строительства г. Нижневартовска | км | 1,3 | 2016-2017 годы | 5 170,89 (в ценах IV квартала 2016 года) |  | 3 508,58 | 3 508,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.20. | Автомобильная дорога по улице Мусы Джалиля. Участок от ул. Ленина до ул. Озерная. Обустройство | км | 0,188 | 2016-2017 годы | 11 051,33 (в ценах II квартала 2014 года) |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.21. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №1) г. Нижневартовска | км | 0,118 | 2016-2018 годы; 2018 год | 75 994,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) |  | 395,59 | 395,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.22. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №2) г. Нижневартовска | км | 0,165 | 2016-2018 годы; 2018-2019 годы | 95 329,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) |  | 280,66 | 280,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 924,00 | 92 924,00 | 0,00 |
| 4.1.23. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №3) г. Нижневартовска | км | 0,235 | 2016-2018 годы; 2019-2021 годы | 154 751,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) |  | 290,44 | 290,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 125,00 | 137 125,00 | 0,00 |
| 4.1.24. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №4) г. Нижневартовска | км | 0,28 | 2016-2018 годы; 2020-2022 годы | 256 116,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) |  | 288,27 | 288,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 4.1.25. | Мост на проезде от улицы 2П-2 к садово-огородническим товариществам "Буровик", "Березка", "Рубин" г. Нижневартовска | м | 220 | 2019 год; 2021-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 2 804,50 | 2 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.26. | Мост через реку Рязанка на автомобильной дороге за поселком Дивный г. Нижневартовска | м | 56 | 2018-2020 годы | 77 464,51 (в ценах I квартала 2017 года) |  | 3 155,80 | 3 155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.38. | Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска | км | 3,34 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.39. | Обустройство улицы Рабочей от улицы Заводской до улицы Осенней г. Нижневартовска | км | 0,5 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.40. | Реконструкция перекрестка улиц Интернациональной и Северной г. Нижневартовска | шт. | 1 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.42. | Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 542,2 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 16 140,85 | 2 802,05 | 13 338,80 | 0,00 | 47 359,15 | 2 367,96 | 44 991,19 | 10 000,00 | 500,00 | 9 500,00 |
| 4.1.43. | Освещение проезда от улицы Заводской г. Нижневартовска | км | 0,23 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 6 579,00 | 6 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.44. | Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска | км | 1,013 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 58 113,00 | 58 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.45. | Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 940 | 2018 год | ПИР |  | 2 081,00 | 2 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.46. | Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 810 | 2018 год | ПИР |  | 2 291,00 | 2 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.48. | Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска | км | 1,5 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска | км | 1,3 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 49 698,00 | 49 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой г. Нижневартовска | км | 1,65 | 2018 год | ПИР |  | 12 663,00 | 12 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Северной от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной | км | 1 | 2018-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 5 033,00 | 5 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Интернациональной от улицы Ханты-Мансийской до 2-уровневой развязки г. Нижневартовска | км | 2 | 2018-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Лопарева от улицы Ханты-Мансийской до улицы Летней | км | 3,5 | 2018-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Заводской от улицы Рабочей до улицы Луговой г. Нижневартовска | км | 1,5 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Заводская от улицы Луговой до улицы Садовой г. Нижневартовска | км | 0,68 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 3 441,80 | 3 441,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Молодёжная от улицы Декабристов до улицы №12' г. Нижневартовска | км | 1,6 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 5 664,00 | 5 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Садовая от улицы №1А' до улицы №11 г. Нижневартовска | км | 1,744 | 2020-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Луговая от улицы №1А' до улицы Осенней г. Нижневартовска | км | 1,24 | 2020-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мост через реку Рязанка по ул. Авиаторов г. Нижневартовска | м | 120 | 2019 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходный мост через р. Рязанка по автомобильной дороге 2П-2 в пос. Дивный г. Нижневартовска | м | 98 | 2019 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внутриквартальные проезды квартала В1.1 г. Нижневартовска | км | 0,4 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проезд Заозёрный от улицы Северная до улицы Зимняя г. Нижневартовска | км | 0,645 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Ханты-Мансийская от улицы 60 лет Октября до улицы Интернациональная г. Нижневартовска | км | 2,4518 | 2020-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция ул. Интернациональной (№16) от ул. №14' до ул.№14, г. Нижневартовск. Корректировка |  |  |  |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка | км | 0,238 | 2006-2018 годы | 46946,82 в ценах II квартала 2014 года | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  | 105,40 | 391 682,40 | 211 590,60 | 180 091,8 | 0,00 | 330 743,99 | 176 244,57 | 154 499,42 | 514 179,95 | 350 180,55 | 163 999,40 |
| Задача 5. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории города |
| 5.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города, в том числе: |  |  |  |  | -17514,43 | 217 933,53 | 217 933,53 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 186 900,00 | 186 900,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Городское кладбище | га/шт. | 19,42/ 14100 | 2010-2018 годы | 181 296,21 (в ценах 2001 года) |  | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Городское кладбище "Северное" | га | 42,47 | 2020 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска | га | 6,23 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 11 722,96 | 11 722,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска | ед. | 7 | 2017-2018 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР не определена | -304,39 | 15 496,58 | 15 496,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.6. | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | ед. | 8 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | -18 658,0 | 9 428,2 | 9 428,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.7. | Разворотная площадка "У Северной рощи" г. Нижневартовска | кв.м | 70,5 | 2017-2018 | 21349,55 в ценах I квартала 2017 года | 620 | 620 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12. | Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3" | шт. | 5 | 2016-2018 годы | 31 094,15 (в ценах 2016 года) |  | 4 697,03 | 4 697,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.18. | Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство по адресу: Старый Вартовск, квартал В-10.2, ул. Школьная г. Нижневартовска | кв.м | 860 | 2018 год | 8 034,10 (в ценах I квартала 2008 года) |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.19. | Городское кладбище. Расширение | га/кв.м/ шт. | 7,6257/ 41757,0/ 11163 | 2016-2017 годы (проектирование) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 5.1.23. | Бульвар Рябиновый от ул. Пионерской до ул. 60 лет Октября г. Нижневартовска | га | 0,6 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 61 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.24. | Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет Октября и пр. Победы г. Нижневартовска | га | 0,16 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 913,00 | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.25. | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске | га | 1,23 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 141,2 | 741,20 | 741,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.26. | Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г. Нижневартовске | га | 0,62 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 530,55 | 1480,55 | 1480,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.27. | Монументально-декоративный знак на пересечении ул. 60 лет Октября и Ханты-Мансийской г. Нижневартовска | шт. | 1 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 1 006,00 | 1 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.28. | Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске | га | 2,5 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.30. | Благоустройство проспекта Победы от улицы Омской до улицы Г.И. Пикмана г. Нижневартовска | п.м | 775 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 3 768,00 | 3 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.31. | Укрепление берега и дна реки Обь г. Нижневартовска (7 очередь) | км | 1,96 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.33. | Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88а к дому 86а по ул. Нефтяников г. Нижневартовска | км | 0,125 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 95,2 | 787,2 | 787,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.34. | Светофорный объект на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина г. Нижневартовска | ед. | 1 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.35. | Благоустройство проезда квартала П-4 г. Нижневартовска | м | 350 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.37. | Приют-передержка для бездомных животных в г. Нижневартовске | га | 0,71 | 2018-2019 годы | ПИР |  | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 5.1.38. | Устройство тротуара и проезда к детскому саду №69 в микрорайоне 2П г. Нижневартовска | км | 0,25 | 2017-2018 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР не определена |  | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство квартала Молодежный г. Нижневартовска | га | 6,23 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 7 004,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Светофорный объект на пересечении улицы Героев Самотлора и проезда Восточный г. Нижневартовска | ед. | 1 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 3 370,00 | 3 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разворотная площадка по улице Интернациональной в районе остановки ДРСУ г. Нижневартовска | га | 3,6 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 847,80 | 847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного назначения, в том числе: |  |  |  |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Нежилые помещения №№1009, 1010 в доме по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 40 | км | 1,473 | 2008-2019 годы | 351 475,05 (в ценах IV квартала 2014 года) |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  | -17 514,43 | 224 933,53 | 224 933,53 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 186 900,00 | 186 900,00 | 0,00 |
| Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 6.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |  |  |  |  | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 6 |  |  |  |  |  | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 |
| Задача 7. Обеспечение экологической безопасности города |
| 7.1. | Проектирование, строительство и реконструкция природоохранных объектов, в том числе: |  |  |  |  |  | 90 900,00 | 90 900,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | Рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления, г. Нижневартовск | га/тыс. тонн | 20,71/ 3430,4 | 2016-2017 годы; 2018-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена |  | 90 900,00 | 90 900,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 7 |  |  |  |  |  | 90 900,00 | 90 900,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | -11 699,61 | 2 020 852,72 | 1 166 223,39 | 854 629,33 | 0,00 | 1 862 382,79 | 1 409 308,57 | 453 074,22 | 1 896 684,27 | 1 732 684,87 | 163 999,40 |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 16.03.2018 №306-р

Перечень

объектов капитального строительства,

подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года

по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании

город Нижневартовск на 2018-2022 годы"

| Номер по муниципальной программе | Наименование объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Перераспределение бюджетных ассигнований (заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске от 14.12.2017 №6) | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год с учетом корректировки (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на плановый период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | ед. изм. | показатель мощности |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет |  | бюджет города | бюджет округа |  | бюджет города | бюджет округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. | Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 815 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | 0 | 14 789,73 | 7 394,86 | 5 176,40 | 2 218,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 850 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -16 638,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Бульвар Рябиновый от ул. Пионерской до ул. 60 лет Октября г. Нижневартовска | га | 0,47 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | +7 105,13 | 14 500,00 | 7250,00 | 5 075,00 | 2 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске | га | 1,23 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | +16 864,12 | 19 637,19 | 9 818,60 | 6 873,01 | 2 945,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г. Нижневартовске | га | 0,62 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | +4 605,13 | 12 000,00 | 6 000,00 | 4 200,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет Октября и пр. Победы г. Нижневартовска | га | 2,6 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | +956,41 | 10 200,00 | 5 100,00 | 3 570,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Монументально-декоративный знак на пересечении ул. 60 лет Октября и Ханты-Мансийской г. Нижневартовска |  |  | 2019 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Благоустройство территории зоны отдыха озера Комсомольского г. Нижневартовска | га | 4,13 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство по адресу: Старый Вартовск, квартал В-10.2, ул. Школьная г. Нижневартовска | кв.м | 484 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -279,30 | 4 400,00 | 2 200,00 | 1 540,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обустройство территории квартала Молодежный г. Нижневартовска | га | 815 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -6 470,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона г. Нижневартовска | га | 22,11 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -3 235,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона г. Нижневартовска | га | 20,76 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -6 193,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение территории 1 микрорайона г. Нижневартовска | м | 1700 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -6 100,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение территории 3 микрорайона г. Нижневартовска | м | 1690 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -6 562,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение территории 4 микрорайона г. Нижневартовска | м | 2280 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | -5 638,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска | га | 20,76 | 2018 год | 13354,66 в тек. ценах | 13 354,66 | 13 354,66 | 6 677,33 | 4 674,13 | 2 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | м |  | 2018 год | 16 233,62 в тек. ценах | 16 233,62 | 16 233,62 | 8 116,81 | 5 681,76 | 2 435,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 0,00 | 105 115,20 | 52 557,60 | 36 790,30 | 15 767,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |