**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02 сентября 2020 года |  | №41 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов  Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. | | |
| Приглашенные: 5 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О рассмотрении проектной инициативы «Внедрение механизма реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске».**
2. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**
3. **Об исполнении решений Проектного комитета.**
4. **О рассмотрении проектной инициативы «Внедрение механизма реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске».**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

1.2.1. Принять проектную инициативу «Внедрение механизма реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске» и принять решение о запуске проекта.

1.2.2. Назначить руководителем проекта «Внедрение механизма реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске» заместителя главы города по экономике и финансам Кощенко Дмитрия Александровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича.

1.2.3. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Чеботарева Станислава Васильевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Котова Дмитрия Анатольевича – исполняющего обязанности директора департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» и о планах по внедрению результатов проекта в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» и «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска» и «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2протокола заседания Проектного комитета администрации города от 25.12.2019 №33 (в редакции пункта 2.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.06.2020 №39).

3.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.4, 1.8протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.06.2020 №39.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 29-12-25

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 02.09.2020 №41

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 02 сентября 2020 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов   Василий Владимирович | – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города | | 1. Ситников   Виктор Петрович | – | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Попович   Наталья Александровна   1. Воликовская   Ирина Олеговна | –  – | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города  заместитель главы города, директор департамета по социальной политике администрации города | | 1. Коротаев   Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Багишева   Ильяна Алимагамедовна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам | | 1. Лукаш   Николай Владимирович | – | заместитель главы города | | 1. Селиванова   Светлана Владимировна   1. Боровик   Ольга Анатольевна | –  – | заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации города  исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 1. Морозова   Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города | |  |  |  | | 1. Крутовцов   Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Землянкин   Сергей Федорович |  | заместитель председателя Думы города | | 1. Лариков   Павел Анатольевич   1. Котов   Дмитрий Анатольевич   1. Чеботарев   Станислав Васильевич   1. Ивахненко   Виктория Владимировна  17. Силецкий  Иван Петрович | –  –  –  –  – | председатель комитета Думы города по социальным вопросам  исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города  заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города  начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города  директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | | |