от 01.07.2019 №841-р

Об утверждении плана мероприятий по организации перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года и плана-графика перехода органов местного самоуправления       города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

Во исполнение приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 №335 "Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления        муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения":

1. Утвердить:

- план мероприятий по организации перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года согласно приложению 1;

- план-график перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года согласно приложению 2.

2. Назначить управляющего делами администрации города ответственным лицом за переход органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения.

3. Определить муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" ответственным за реализацию плана мероприятий по организации перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года и плана-графика перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года.

4. Муниципальным казенным учреждениям, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям города Нижневартовска в срок до 1 августа 2019 года утвердить планы мероприятий по организации перехода учреждений (предприятий) на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года и планы-графики перехода учреждений (предприятий) на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управляющего делами администрации города, заместителей главы города по курируемым направлениям деятельности.

Глава города									   В.В. Тихонов

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 01.07.2019 №841-р

План мероприятий

по организации перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска

на использование отечественного офисного программного обеспечения

на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1.1. | Подготовка полнофункциональной тестовой рабочей среды с использованием отечественного офисного программного обеспечения | III-IV кварталы 2019 года | полнофункциональная тестовая рабочая среда с использованием отечественного офисного программного обеспечения развернута на ограниченном количестве рабочих мест |
| 1.2. | Обследование прикладного программного обеспечения информационных систем с целью определения факторов, препятствующих переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | III-IV кварталы 2019 года | определены факторы, препятствующие переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| II. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города Нижневартовска в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.1. | Разработка мероприятий по модернизации прикладного программного обеспечения информационных систем | III-IV кварталы 2019 года | определены мероприятия по модернизации прикладного программного обеспечения информационных систем |
| 2.2. | Модернизация прикладного программного обеспечения информационных систем для обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2019-2020 годы | прикладное программное обеспечение информационных систем модернизировано для обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.3. | Модернизация технологической инфраструктуры с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2019-2020 годы | технологическая инфраструктура не препятствует использованию отечественного офисного программного обеспечения |
| III. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1. | Разработка мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности с использованием отечественного офисного программного обеспечения | по мере установки отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места | обеспечение информационной безопасности с использованием отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.2. | Приобретение отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением для нужд органов местного самоуправления города Нижневартовска | по необходимости, с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее, а также готовности технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города Нижневартовска | достижение показателей плана-графика перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года |
| 3.3. | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась | 2019-2020 годы | достижение показателей плана-графика перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года |
| 3.4. | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем | 2020 год | достижение показателей плана-графика перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 01.07.2019 №841-р

План-график

перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска

на использование отечественного офисного программного обеспечения

на период до 2020 года

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4 из указанных категорий программного обеспечения | доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления города Нижневартовска с использованием автоматизированных рабочих мест (и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования) и (или) с применением "облачной" технологии, от общего объема используемого офисного программного обеспечения (%) | 35 | 60 |
| 2. | Операционные системы | доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления города Нижневартовска на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем (%) | 30 | 50 |
| 3. | Почтовые приложения | доля пользователей в органах местного самоуправления города Нижневартовска, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей (%) | 35 | 60 |
| 4. | Справочно-правовая система | доля пользователей в органах местного самоуправления города Нижневартовска, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей (%) | 100 | 100 |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | доля пользователей в органах местного самоуправления города Нижневартовска, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей (%) | 60 | 100 |
| 6. | Средства антивирусной защиты | доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления города Нижневартовска, от общего объема используемого офисного программного обеспечения (%) | 100 | 100 |
| 7. | Интернет-браузеры | доля пользователей в органах местного самоуправления города Нижневартовска, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей (%) | 30 | 50 |

Примечание: индикатор эффективности перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска                 на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения рассчитывается как средневзвешенный показатель перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период по формуле:

ПЭПpy = (ПЭПgx1 + ПЭПgxn) / N, где:

ПЭПpy - индикатор эффективности перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска                   на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период;

ПЭПgxn - показатель перехода отдельного органа местного самоуправления города Нижневартовска на использование отечественного офисного программного обеспечения по соответствующей категории (типу) отечественного офисного программного обеспечения за соответствующий плановый период;

N - общее количество органов местного самоуправления города Нижневартовска, осуществляющих переход                    на использование отечественного офисного программного обеспечения.