Проект паспорта

муниципальной программы

в соответствии с распределением

бюджетных ассигнований

проекта бюджета на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов

## Паспорт муниципальной программы

## "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест N 3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг. 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов. 3. Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда. 4. Благоустройство дворовых территорий. 5. Поддержка жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Основные мероприятия: 1. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса. 2. Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства. 3. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса. 4. Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы. 5. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 6. Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий. 7. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде. 8. Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | N п/п | Наименование целевого показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | базовое значение |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |
|  | 1. | Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км) <1>, в том числе: |  | 6,485 |  | 6,483 |  | 3,566 |  | 4,547 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 14,596 |  |
|  | 1.1. | Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) (км) |  | 1,717 |  | 0,9 |  | 1,375 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,275 |  |
|  | 1.2. | Сетей холодного водоснабжения (км) |  | 3,616 |  | 4,783 |  | 1,768 |  | 3,793 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10,344 |  |
|  | 1.3. | Сетей водоотведения (км) |  | 1,152 |  | 0,8 |  | 0,423 |  | 0,754 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,977 |  |
|  | 2. | Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг) <2> |  | 6358 |  | 5027 |  | 3608 |  | 2706 |  | 2706 | 2706 |  | 2706 |  | 2706 |  | 2706 |  | 2706 |  | 2706 |  | 2706 | 2706 |  | 2706 |  | 38401 |  |
|  | 3. | Количество отремонтированного жилищного фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.) <3> |  | 40 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 20 |  |
|  | 3.2. | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.) <4> |  | 11 |  | 18 |  | 20 |  | 8 |  | 14 | 2 |  | 11 |  | 13 |  | 13 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 163 |  |
|  | 4. | Объем выполненного благоустройства дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Ремонт внутриквартальных проездов (кв. м) <5> |  | 41816,1 |  | 53595,77 |  | 42455,83 |  | 0 |  | 15845,1 | 3581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 115477,7 |  |
|  | 4.2. | Ремонт тротуаров (кв. м) <6> |  | 6105,7 |  | 10306,8 |  | 6718,42 |  | 0 |  | 3092,34 | 1895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22012,56 |  |
|  | 4.3. | Ремонт мест стоянки автотранспортных средств (кв. м) <7> |  | 6329 |  | 11615,49 |  | 11623,33 |  | 0 |  | 1568,12 | 5168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 29974,94 |  |
|  | 4.4. | Ремонт контейнерных площадок (ед.) <8> |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 28 |  |
|  | 4.5. | Замена и ремонт ограждений (п. м) <9> |  | 5460 |  | 7429,1 |  | 3538,2 |  | 0 |  | 883,69 | 1775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 13625,99 |  |
|  | 4.6. | Замена и ремонт малых архитектурных форм (ед.) <10> |  | 721 |  | 468 |  | 441 |  | 0 |  | 138 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1175 |  |
|  | 5. | Общая площадь жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, в соответствии с которой производится начисление платы за жилое помещение, содержание бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, и предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. кв. м) <11> |  | 97,449 |  | 78,591 |  | 50,34 |  | 27,04 |  | 27,04 | 27,04 |  | 17,47 |  | 17,47 |  | 17,47 |  | 17,47 |  | 17,47 |  | 17,47 | 17,47 |  | 17,47 |  | 17,47 |  |
|  | 6. | Обеспечение актуального состояния утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года (ед.) <12> |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 7. | Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города (ед.) <13> |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | 8. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (%) <14> |  | 84,6 |  | 84,6 |  | 84,6 |  | 84,6 |  | 84,6 | 84,6 |  | 84,6 |  | 84,6 |  | 84,6 |  | 84,6 |  | 84,6 |  | 84,6 | 84,6 |  | 84,6 |  | 84,6 |  |
|  | 9. | Количество многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление (ед.) <15> |  | 2 |  | 9 |  | 13 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25 |  |
|  | 10. | Количество модернизированных или реконструированных существующих сетей холодного водоснабжения и водоотведения (м) <16> |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1215,4 | 1154,9 |  | 2102,6 |  | 1277,51 |  | 1154,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6905,31 |  |
|  | 11. | Количество модернизированных или реконструированных существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (ед.) <17> |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11 |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |
|  | Всего |  | 3 007 817,07 |  | 554 181,80 |  | 530 111,81 |  | 232 940,89 |  | 228 622,76 |  |  | 235 369,35 |  | 167 808,05 |  | 172 396,94 |  | 169 613,32 |  | 143 354,43 |  | 143 354,43 |  |  | 143 354,43 |  | 143 354,43 |  | 143 354,43 |
|  | Федеральный бюджет |  | 371,73 |  | 0,00 |  | 371,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет автономного округа |  | 189 064,24 |  | 21 959,19 |  | 21 408,70 |  | 33 178,25 |  | 20 871,70 |  |  | 30 367,40 |  | 7 959,40 |  | 22 722,10 |  | 23 045,50 |  | 1 510,40 |  | 1 510,40 |  |  | 1 510,40 |  | 1 510,40 |  | 1 510,40 |
|  | Бюджет города |  | 2 818 381,10 |  | 532 222,61 |  | 508 331,38 |  | 199 762,64 |  | 207 751,06 |  |  | 205 001,95 |  | 159 848,65 |  | 149 674,84 |  | 146 567,82 |  | 141 844,03 |  | 141 844,03 |  |  | 141 844,03 |  | 141 844,03 |  | 141 844,03 |
| Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов города | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Определяется по фактическому количеству отремонтированных ветхих инженерных сетей в отчетном году.

<2> Определяется исходя из фактического объема сжиженного газа, реализованного населению за отчетный год в соответствии с заключенными договорами на доставку сжиженного газа.

<3> Определяется исходя из фактического количества отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов в отчетном году.

<4> Определяется исходя из фактического количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

<5> Определяется исходя из фактического количества отремонтированных внутриквартальных проездов.

<6> Определяется исходя из фактического количества отремонтированных тротуаров.

<7> Определяется исходя из фактического количества отремонтированных мест стоянки автотранспортных средств.

<8> Определяется исходя из фактического количества отремонтированных контейнерных площадок.

<9> Определяется исходя из фактического количества замененных и отремонтированных ограждений.

<10> Определяется исходя из фактического количества замененных и отремонтированных малых архитектурных форм.

<11> Определяется исходя из фактической общей площади жилых помещений, бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, на которую произведено начисление платы за жилое помещение, содержание бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, и предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

<12> Определяется фактическим наличием актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года на конец отчетного года.

<13> Определяется фактическим наличием актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города на конец отчетного года.

<14> Определяется соотношением количества организаций коммунального комплекса, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, к общему числу организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

<15> Определяется исходя из фактического количества многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление.

<16> Определяется по фактическому количеству модернизованных или реконструированных сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

<17> Определяется по фактическому количеству модернизованных или реконструированных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.