Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство тротуарной зоны по улице Интернациональной в 7 микрорайоне» (далее - Проект). Место реализации: город Нижневартовск, 7 мкр., по улице Интернациональной по четной стороне от улицы Нефтяников до территории здания №10 по улице Интернациональной.

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 22.05.2025  по 20.11.2025 (акт приемки выполненных работ по объекту благоустройства от 20.11.2025).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта с подрядной организацией                        ООО «Век-Строй» были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуарной зоны, монтажу и установке опор освещения, установке малых архитектурных форм и дождеприемного колодца, озеленению территории.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Трудовое участие: произведена расчистка территории, высадка деревьев, покраска малых архитектурных форм.

Имущественное участие: приобретены саженцы рябины сибирской в количестве 10 штук, саженцы дерена 2 сортов в количестве 20 штук.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Соф-ние (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |
| 9 946 473,00 | 9 646 473 | 300 000 | 9 511 829,82 | 434 643,18 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |