Проект

ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ

##### выездного заседания рабочей группы

##### комитета по городскому хозяйству и строительству

30.05.2022 г. Нижневартовск

|  |  |
| --- | --- |
|  Председательствующий | - Давыдов Д.С. председатель комитета по городскому хозяйству и строительству |

Присутствовали депутаты Думы города Нижневартовска:

|  |  |
| --- | --- |
| Сатинов А.В. | председатель Думы города Нижневартовска |
| Зяблицкая Н.В. | заместитель председателя Думы города Нижневартовска |
| Жигалов С.Н. | председатель комитета по вопросам безопасности населения |
| Лариков П.А. | председатель комитета по социальным вопросам |
| Елин П.А. | председатель комитета по бюджету, налогам и финансам |
| Жигулина Т.В. | председатель комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений |
| Великий Д.С. | заместитель председателя комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
| Одокиенко Р.Г.  | заместитель председателя комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросам строительства |
| Землянкин С.Ф | депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва |
| Криста А.В. | депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва |

Приглашенные:

Белоногов А.М. советник председателя Думы города Нижневартовска;

|  |  |
| --- | --- |
| Сериков С.Е.Ситников В.П. Антонова Н.Ю.  Попенко О.А.Сушков В.Г. | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;заместитель директора департамента, начальник управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска;начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска;начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска; |

Прилепин А.С. директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»;

Силецкий И.П. директор муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»;

Коростылев М.В. директор муниципального унитарного предприятия

 «ПРЭТ №3».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса комплексного строительства дороги улицы Осенней.

2. Рассмотрение вопросов, обозначенных депутатом Думы города Нижневартовска седьмого созыва Криста А.В.

 МАРШРУТ

ул. Таежная, 24 – ул. Чапаева – ул. 60 лет Октября – ул. Лопырева – ул.Рабочая – ул. Осенняя –(ул. Льва Толстого, 15) – ул. Заводская (конечная остановка «пос. У северной рощи») – ул. Льва Толстого – ул. Заводская – ул. Рабочая – пос. Магистраль (пос. Магистраль, 47, пос.Магистраль, 3-а) – переулок Обской, 42 – ул. Таежная, 24.

По результатам выездного заседания рабочая группа отметила:

1) Во исполнение протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству (далее-комитет) проводятся работы по грейдированию, производится подсыпка песком с устройством щебеночного покрытия автомобильной дороги по улице Осенней в створе улиц Рабочая-Льва Толстого. На сегодняшний день работы выполнены во временном исполнении. До решения вопроса капитального строительства автомобильной дороги администрации города Нижневартовска поручено выполнить работы по обустройству пешеходного тротуара во временном исполнении и объектов уличного освещения. Вопрос остается на контроле комитета.

 По информации администрации города Нижневартовска произведены расчеты строительно-монтажных работ, направлена заявка в департамент финансов администрации города Нижневартовска о выделении финансирования на проектно-изыскательские работы по благоустройству объекта. Ориентировочная стоимость комплексного благоустройства участка от улицы Рабочей до улицы Садовой составляет порядка 300 млн. рублей.

2) Обозначена необходимость обустройства пешеходного тротуара и объектов уличного освещения по улице Заводской от перекрестка улиц Заводская-Рабочая до средней общеобразовательной школы №17.

Рекомендовано муниципальному бюджетному учреждению «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» определить ориентировочную стоимость финансирования работ до очередного заседания комитета в июне 2022 года.

3) Обращено внимание на отсутствие условий безопасного въезда/выезда из микрорайона 16 П. При строительстве микрорайона 16 П был организован въезд/выезд, обустроен пешеходный тротуар во временном исполнении силами застройщика. На сегодняшний день въезд/выезд из микрорайона через эстакаду на улицу Заводская является единственным, небезопасным и осуществляется через проезд на автодром. Движение пешеходов осуществляется по проезжей части. Автомобильная дорога по улице Льва Толстого как объект капитального строительства отсутствует. Необходимо предусмотреть мероприятия по комплексному благоустройству объекта (проектирование и строительство улицы, пешеходного тротуара, объектов уличного освещения). Предложено рассмотреть возможность организации второго въезда/выезда из микрорайона.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов рекомендовать комитету по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска направить обращение в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска о рассмотрении вопроса комплексного благоустройства в районе въезда/выезда 16 П микрорайона на очередном июньском заседании рабочей группы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц по вопросам совершенствования организации дорожного движения на улично-дорожной сети города комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Нижневартовска. О принятом решении комиссии доложить на очередном заседании комитета по вопросам безопасности населения в июне 2022 года.

4) В целях создания безопасных условий для пассажиров общественного транспорта и пешеходов необходимо рассмотреть вопрос переноса конечного остановочного пункта с разворотной площадкой «У северной Рощи» за пределы жилой зоны. В перспективе это предусмотрено, однако сегодня разворотная площадка расположена в жилой зоне, где наблюдается периодически большое скопление людей.

Рекомендовано муниципальному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства города Нижневартовска» к очередному заседанию комитета в июне 2022 года предоставить информацию по решению данного вопроса, проработав вопрос переноса разворотной площадки дальше конечного остановочного пункта.

5) Обозначена проблема содержания внутриквартальных проездов: пешеходной дорожки с поселка Магистраль в районе спортивного комплекса, пролегающая через реку Малый Еган на улицу Молодежная и пешеходной дорожки с поселка Магистраль в районе дома 7Б, пролегающая через реку Малый Еган на улицу Молодежная в районе детского сада.

По информации администрации города Нижневартовска на данный момент пешеходные дорожки включены в перечень бесхозяйных автомобильных дорог и проездов, элементов обустройства дорог и проездов, находящихся в границах городского округа. Планируемый срок приема в муниципальную собственность - 4 квартал 2022 года. По окончанию процедур будут рассмотрены вопросы по содержанию и ремонту данных объектов.

Обращено внимание на необходимость проведения работ во временном исполнении по обустройству пешеходной дорожки от остановки наземного транспорта поселка Магистраль, ведущей непосредственно в жилую зону поселка Магистраль.

По информации администрации города Нижневартовска пешеходная дорожка не включена в перечень бесхозяйных автомобильных дорог и проездов, элементов обустройства дорог и проездов, находящихся в границах городского округа. Запланировано обследование объекта для определения целесообразности его отнесения к категории обозначенного в перечне.

 В целях обеспечения безопасности необходимо привести в нормативное состояние два моста через реку Малый Еган, расположенных в поселке Магистраль.

6) Обращено внимание на неудовлетворительное состояние дорожного полотна от улицы Лопарева до переулка Обской.

 По информации управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска дорогу грейдируют один раз в неделю. В течение трех дней будут выполнены работы по временной отсыпке и грейдированию.

 Рекомендовано муниципальному бюджетному учреждению «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» пересмотреть формат выполнения данных работ, предусмотрев, как пример, использования асфальтовой крошки.

РЕШИЛИ:

1. Результаты выездного заседания рабочей группы рассмотреть на очередном заседании комитета по городскому хозяйству и строительству 22 июня 2022 года.

2.Копию протокола выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству направить в адрес администрации города Нижневартовска для исполнения и предоставления информации к заседанию комитета 22 июня 2022 года.

3. Копию протокола выездного заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству направить в адрес комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска для исполнения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета по городскому хозяйству и строительству |  | Д.С. Давыдов |