ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 28 марта 2019 года |  | №23 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовала: |  |  |
| Шилова Татьяна Александровна | – | исполняющий обязанности главы города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |  |  |
| Приглашенные: 3 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О рассмотрении проектных инициатив:

  - «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске».

1.2. «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1,2 этап)».

1.3. «Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г. Нижневартовска».

1.4. «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- Об участии администрации города Нижневартовска в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- Разное.

- О рассмотрении проектных инициатив:

1.1. «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске».

1.2. «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1,2 этап)».

1.3. «Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г. Нижневартовска».

1.4. «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске».

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

  - Принять проектные инициативы и принять решение о запуске проектов.

  - Назначить руководителем проектов «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске», «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» ведущего инженера проектно-технического и экспертного отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Белоконь Полину Владиславовну.

  - Назначить руководителем проектов «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1,2 этап)», «Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г. Нижневартовска» начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Шадыева Марселя Искяндяровича.

  - Назначить куратором проектов заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича.

  - Руководителям проектов подготовить и согласовать с куратором проектов управленческие документы по принятым проектным инициативам.

  - Руководителям проектов скорректировать источники финансирования расходов на реализацию проектов.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Воликовскую Ирину Олеговну – исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Ракитского Алексея Алексеевича – исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

  - Информацию о ходе реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

  - Информацию о ходе реализации проектов «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске» и «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

  - Руководителю проектов (Ракитский А.А.) проработать вопрос о закрытии проекта «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» и актуализировать управленческие документы по проекту «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске», обеспечив утверждение запроса на изменение согласно Регламенту управления проектом, утвержденному постановлением администрации города от 22.05.2017 №762 (с изменениями от 18.01.2019 №18).

  - Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

  - Информацию о ходе реализации проектов «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона», «Строительство  Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

  - Руководителю проекта «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне» (Силецкий И.П.) провести работу по минимизации риска проекта – отсутствие финансирования.

3. Об участии администрации города Нижневартовска в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию об участии администрации города Нижневартовска в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять к сведению.

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 23.01.2019 №21.

5. Разное.

СЛУШАЛИ:

Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города по проекту «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019».

РЕШИЛИ:

5.1. Информацию о проекте «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

| Исполняющий обязанности главы города, председатель Проектного комитета администрации города | Т.А. Шилова |
| --- | --- |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |
| СОГЛАСОВАНО: исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города | А.А. Ракитский |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальник управления инвестиций

департамента строительства администрации город

Попович Наталья Александровна, тел. (3466) 42-20-19

Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.03.2019 №23

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 марта 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Шилова Татьяна Александровна - Ракитский Алексей Алексеевич; – –; исполняющий обязанности главы города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. - Попович Наталья Александровна; –; заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. - Воликовская Ирина Олеговна; –; исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Кощенко Дмитрий Александрович; –; заместитель главы города по экономике и финансам. - Волчанина Надежда Геннадьевна; –; заместитель главы города по социальной и молодежной политике. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Крутовцов Александр Алексеевич; –; начальник юридического управления администрации города. - Багишева Ильяна Алимагамедовна; –; начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города. Приглашенные:. - Котов Дмитрий Анатольевич; –; заместитель директора департамента образования администрации города. 12. Князев Евгений Петрович; –; директор департамента по социальной политике администрации города. 13. Силецкий Иван Петрович; –; директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». |