ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 30 марта 2022 года |  | №3 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | глава города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 4 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии проектов:

- «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска»;

- «Новогодний Нижневартовск 2022».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении Дорожной карты по реализации проектов «Карты развития Югры» и проектов, возможных к реализации на территории города Нижневартовска.

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

1.О закрытии проектов.

(Воликовская, Сериков)

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска», закрыть проект.

1.3. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Новогодний Нижневартовск 2022», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.4. Утвердить итоговый отчет по проекту «Новогодний Нижневартовск 2022», закрыть проект.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Юшко, Сериков, Шилова, Котов, Лукаш, Силецкий)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2.  Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25                                              г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" и "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)" и "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" принять к сведению.

3. Об исполнении Дорожной карты по реализации проектов «Карты развития Югры» и проектов, возможных к реализации на территории города Нижневартовска.

(Воликовская, Селиванова, Сериков, Чеботарев, Шилова)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию об исполнении Дорожной карты по реализации проектов «Карты развития Югры» и проектов, возможных к реализации на территории города Нижневартовска принять к сведению.

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Юшко)

РЕШИЛИ:

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3.2. протокола заседания Проектного комитета от 28.09.2021 № 9, пункты 1.1.2, 1.2.2 протокола заседания Проектного комитета от 24.12.2021 № 12, пункт 1.4. протокола заседания Проектного комитета от 25.02.2022 № 2

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города | С.В. Чеботарев |

Протокол вела:

Исполняющий обязанности

заместителя директора департамента строительства,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Юшко Галина Сергеевна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.03.2022 №3

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 30 марта 2022 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Кощенко Дмитрий Александрович; - глава города, председатель Проектного комитета администрации города. 2. Чеботраев Станислав Васильевич; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместителя председателя Проектного комитета администрации города. 3. Юшко Галина Сергеевна; - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города. 4.Воликовская Ирина Олеговна; - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города. 5. Лукаш Николай Владимирович; - заместитель главы города. 6. Селиванова Светлана Владимировна; - заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации города. 7. Сериков Сергей Евгеньевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 8. Шилова Татьяна Александровна; - заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 9. Крутовцов Александр Алексеевич; - начальник юридического управления администрации города. 10. Морозова Наталья Владимировна; - управляющий делами администрации города. Приглашенные:. 11. Князева Светлана Геннадьевна; - исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города. 12. Котов Дмитрий Анатольевич; - заместитель директора департамента образования администрации города. 13. Силецкий Иван Петрович; - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска". 14. Теляга Инна Альбертовна; - директор департамента финансов администрации города Нижневартовска.