Выполнение работ по замене оконных блоков в борцовском зале СОК «Олимпия» МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа»:

План: 305 090 руб.

Факт: 300 000 руб. (36541,11 руб. внесённые инициативной группой)

В соответствии с договором №2021-08-16/1 от 16.08.2021г. на выполнение работ по замене оконных блоков в борцовском зале Сок «Олимпия» работы выполнены 15.09.2021г.

Экономия составила: 5090 руб.

Оплата произведена: 29.09.2021