ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(седьмой созыв)

##### ПРОТОКОЛ

совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения

14 декабря 2022 года г. Нижневартовск

Председательствовал: Давыдов Д.С., председатель комитета по городскому хозяйству и строительству,

депутат по избирательному округу №21

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одокиенко Роман Геннадьевич | депутат по одномандатному округу | №1 |
| Чиканцев Тарас Александрович | депутат по одномандатному округу | №3 |
| Зяблицкая Наталья Викторовна | депутат по одномандатному округу | №4 |
| Гришин Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №5 |
| Гасымова Галина Александровна | депутат по одномандатному округу | №8 |
| Жигалов Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №10 |
| Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| Елин Павел Алексеевич | депутат по одномандатному округу | №14 |
| Лариков Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Рачков Валерий Юрьевич | депутат по одномандатному округу | №18 |
| Джек Владимир Петрович | депутат по одномандатному округу | №19 |
| Давыдов Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №21 |
| Сатинов Алексей Владимирович | депутат по одномандатному округу | №24 |
| Криста Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №25 |

Отсутствовали: Лицук А.А., Власюк Е.А., Сочилин В.В., Зворыгина С.В., Мухин А.А., Повх С.В., Лисин А.В., Великий Д.С.

Приглашенные:

Суханова С.П. председатель Счетной палаты города Нижневартовска;

Ушакова К.В. помощник прокурора города Нижневартовска;

Усенко С.В. заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Нижневартовску;

Сериков С.Е. заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Силецкий И.П. директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовск»;

Мурашко И.Н. заместитель главы города по экономике и финансам;

Крутовцов А.А. начальник юридического отдела администрации города Нижневартовска;

1. СЛУШАЛИ: О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.

Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.  Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству* |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу выделения денежных средств навыполнение работ по благоустройству территории в районе ТК «Самотлор» (ул. Мира, 62А), оборудовав площадку для отдыха жителей.  Докладчик: Силецкий Иван Петрович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовск». |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу разработки проекта строительства ливневой канализации по улице Интернациональной в створе улицы Ханты-Мансийской и моста «Бегущая лань».  Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска. |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу выделения из объектов муниципальной собственности (автомобильные дороги и объекты благоустройства) объектов уличного освещения и регистрации их как отдельных объектов муниципальной собственности.  Докладчик: Сериков Сергей Евгеньевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству об установке боллард на участке дороги по Проспекту Победы от улицы Мира до здания «Дворца искусств».  Докладчик: Сериков Сергей Евгеньевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
|  | О плане работы комитета по городскому хозяйству и строительству на первое полугодие 2023 года.  Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения* |
|  | Об исполнении протокольного поручения комитета по вопросам безопасности населения «О проработке вариантов кольцевых развязок на перекрестах улиц города Нижневартовска».  Докладчик: Сериков Сергей Евгеньевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
|  | О плане работы комитета по вопросам безопасности населения на первое полугодие 2023 года.  Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска. |
|  | *Вопросы по повестке дня четырнадцатого заседания Думы города Нижневартовска* |
|  | О плане работы Думы города Нижневартовска на первое полугодие 2023 года.  Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы  города Нижневартовска. |
|  | О бюджете города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  Докладчик:Мурашко Ирина Николаевна, заместитель главы города  Нижневартовска по экономике и финансам. |
|  | О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.  Докладчик: Крутовцов Александр Алексеевич, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«За» - единогласно повестка дня утверждена

2. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу выделения денежных средств навыполнение работ по благоустройству территории в районе ТК «Самотлор» (ул. Мира, 62А), оборудовав площадку для отдыха жителей.

Докладчик: Силецкий Иван Петрович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовск».

Силецкий И.П. сообщил, что в 2021 году определена прогнозная (ориентировочная) стоимость объекта «Благоустройство территории по адресу: мкр. 12, ул. Мира, 62а г. Нижневартовска»- 9,9 млн. руб.

В декабре 2021 года разработана проектная документация   
по вышеуказанному Объекту. На основании положительного заключения негосударственной экспертизы от 27.12.2021 №97-2-1-001510-2021 в июне 2022 года выполнен расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по благоустройству объекта с периодом реализации в 2023 году с ценой – 30,8 млн. руб.

Проектной документацией по благоустройству объекта предусмотрены:

* игровая детская площадка;
* спортивная площадка для воркаута;
* площадка для отдыха;
* освещение;
* остановка МАФ (детские игровые комплексы, спортивное оборудование, скамейки, урны;
* озеленение;
* укладка тротуарной плитки и травмобезопасного резинового покрытия.

Увеличение стоимости выполнения работ по благоустройству Объекта связано с уточнением проектных решений и увеличением цен на материалы и оборудование.

Выступили: Давыдов Д.С., Силецкий И.П., Лариков П.А., Криста А.В., Землянкин С.Ф., Сатинов А.В.

РЕШЕНИЕ: Поручить департаменту строительства администрации города Нижневартовска до 31.01.2023 проработать вопрос уменьшения расходов навыполнение работ по благоустройству территорий в районе ТК «Самотлор» (ул. Мира 62 А) и направить информацию в комитет по городскому хозяйству и строительству.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - единогласно решение принято

3. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу разработки проекта строительства ливневой канализации по улице Интернациональной в створе улицы Ханты-Мансийской и моста «Бегущая лань».

Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска.

Давыдов Д.С. сообщил, что проведено совещание с участием депутатов Думы города Нижневартовска, заместителей главы города Нижневартовска и специалистов администрации города Нижневартовска, на котором обсуждались возможные пути решения вопроса. Кроме того, в адрес депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлено обращение об оказании содействия в выделении денежных средств на строительство.

РЕШЕНИЕ: Продлить срок исполнения протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу разработки проекта строительства ливневой канализации по улице Интернациональной в створе улицы Ханты-Мансийской и моста «Бегущая лань» до февраля 2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«За» - единогласно решение принято

4. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу выделения из объектов муниципальной собственности (автомобильные дороги и объекты благоустройства) объектов уличного освещения и регистрации их как отдельных объектов муниципальной собственности.

Докладчик: Сериков Сергей Евгеньевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Сериков С.Е. сообщил, что в рамках заключённого муниципального контракта «Выполнение кадастровых работ с изготовлением технических планов, технической инвентаризации с изготовлением технических паспортов на объектах освещения» подрядной организацией проводится работа по изготовлению технических планов, технических паспортов и деклараций об объектах недвижимости на недвижимые объекты, технических паспортов на движимые объекты. Срок выполнения работ по муниципальному контракту - 15.12.2022.

РЕШЕНИЕ:

1. Администрации города Нижневартовска до 20.12.2022 предоставить в комитет по городскому хозяйству и строительству информацию об исполнении протокольного поручения.

2. Снять с контроля протокольное поручение комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу выделения из объектов муниципальной собственности (автомобильные дороги и объекты благоустройства) объектов уличного освещения и регистрации их как отдельных объектов муниципальной собственности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«За» - 13

«Против»-0

«Воздержался»-1 (Криста А.В.) решение принято

5. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству об установке боллард на участке дороги по Проспекту Победы от улицы Мира до здания «Дворца искусств».

Докладчик: Сериков Сергей Евгеньевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Сериков С.Е. сообщил, что рассмотрев механизмы работы боллардов, наиболее распространенными являются болларды с гидравлическим   
и электромеханическим приводом. Данные механизмы не подходят   
для эксплуатации в районах Крайнего Севера из-за длительности зимнего периода, колебания температуры наружного воздуха, в связи с чем могут возникнуть нарушения в ходе эксплуатации. Также система имеет низкую вандалоустойчивость, поэтому применение боллардов не целесообразно.

РЕШЕНИЕ: Снять с контроля протокольное поручение об установке боллард на участке дороги по Проспекту Победы от улицы Мира до здания «Дворца искусств».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«За» - единогласно решение принято

6. СЛУШАЛИ: О плане работы комитета по городскому хозяйству и строительству на первое полугодие 2023 года.

Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска.

Давыдов Д.С. сообщил, что в проект плана работы комитета включены:

- рассмотрение и обсуждение проектов решений, внесенных на заседание Думы города, по направлению деятельности комитета (ежемесячно);

- выездные заседания рабочей группы комитета (по необходимости);

- исполнение протокольных поручений (по необходимости);

- заслушивание отчетной информации администрации города Нижневартовска об исполнении наказов (март);

- о содержании и ремонте внутриквартальных проездов на территории города Нижневартовска (апрель);

- о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Нижневартовске (апрель).

РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы комитета по городскому хозяйству и строительству на первое полугодие 2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«За» - единогласно решение принято

7. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольного поручения комитета по вопросам безопасности населения «О проработке вариантов кольцевых развязок на перекрестах улиц города Нижневартовска».

Докладчик: Сериков Сергей Евгеньевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Сериков С.Е. сообщил, что департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города и МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" проведены:

- анализ пересечений перегруженных улиц местного значения (с малым количеством полос движения);

- оценка технической возможности (геометрических параметров, наличия инженерных сетей) для организации кругового движения в рамках ремонта (содержания) улиц.

Сформированный перечень пересечений будет передан специализированной организации для разработки подробных проектных решений при выполнении работ по актуализации Комплексной схемы организации дорожного движения города Нижневартовска.

Во исполнение требований Федерального закона №443-ФЗ, а также   
в связи с интенсивно меняющейся дорожной ситуацией при формировании проекта бюджета города Нижневартовска на 2022 год и плановый период   
2023-2024 годов были запланированы бюджетные ассигнования в размере   
12 449,45 тыс. руб. на актуализацию КСОДД и ПОДД. Однако до настоящего времени бюджетные ассигнования на указанные цели не доведены.

Дополнительно сообщил, что администрацией города прорабатывается вопрос реализации мероприятий по проектированию и строительству кольцевых развязок на перекрестках улиц:

- Индустриальная – РЭБ флота (2П-2);

- Интернациональная – Северная;

- Мира – Кузоваткина;

- Мира – Дзержинского;

- 60 лет Октября – проспект Победы;

- 60 лет Октября – Нефтяников;

- 60 лет Октября – Дружбы Народов;

- Спортивная – Нефтяников;

- Спортивная – Дзержинского;

- Ленина – Нефтяников.

Жигалов С.Н. предложил снять с контроля протокольное поручение комитета по вопросам безопасности населения «О проработке вариантов кольцевых развязок на перекрестах улиц города Нижневартовска». Включить в пан работы комитета по вопросам безопасности населения вопрос: «О строительстве кольцевых развязок на отдельных перекрестах улиц города Нижневартовска» в мае и декабре.

Землянкин С.Ф. предложил оставить протокольное поручение на контроле комитета.

Выступили: Жигалов С.Н., Землянкин С.Ф., Сериков С.Е., Джек В.П., Сатинов А.В.

РЕШИЛИ: Продлить контроль за исполнением протокольного поручения комитета по вопросам безопасности населения «О проработке вариантов кольцевых развязок на перекрестах улиц города Нижневартовска» до очередного заседания в мае 2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«За» - единогласно решение принято

8. СЛУШАЛИ: О плане работы комитета по вопросам безопасности населения на первое полугодие 2023 года.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска

Жигалов С.Н. сообщил, что в проект плана включены:

- рассмотрение и обсуждение проектов решений, внесенных на заседание Думы города по направлению деятельности комитета (ежемесячно);

- выездные заседания рабочей группы комитета (по необходимости);

- исполнение протокольных поручений (по необходимости);

- заслушивание отчетной информации администрации города Нижневартовска об исполнении наказов (март);

- об обеспечении пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска (апрель).

РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы комитета по вопросам безопасности населения на первое полугодие 2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - единогласно решение принято

9. СЛУШАЛИ: О плане работы Думы города Нижневартовска на первое полугодие 2023 года.

Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска.

*Краткая аннотация к проекту решения:*

Проект подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Регламента Думы города Нижневартовска с учетом предложений субъектов правотворческой инициативы и планов социально-экономического развития города Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить план работы Думы города Нижневартовска на первое полугодие 2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - единогласно решение принято

10. СЛУШАЛИ: О бюджете города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Докладчик:Мурашко Ирина Николаевна, заместитель главы города

Нижневартовска по экономике и финансам.

*Краткая аннотация к проекту решения:*

Проект бюджета разработан на основе базового варианта сценарных условий прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сбалансирован и вносится на рассмотрение со следующими параметрами:

**на 2023 год:**

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 22 769 742,45 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 23 498 790,33 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит в сумме 729 047,88 тыс. рублей.

**на плановый период 2024 на 2025 годов:**

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 22 190 677,48 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 20 878 556,17 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 22 338 449,37 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 246 532,93 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 21 237 952,59 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 503 977,99 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит на 2024 год в сумме 147 771,89 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 359 396,42 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 13 159 329,10 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13 022 378,30 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 11 364 609,20 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 139 232,83 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 139 232,83 тыс. рублей ежегодно.

Размер резервного фонда администрации города на 2023 год в сумме 40 000,00 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 27 000,00 тыс. рублей ежегодно.

Выступили: Гасымова Г.А., Силецкий И.П., Джек В.П., Криста А.В., Землянкин С.Ф., Сериков С.Е., Мурашко И.Н., Давыдов Д.С.

Криста А.В. высказал мнение о недопустимости снижения бюджетных ассигнований по направлениям жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в то время как расходы по статье общегосударственные вопросы увеличены по сравнению с предыдущими периодами.

Землянкин С.Ф. поддержал мнение о недопустимости снижения расходов на ремонт дорог города Нижневартовска. Высказал мнение о необходимости увеличения бюджетных ассигнований на строительство и ремонт дорог в 2023 и плановый период 2024 - 2025 годы.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить бюджет города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - 12

«проив»-0

«Воздержались» -2 (Землянкин С.Ф., Криста А.В.)

решение принято

11. СЛУШАЛИ О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.

Докладчик: Крутовцов Александр Алексеевич, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

*Краткая аннотация к проекту решения:*

Проект решения Думы города предусматривает внесение изменений в статью 29 Устава города Нижневартовска.

Внесение изменений в статью 29 Устава города обусловлено внесением Федеральным законом от 30.04.2021 №127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» изменений в статью 9 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Изменения касаются уточнения формулировок полномочий администрации города по развитию массового спорта, детско-юношеского спорта и по участию в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Думе города Нижневартовска внести предлагаемые изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - единогласно решение принято

Председатель комитета

по городскому хозяйству

и строительству Д.С. Давыдов