**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 февраля 2021 года |  | №2 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов  Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. | | |
| Приглашенные: 3 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении проектных инициатив.**

**1.1. "Строительство объекта "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска".**

**1.2. "Строительство объекта "Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной".**

**1.3. "Строительство объекта "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовск".**

**2. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.**

**3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**4. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**1. О рассмотрении проектных инициатив.**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять проектную инициативу "Строительство объекта "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска" и принять решение о запуске проекта.

1.2. Принять проектную инициативу "Строительство объекта "Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и принять решение о запуске проекта и принять решение о запуске проекта.

1.3. Принять проектную инициативу "Строительство объекта "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовск" и принять решение о запуске проекта.

1.4. Назначить руководителем проектов "Строительство объекта "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Строительство объекта "Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Строительство объекта "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовск" директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" Силецкого Ивана Петровича. Назначить куратором проектов заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича.

1.5. Руководителю проектов разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятым проектным инициативам в порядке, установленном регламентом управления проектом.

**2. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.**

**СЛУШАЛИ:**

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города,

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Кощенко Дмитрия Александровича – заместителя главы города по экономике и финансам,

Лукаша Николая Владимировича – заместителя главы города,

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов по состоянию на 25 февраля 2021 года принять к сведению.

**3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Кощенко Дмитрия Александровича – заместителя главы города по экономике и финансам,

Лукаша Николая Владимировича – заместителя главы города,

Шилову Татьяну Александровну – заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" и "Новогодний Нижневартовск 2021" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Внедрение механизма реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство экотропы в городских лесах города Нижневартовска" и "Совершенствование системы муниципального контроля" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска", "Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска", "Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске", "Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1", "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" и "Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске", "Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске" и "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3.протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.11.2020 №43.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Кислицына Алина Рамилевна, тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 25.02.2021 №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска** | | |
| 25 февраля 2021 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов   Василий Владимирович | – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города | | | 1. Ситников   Виктор Петрович | – | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Воликовская   Ирина Олеговна | **-** | заместитель главы города, директор департамента по социальной политике  администрации города | | 1. Коротаев   Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Кощенко   Дмитрий Александрович   1. Лукаш   Николай Владимирович | –  – | заместитель главы города по экономике и финансам  заместитель главы города | | 1. Шилова   Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 1. Морозова   Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города | |  |  |  | | 1. Крутовцов   Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Клец   Максим Витальевич   1. Котов   Дмитрий Анатольевич   1. Силецкий   Иван Петрович | –  –  – | председатель Думы города  заместитель директора департамента образования администрации города  директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | | | |