ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 23 января 2019 года |  | №21 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |  |  |
| Приглашенные: 6 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- Об участии администрации города Нижневартовска в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- О рассмотрении проектной инициативы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации».

СЛУШАЛИ:

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Принять проектную инициативу и принять решение о запуске проекта.

  - Назначить руководителем проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации» заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Воликовскую Ирину Олеговну. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Коротаева Максима Александровича.

  - Руководителю проекта подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

  - Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

  - Заместителю директора департамента образования администрации города, руководителю проекта «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы по проекту в части изменения сроков реализации проекта.

  - Информацию о ходе реализации проектов «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона», «Строительство  Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3. Об участии администрации города Нижневартовска в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

  - Информацию об участии администрации города Нижневартовска в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять к сведению, отметить необходимость достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов и основанных на целевых моделях.

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

  - В связи с необходимостью переработки мероприятия по формированию проектной инициативы продлить срок исполнения пункта 2.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 18.10.2018 №18 для департамента по социальной политике администрации города до 28.02.2019.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Попкова Яна Андреевна, тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 23.01.2019 №21

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 января 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович - Ситников Виктор Петрович; – –; глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. - Попович Наталья Александровна; –; заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. - Шилова Татьяна Александровна - Коротаев Максим Александрович; – –; заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Кощенко Дмитрий Александрович; –; заместитель главы города по экономике и финансам. - Волчанина Надежда Геннадьевна; –; заместитель главы города по социальной и молодежной политике. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Крутовцов Александр Алексеевич; –; начальник юридического управления администрации города. - Багишева Ильяна Алимагамедовна; –; начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города. Приглашенные:. - Воликовская Ирина Олеговна; –; заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 13. Игошин Эдмонд Валерьевич; –; директор департамента образования администрации города. 14. Князев Евгений Петрович; –; директор департамента по социальной политике администрации города. 15. Ракитский Алексей Алексеевич; –; заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города. 16. Захаров Вадим Витальевич; –; начальник отдела координации строительного комплекса департамента строительства администрации города. 17. Силецкий Иван Петрович; –; директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». |