- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство 7 микрорайона» (далее — Проект).

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 08.05.2024 по 30.10.2024 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК"

В рамках проекта выполнено устройство тротуарной плитки площадью 270 кв.м, спортивной площадки с резиновым покрытием, опор освещения, установка лавочек и урн, подвесных скамеек, спортивного комплекса «Воркаут».

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 2 человека. В рамках проекта произведена расчистка территории, высадка деревьев, покраска МАФов. Осуществлено имущественное участие.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 3 597 031,0 | 3 347 031,0 | 250 000,0 | 3 383 240,61 | 213 790,39 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |