# ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(шестой созыв)

ПРОТОКОЛ

* + - * 1. совместного выездного заседания рабочей группы
        2. комитета по вопросам безопасности населения
        3. и комитета по городскому хозяйству и строительству

16.10.2019 г.Нижневартовск

* + - * 1. Председатель: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения

Присутствовали депутаты Думы города Нижневартовска:

|  |  |
| --- | --- |
| Землянкин С.Ф. | исполняющий обязанности заместителя председателя Думы города Нижневартовска |
| Лариков П.А. | председатель комитета по социальным вопросам |
| Лицук А.А. | Депутат Думы города Нижневартовска по избирательному округу №2 |

Приглашенные:

|  |  |
| --- | --- |
| Кудрин А.С.  Коротаев М.А.  Ефремов С.И.  Силецкий И.П.  Татаренков В.Л.  Ващук А.А. | председатель комитета по вопросам безопасности населения Молодежного парламента при Думе города Нижневартовска.  заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.  начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовск.  директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска».  директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».  Государственный инспектор отделения ДИиОДД ОГИБДД России по городу Нижневартовску. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об исполнении протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству и рассмотрение обращений жителей города Нижневартовска.

Маршрут: ул. Таежная 24 *–* ул. Омская – ул.Омская, 22а – ул.Нефтяников – ул.60 лет Октября, 11а - Проспект Победы – ул.Пикмана – ул.Мусы Джалиля – проездом через микрорайон Прибрежный-3 – ул.Пикмана – ул.Чапаева, 3 - улица Пикмана - перекресток ул.Пикмана и пр.Куропаткина – ул.60 лет Октября – перекресток (кольцо) ул.60 лет Октября и ул.Ханты-Мансийкой – ул.Ханты-Мансийская – проезд Восточный – пересечение проезда Восточного с ул.Романтиков - ул. Героев Самотлора, 23 – ул.Героев Самотлора – ул.Мира – ул.Ханты-Мансийская, 35,37 (проездом) – ул.Ханты-Мансийская, 39Б - ул.Таежная,24.

По результатам выездного заседания рабочая группа отметила:

1. по исполнению протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству устраняются замечания, указанные при приемке работ по благоустройству дворовых территорий во втором микрорайоне в рамках «Марафона благоустройства».

Необходимо продолжить работу по озеленению газонов в следующий весенне-летний период, а также принять меры по предупреждению наезда большегрузных транспортных средств на тротуар при движении вдоль жилого дома по ул.Омской 22а.

1. по исполнению протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству выполнено благоустройство парковки в районе Детской школы искусств №1: парковка расширена, территория заасфальтирована и ограждена. Ведутся работы по установке современного автобусного павильона.
2. необходимо проработать вопрос установки светофора на действующем пешеходном переходе по ул.60 лет Октября в районе Парка Победы и ДК «Октябрь».

Количество пешеходов на данном участке увеличилось в связи с ограничением доступа к парковке учреждения (установлен шлагбаум) и необходимостью посетителей парковать свои транспортные средства на противоположной стороне улицы.

1. необходимо проработать вопрос переноса существующего шлагбаума при въезде на территорию ДК «Октябрь» в целях обеспечения парковочными местами посетителей в непосредственной близости к данному учреждению.
2. выполнены работы по сносу расселенного жилого дома в микрорайоне Прибрежный-3.
3. по исполнению протокольного поручения комитета выполнены работы по устранению дефектов дорожного полотна (асфальтобетонного покрытия), допущенных при установке бордюрного камня по улице Чапаева в створе улиц 60 лет Октября и Г.И. Пикмана.

Необходимо устранить ранее данные замечания о некачественном выполнении работ по восстановлению бордюрного камня на данном участке дороги в районе ТК «Форт» к жилому дому №1 по ул.Чапаева.

1. необходимо повторно рассмотреть вопросы о целесообразности демонтажа пешеходных переходов по улице Г.И. Пикмана на пересечении с проездом Куропаткина и по проезду Восточному на пересечении с улицей Романтиков на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
2. некачественно выполнены работы по ремонту дорожного полотна на ул.60 лет Октября от ул.Чапаева до ул.Ханты-Мансийской: заметна деформация асфальтового покрытия (колейность), визуально видны стыки между асфальтовыми полотнами.

Представители администрации города пояснили, что подрядной организации выданы предписания на устранение замечаний.

1. ведутся работы по приведению в надлежащее эксплуатационное состояние территории при въезде в 26 микрорайон на перекрёстке Восточного проезда и ул. Героев Самотлора.
2. необходимо проработать вопрос обеспечения беспрепятственного выезда автотранспорта из двора жилого дома №23 по ул.Героев Самотлора.

Выезд из двора затруднен скоплением автотранспорта посетителей детского сада и действующим светофором на выезде из двора.

9) необходимо проработать вопрос обустройства гостевой стоянки в районе средней школы № 14. Существующая стоянка неблагоустроенна, лужи, грязь, подъезд к школе затруднен.

РЕШИЛИ:

1. Результаты выездного заседания рабочей группы рассмотреть на очередных заседаниях комитета по вопросам безопасности и комитета по городскому хозяйству и строительству.

2. Копию протокола направить в адрес администрации города Нижневартовска.

Председатель комитета

по вопросам безопасности населения С.Н. Жигалов