ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 28 декабря 2020 года |  | №44 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |  |  |
| Приглашенные: 6 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О закрытии проектов «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске».

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- О плане работы Проектного комитета администрации города на 2021 год.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- О закрытии проектов «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске».

СЛУШАЛИ:

Чеботарева Станислава Васильевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить получение в полном объеме продуктов проектов «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске», соответствующих требованиям, отраженным в паспортах проектов.

1.2. Утвердить итоговые отчеты по проектам «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске», закрыть проекты.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Кощенко Дмитрия Александровича – заместителя главы города по экономике и финансам,

Лукаша Николая Владимировича – заместителя главы города,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации» и «Новогодний Нижневартовск 2021» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Внедрение механизма реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе планирования муниципальных проектов «Обустройство экотропы в городских лесах города Нижневартовска» и «Совершенствование системы муниципального контроля» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска» и «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске» и «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

- О плане работы Проектного комитета администрации города на 2021 год.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2021 год (приложение 2 к протоколу).

- Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.3 протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.10.2020 №42.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |
| СОГЛСОВАНО: Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.12.2020 №44

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 декабря 2020 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович; –; глава города, председатель Проектного комитета администрации города. - Ситников Виктор Петрович; –; заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместителя председателя Проектного комитета администрации города. - Попович Наталья Александровна; –; заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. - Коротаев Максим Александрович; –; заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Кощенко Дмитрий Александрович - Лукаш Николай Владимирович; – –; заместитель главы города по экономике и финансам заместитель главы города. - Селиванова Светлана Владимировна - Шилова Татьяна Александровна; – –; заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации города заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Крутовцов Александр Алексеевич; –; начальник юридического управления администрации города. Приглашенные:. - Клец Максим Витальевич - Святченко Инна Владимировна - Котов Дмитрий Анатольевич - Чеботарев Станислав Васильевич - Ивахненко Виктория Владимировна 16. Силецкий Иван Петрович; – – – – – –; председатель Думы города директор департамента образования администрации города заместитель директора департамента образования администрации города заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». |