Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

 1. Наименование инициативного проекта: **«Создание безопасных, комфортных и социально привлекательных физкультурно-оздоровительных зон для вовлечения большего числа жителей микрорайонов В-1.1, 16, 16а, 15, 15а и обучающихся ближайших учебных заведений к круглогодичным занятиям спортом на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей№2» (далее — Проект).**

 Реализация Проекта осуществлялась в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

 2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 10.05.2023 по 22.09.2023.

 3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

 Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью СК «СМП-7» (далее - Подрядчик) в соответствии с контрактом на выполнение работ по благоустройству многофункциональной спортивной площадки и уличного тренажерного комплекса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» от 10.05.2023 №5 (далее – Контракт).

 В рамках Проекта планировалось устройство современной, безопасной, с применением новых технологий в части ограждения и напольного покрытия многофункциональной спортивной площадки и уличного тренажерного комплекса с навесом.

Проект не реализован ввиду неисполнения Подрядчиком своих обязательств. Контракт расторгнут по соглашению сторон 22.09.2023.

 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: В рамках Проекта заявлена уборка территории – не выполнено.

 Имущественное участие не заявлено.

 5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

 (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта****всего** | **в том числе** | **Цена контрактов/ договоров** | **Экономия, остаток по контракту** | **Причины экономии**  |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 5 284 296,19 | 4 930 296,19 | 354 000,00 | 5 284 296,19 | 5 284 296,19 | Экономия сложилась ввиду неисполнения своих обязательств Подрядчиком |