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1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство зоны отдыха и аллеи выпускников» (далее - Проект).
Место реализации: город Нижневартовск, территория МБОУ «Гимназия №1» (ул. Ханты-Мансийская, д.41а).

2.	Дата начала и окончания реализации проекта: с 12.05.2026 по 30.07.2026 (акт о приемки выполненных работ по объекту «Благоустройство зоны отдыха и аллеи выпускников» от 30.07.2026).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:
В рамках муниципального контракта, заключенного с подрядчиком ИП Абеляном Гагиком, были выполнены работы по укладке тротуарной плитки, созданию площадки для проведения тождественных мероприятий, выполнено озеленение территории, установлены лавочки, урны, цветочные клумбы с петуниями. 

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Имущественное участие: приобретены саженцы спиреи – 12шт., пузыреплодника – 12шт.

Трудовое участие: произведена высадка саженцев.

5. Сведения о финансировании Проекта: 

	Стоимость Проекта
 всего, руб.
	в том числе
	Цена контракта, руб.
	в том числе
	Экономия, руб.

	
	Бюджет города, руб. 

	Софинанси-рование заинтересован-ных лиц, руб.
	
	Бюджет города, руб.

	Софинанси-рование заинтересован-ных лиц, руб.
	

	9 999 317,93
	9 999 317,93
	
0

	
7 849 263,01

	
7 849 263,01

	0
	2 150 054,92


 







